Důvodová zpráva

Dne 26. 4. 2011 byla vyhlášena 15. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ v souladu  s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.1 - Integrované projekty rozvojových center. 
V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Regenerace sídliště Vltava sever – 2. etapa – 2. stavba“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. Dále je nutná specifikace zdroje financování (vlastní prostředky nebo úvěr). 
Popis projektu:

Cílem projektu je regenerace ploch a veřejné zeleně  na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích za účelem zlepšení sociální infrastruktury a občanské vybavenosti.
Předpokládaný rozpočet

Celkový rozpočet projektu:


28,5  mil. Kč
  

 
Předpokládaná dotace (85 % ze způsobilých výdajů projektu)

    
Rozpočet byl sestaven na základě projektové dokumentace k výběru zhotovitele a bude dále aktualizován dle výsledku výběrového řízení a dle stanovení způsobilosti výdajů na základě zpracování žádosti o dotaci.
Předběžný harmonogram

12. 9. 2013

schvalování realizace a financování projektu v ZM 

31. 10. 2013

předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad

03/2014 - 06/2014
realizace 

07/2014

ukončení projektu, vyúčtování
