ZPRÁVA O VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ A PŘIPOMÍNEK ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Odbor kancelář primátora obdržel na vědomí tuto odpověď na dotaz vznesený na 17. zasedání zastupitelstva města konaném dne 13. 9. 2012:

Dotaz zastupitele Ing. Stanislava Rataje - Žádám o písemnou odpověď, jak se vypořádá město se smlouvou č. 2008002281 ze dne 13. 11. 2008, kde celková projektová dokumentace byla nasmlouvána na 71.985.480,- Kč.

Odpovídal Ing. Kamil Calta – náměstek primátora

Vážený pane zastupiteli, 

na základě vzneseného dotazu na 17. zasedání zastupitelstva města dne 13. září 2012 ve věci „žádosti o písemnou odpověď, jak se vypořádá město se smlouvou č. 2008002281 ze dne 13.11.2008, kde celková projektová dokumentace byla nasmlouvána na 71.985.480,- Kč“ si Vám dovoluji zaslat následující stanovisko:

Rada města schválila dne 17.09.2008 výsledek jednání hodnotící komise na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 3. etapa (podjezd pod kolejištěm)“. Na základě tohoto jednání byla uzavřena smlouva č. 2008002281 ze dne 23.11.2008, se spol. IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 na zpracování PD ve výši 71.985.480,- Kč. 

Níže je uvedena rekapitulace provedených projektových a inženýrských prací při přípravě stavby „Přeložka silnice II/156 a II/157 – 3. etapa (podjezd pod kolejištěm ČD):
1. Realizovány byly veškeré podrobné průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace pro stavební povolení (viz. čl. 12 SoD)
1. Na vybrané stavební objekty byla zpracována  kompletní dokumentace pro stavební povolení ( viz. čl. 6 SoD)
1. Rozpracována byla dokumentace pro stavební povolení na všechny stavební objekty a provozní soubory (viz. čl. 6 SoD)
1. Na vybrané stavební objekty byla realizována inženýrská činnost jejíž výsledkem bylo získání stavebního povolení (viz. čl. 9 SoD)
1. Zpracována byla kompletní dokumentace bouracích prací pro příslušné stavební objekty (viz. čl. 7 SoD)
1. Zpracována byla dokumentace majetkoprávního vypořádání, jejíž výsledky byly předány na Majetkový odbor MM ČB JUDr. L. Starkové (viz. čl. 11 SoD)  

Tyto práce a finance s tím spojené byly projednány a odsouhlaseny na každém VV (zápisy k dispozici na IO) a k dnešnímu dni byla dle této smlouvy uhrazena částka ve výši 14.701.944,- Kč. 

V souladu s touto smlouvou byly další práce pozastaveny s tím, že musí proběhnout změna územního plánu v dané lokalitě. 
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