ZPRÁVA O VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ A PŘIPOMÍNEK ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A OBČANA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 


Odbor kancelář primátora obdržel na vědomí odpovědi na dotazy zastupitelů 
z 15. zasedání zastupitelstva města dne 16. 9. 2024 a 16. zasedání dne 21. 10. 2024.


Zastupitel Ing. Ivo Moravec v souvislosti s odpovědí ohledně komunitní energetiky a založení energetického společenství požádal o doplnění informace o směru a základní podobě nastavení ke konci září 2024. 


Odpovídal Michal Šebek, náměstek primátorky

Řešení komunitní energetiky se v tuto chvíli rozdělilo na dva směry, kdy prvním řešíme samotné spotřeby a výroby energií a zabýváme se vytvořením nejoptimálnějších skupin aktivních zákazníků. A druhý směr je v rovině právní, procesní, kdy se snažíme najít nejoptimálnější právní model a nastavení. V tomto směru narážíme i na některé nedostatečně uchopené či metodikou popsané výklady nastavení. Celé toto bychom rádi termínově spojili do března/dubna 2025, kdy pro příští energetickou sezonu (výroba z FVE) bychom již chtěli mít nastaveno a rok 2025 věnovat vychytávání a dolaďování modelu.

K jednotlivým uskutečněným krokům můžeme uvést: 

1) Správa veřejných statků vypracovala zadání požadavků na budoucí možnosti sdílení
      elektrické energie v rámci objektů v majetku města České Budějovice. 
2) Byl zpracován model činností, odpovědností, náplně, které v možném budoucím
      nastavení systému je třeba podchytit, řešit a pro který je třeba vytvořit patřičné zázemí, tak
      aby v budoucnu byla energetice v celém resortu Magistrátu města České Budějovice
      věnována odpovídající a vyžadující pozornost.
3) Správa veřejných statků kontaktovala potenciální partnery, kteří by mohli s danou
      problematikou v rámci namodelování sdílení pomoci a postavit skupinu aktivních
      zákazníků s očekávaným výstupem ke konci listopadu 2024.
4)   Správa veřejných statků jedná a projednává ve spolupráci s Teplárnou České Budějovice,
      a. s., možné právní aspekty a nastavení právního prostředí. Možné návrhy postavení jsou
      předjednány na počátek prosince 2024.
5)  Vyjasňuje se s dotačním fondem, zda budeme moci dodávat vyrobenou elektřinu i do
      jiných subjektů, než které jsou součástí EPC, v rámci kterého projektu byla pořízena FVE.
6)  Úzce spolupracujeme s Teplárnou České Budějovice, a. s., na možnostech zavedení 
      municipálního energetického systému v Českých Budějovicích. Stejně tak probíhají 
      výměny a tvorba postupů v rámci budoucího vlivu a rozsahu OZE III. Dáváme dohromady
      všechny možné energetické zdroje resortu a hledáme jejich vzájemné využití a podporu.
7)  Proběhlo jednání s místním distributorem EG.D, a. s., o možnostech a podpoře nově 
      vznikajících OZE.
8)  Vedení města budou v blízké době předloženy návrhy na organizaci a rozvoj energetiky 
      města.





Zastupitel Ing. Ivo Moravec vznesl následující dotaz a zároveň tlumočil prosbou – urgenci občanů ohledně výstavby chodníku mezi křižovatkou Vrbenská x Hlinecká, resp. Hraniční a autobusovou zastávkou Hraniční směrem z města.


Odpovídal Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky

Investiční odbor v současné době zajišťuje na chybějící část chodníku projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Po získání stavebního povolení bude tento záměr realizován. Předpokládaný termín realizace je druhá polovina roku 2025.
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