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Důvodová zpráva


Dne 11.6.2012 byla vyhlášena 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. 

Popis projektu:
Stavba zahrnuje úpravy komunikace, parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek včetně napojení dešťových svodů. Úpravou ulice dojde k vybudování několika parkovacích stání, některá budou vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením.

Předpokládaný celkový rozpočet: Kč 14 200 000,-

Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení změny projektové dokumentace, náklady na BOZP a TDS. Vzhledem k výši zbylé alokace pro Tematický IPRM bude výše dotace upřesňována tak, aby došlo k celkovému vyčerpání alokace pro SMČB.
Rozpočet bude zároveň dále zpřesňován a aktualizován dle výsledku výběrového řízení.

Předběžný harmonogram:

14. 3. 2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM 
30. 4. 2013		předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad
07/2013-11/2013	realizace 
12/2013		ukončení projektu, vyúčtování


