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Důvodová zpráva


Dne 11.6.2012 byla vyhlášena 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. 

Popis projektu:
Stavba zahrnuje úpravy komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek včetně napojení dešťových svodů. Dále bude provedeno kácení vybraných stromů a keřů. 

Předpokládaný celkový rozpočet: Kč 12 500 000,-

Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení změny projektové dokumentace, náklady na BOZP a TDS. Vzhledem k výši zbylé alokace pro Tematický IPRM bude výše dotace upřesňována tak, aby došlo k celkovému vyčerpání alokace pro SMČB.
Rozpočet bude zároveň dále zpřesňován a aktualizován dle výsledku výběrového řízení.

Předběžný harmonogram:

12. 9. 2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM 
31. 10. 2013		předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad
07/2014-11/2014	realizace 
12/2014		ukončení projektu, vyúčtování


