Č.j. ŘSD ČR: MČ/PŘ/13-141/ 03/2016- sti                        NÁVRH

SMLOUVA

 O  REALIZACI  stavebního  objektU
Tato smlouva o realizaci stavebního objektu (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MDS ČR č. j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků
zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice Ing. Vladimírou Hruškovou

IČ:   65993390, DIČ: CZ65993390
(dále též jen „ŘSD“)

a

Statutární město České Budějovice

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 

zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

IČ:  002 44 732 

(dále též jen „Obec“)

(ŘSD a Obec dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavebního objektu komunikace U Křížku jako stavebního objektu, jehož realizace je přímo vynucena stavbou „Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice“.
Stavební úpravy budou provedeny z podnětu a na náklady ŘSD, a to na základě povinnosti stanovené ŘSD „Rozhodnutím o umístění stavby Dálnice D3 - 0310/I Úsilné – Hodějovice“ ze dne 12.5.2011 č.j. SU/4701/2010 Tm, které nabylo právní moci dne 29.9.2011, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby „Dálnice D3- 0310/I Úsilné - Hodějovice“. Způsob jeho realizace je podrobněji popsán v čl. I odst. 3 této Smlouvy.
V projektové dokumentaci „D3 0310/I Úsilné -  Hodějovice“ obstarané ŘSD a zpracované společností PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, číslo zakázky 13-141-1-000, která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací, je stavební objekt identifikován jako SO (stavební objekt):
 
SO 120.1 Úprava MK U Křížku – 1.část
 (dále jen „Stavební objekt“).

1. Stavební objekt bude realizován na následujících pozemcích:

2490/98, 2490/100, 2490/101, 2490/103, 2490/104, 2510/9, 3683/19 v k.ú. České Budějovice 5.
2. Obec žádá ve smyslu zejména zákona č.128/2000 Sb., o obcích, za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. a touto smlouvou, o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit  ŘSD (dle bodu 1.), respektive jejich částí, které jsou přímo dotčeny stavbou Stavebního objektu (dále jen „Dotčené pozemky“) do svého vlastnictví, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.
3. Smluvní strany se dohodly, že Stavební objekt bude realizován takto: 
Předmětem stavebního objektu je úprava stávající komunikace od objektu SO 165 Příjezd k severnímu portálu tunelu. Komunikace je využívána jako přístupová cesta k přilehlým nemovitostem. Po dokončení stavby dálnice D3 bude zachován účel komunikace, stávající sjezdy k nemovitostem jsou respektovány a dle potřeby opraveny. Směrové vedení je navrženo tak, aby v maximální míře respektovalo stávající komunikaci. Na začátku objektu v km 0,100 se trasa napojuje na SO 165 a na konci v km 0,19636 na navazující část SO 102.2. Trasa je navržena v kategorii MO2k 7,5/30. V trase jsou navrženy 4 hospodářské sjezdy k zpřístupnění sousedních nemovitostí. Celkem 3 sjezdy jsou řešeny s propustkem.
4. Realizace Stavebního objektu bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy.
5. Případné výjimečně Obcí požadované nadstandardní úkony či řešení jdoucí nad rámec povinností ŘSD při výstavbě Stavebního objektu, nejsou předmětem plnění povinností ŘSD dle této smlouvy a náklady na jejich realizaci nese Obec.  
II.
Práva a závazky Obce
1. Zajištění realizace Stavebního objektu sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavebního objektu podle čl. I. této Smlouvy provede ŘSD na své náklady, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Obec se zavazuje poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Stavebního objektu a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech se stavbou souvisejících informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 této Smlouvy.
2. Obec výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace stavby dálnice „Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice“ provedlo, resp. zajistilo realizaci Stavebního objektu, a to za podmínek dle této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace. 
3. Obec se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností:
a)
bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD a vydat k nim své písemné stanovisko; 

b)
zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy;
 c)
uzavřít samostatnou smlouvu o výpůjčce pozemků ve vlastnictví Obce, které se nacházejí v trvalém záboru Stavebního objektu a které zůstanou ve vlastnictví Obce (budou-li takové pozemky a pokud smlouva již nebyla uzavřena).
4.
Obec má právo:
a)
vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě Stavebního objektu v rámci odborného dohledu Obce kontrolu kvality a postupu prováděných prací, a to za podmínky, že Obec o to požádá ŘSD nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace Stavebního objektu;

b)
na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita Stavebního objektu a polohového a výškopisného zaměření Stavebního objektu; 

c)
uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků na Stavebním objektu s tím, že v případě vad a nedodělků, které nebrání tomu, aby Stavební objekt sloužil svému účelu, se ŘSD zavazuje zajistit jejich odstranění v souladu s čl. III. odst. 1. písm. k) této Smlouvy; 
d)
v případě zjištění vad na Stavebním objektu v záruční době poskytované zhotovitelem Stavebního objektu požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby (pro vyloučení pochybností platí, že ŘSD touto Smlouvou neposkytuje a nebude poskytovat Obci samostatnou záruku za vady Stavebního objektu, avšak zavazuje se umožnit Obci, aby využívala oprávnění ze záruky poskytované zhotovitelem stavby); 

e)
kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy.
III.

Práva a závazky ŘSD

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Stavebního objektu: 

a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Stavebního objektu;

b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Stavebního objektu včetně všech potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení);

c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje;

d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Stavebního objektu a zabezpečit jejich realizaci u vybraného zhotovitele stavby;

e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení) písemně informovat Obec o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu Stavebního objektu poskytované jejím zhotovitelem;

f) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Stavebního objektu písemně oznámit Obci plánovaný termín zahájení realizace Stavebního objektu;

g) písemně vyzvat Obec k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita Stavebního objektu a k polohovému a výškopisnému zaměření Stavebního objektu;

h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci Stavebního objektu, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;

i) před zahájením přejímacího řízení Stavebního objektu od zhotovitele písemně vyzvat Obec k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 5 pracovních dní před jeho zahájením;

j) v rámci technické přejímky předat Obci po realizaci Stavební objektu do správy, provozování a údržby se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně kopií stavebního povolení, kolaudačního souhlasu bude-li v té době již vydán, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o provedených zkouškách, přičemž originální vyhotovení listin, které budou součástí přejímky, obdrží Obec v souvislosti s majetkovým vypořádáním dle článku IV odst. 4., 5., 6. a 7. této smlouvy;
k) po ukončení realizace Stavebního objektu u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby; součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. II. odst. 4 písm. d) této Smlouvy k ověřování a dokumentování vad na Stavebním objektu zjištěných Obcí v záruční době a vymáhání odstranění těchto vad po zhotoviteli.
IV.

Ostatní ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že realizace Stavebního objektu má být provedena z podnětu a na náklady ŘSD, souhlasí Smluvní strany s tím, že pokud odpadne důvod pro realizaci Stavebního objektu - jeho části, zejména v důsledku změny projektové dokumentace, není ŘSD povinno Stavební objekt realizovat v rozsahu dle této smlouvy; veškeré změny v projektové dokumentaci musí být s Obcí v dostatečném časovém předstihu prokonzultovány a odsouhlaseny. 
2. Obec souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace stavby. 

3. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob.
4. Převod vlastnického práva k Stavebnímu objektu a předmětným pozemkům dle článku I. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy včetně jejich součástí a příslušenství bude řešen samostatnou, zásadně darovací smlouvou, která upraví práva a povinnosti smluvních stran s převodem související a bude uzavřena do 18 měsíců ode dne převzetí Stavebního objektu Obcí do správy, provozování a údržby nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této Smlouvy (pro vyloučení pochybností včetně případů neoprávněného odmítnutí Obci Stavební objekt převzít), nejpozději však do osmi let od uzavření této smlouvy o realizaci Stavebního objektu. 

Obec bere na vědomí, že smlouvu dle tohoto odstavce musí schválit příslušné ministerstvo, protože se většinou nejedná o pozemky silniční a v opodstatněných případech musí být pozemky eventuálně nabídnuty nejdříve k převodu dle ustanovení § 19 zákona č. 219/2000 Sb., ovšem s přihlédnutím k ustanovení § 15 vyhl. č. 62/2001 Sb. 
5. Povinnost uzavřít smlouvu dle předchozího odstavce zaniká, pokud je zřejmé, že nebude získáno rozhodnutí o tom, že dotčené pozemky jsou pro ŘSD majetkem nepotřebný, nebo že nebude získán shora zmíněný zákonem požadovaný souhlas příslušného ministerstva, či bude muset dojít k převodu dle ustanovení § 19 zákona č. 219/2012 Sb.
6. Zánik povinnosti dle předchozích odstavců uzavřít smlouvu pouze některého či některých dotčených pozemků, nezpůsobuje zánik povinnosti uzavřít smlouvu ohledně zbývajících dotčených pozemků. 
7. Stavební objekt nebo jeho část realizovaná na pozemcích ve vlastnictví Obce jsou součástí těchto pozemků a Obec je tak od počátku i jejich vlastníkem, pouze nenese ve vztahu k nim nebezpečí jakékoliv škody. Toto na ni přechází dnem podpisu předávacího protokolu v rámci přejímacího řízení ohledně Stavebního objektu mezi zhotovitelem, investorem a Obcí. Toto zhodnocení pozemků ve vlastnictví Obce bude na obec převedeno zásadně bezúplatně samostatným právním úkonem. Ustanovení této smlouvy se pro případy dle tohoto odstavce použijí analogicky a v přiměřeném rozsahu.
8. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o tzv. vyvolanou investici, nemůže následný vlastník Stavebního objektu tuto jeho hodnotu odepisovat

V.

Přejímací řízení 
1. ŘSD po dokončení Stavebního objektu vyzve Obec v souladu s čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení Stavebního objektu.

2. Přejímací řízení proběhne v místě realizace Stavebního objektu za účasti zhotovitele, ŘSD a Obce, přičemž předání a převzetí Stavebního objektu do správy, provozu a užívání, proběhne mezi ŘSD a Obcí v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí Stavebního objektu mezi zhotovitelem a ŘSD. 

3. Obec je zásadně povinna Stavební objekt od ŘSD v rozsahu dle předchozího odstavce převzít. Odmítnout převzetí Stavebního objektu je Obec oprávněna pouze na přejímacím řízení, a to výhradně z důvodu, že Stavební objekt není způsobilý sloužit svému účelu. V případě existence takových vad zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. V. této Smlouvy obdobně. 

4. O převzetí Stavebního objektu od zhotovitele a jeho předání do správy, provozu a užívání Obci sepíší zhotovitel, ŘSD a Obec protokol, jehož součástí bude zejména:


a)
seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Stavebního objektu;


b)
výsledky zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;


c)
výčet vad a nedodělků, které nebrání způsobilosti Stavebního objektu sloužit svému účelu a jejichž odstranění ŘSD zajistí v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy;


d)
potvrzení zhotovitele a Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.

5. V případě neúčasti nebo prodlení Obce s účastí na řádně svolaném přejímací řízení, v případě neoprávněného odmítnutí Obce dokončený Stavební objekt převzít, nebo pokud Obec odmítne podepsat nebo převzít předávací protokol, platí pro aplikaci všech ustanovení této Smlouvy, že přejímací řízení řádně proběhlo s účastí Obce. V takových případech ŘSD namísto náležitosti dle čl. V. odst. 4 písm. d) této Smlouvy v něm uvede poznámku o výše uvedeném jednání Obce a bez zbytečného odkladu zašle tento předávací protokol Obci spolu s příslušnými podklady a dokumentací k Stavebnímu objektu. 

6. Ode dne převzetí Stavebního objektu Obcí nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této Smlouvy (pro vyloučení pochybností včetně případů neoprávněného odmítnutí Obci Stavební objekt převzít), platí následující:

a)
Obec nese nebezpečí jakékoliv škody na Stavebním objektu;


b)
ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Stavební objekt udržovat nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s jejich existencí; 
VI.

Závěrečná ujednání
1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou Smluvní stranu.

3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora.

5. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem Města na jeho ……. . zasedání dne ……………… usnesením č. …………….……… v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu. 

7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane, či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.


9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne ................
 V Českých Budějovicích dne ................ 

Za  ŘSD:

  Za Obec: 

……………………………


  ………………………………
     Ing. Vladimíra Hrušková


Ing. Jiří Svoboda

ředitelka Správy České Budějovice


       primátor
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