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Příloha č. 4
Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad. 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Prioritní osa:
	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	Oblast podpory:
	2.1 – Integrované projekty rozvojových center

	Registrační číslo IPRM:
	003/JZ

	Název IPRM:
	Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013

	Celková výše alokace dle Smlouvy:
	8.321.000,00 EUR (ERDF + SR)

	Celková výše alokace dle Dodatku:
	7 367 583,96 EUR (ERDF)

	Datum zahájení realizace IPRM:
	06.10.2008

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30.06.2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	11/2018

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2018
	Konec
	31/12/2018

	Datum předložení zprávy:
	31.03.2019


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Nositel IPRM

	IČ
	00244732

	Název:
	statutární město České Budějovice

	Adresa:
	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

	Statutární zástupce:

(jméno a příjmení, funkce)
	Ing. Jiří Svoboda, primátor města

	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení, funkce:
	Knietelová Eva, administrátorka IPRM

	Telefonní číslo/mobil/Fax:
	386 803 211

	E-mail:
	knietelovae@c-budejovice.cz


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
	Dílčí projekty:
V rámci tohoto IPRM již nebyly v roce 2018 předloženy žádné žádosti o poskytnutí dotace.
Závazná část:

Realizace všech dílčích projektů zařazených v závazné částí tohoto IPRM byla ukončena již v předcházejících monitorovacích obdobích.
Nezávazná část:

Realizace všech dílčích projektů zařazených v nezávazné částí tohoto IPRM byla ukončena již v předcházejících monitorovacích obdobích.
Řídící výbor:

Zasedal v daném monitorovacím období jednou, a to v termínu:

· 02.03.2018 (korespondenční hlasování)



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
	Dne 26.03.2018 byla předložena Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2017.
Zpráva byla schválena Zastupitelstvem města České Budějovice 19.03.2018 usnesením č. 67/2018. K výše uvedené zprávě nebyla ze strany ÚRR řešena žádná výzva k doplnění údajů. Zpráva byla vzata na vědomí Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 20.06.2018 (usnesením č. 1390/2018).

Cíle a výstupy byly u jednotlivých dílčích projektů po celou dobu udržitelnosti projektů zachovány.



5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
	Vrácené částky dotace v roce 2018:
V tomto monitorovacím období byly v rámci provedených ex-post kontrol zjištěny nedostatky s finančními dopady, tudíž byly v rámci tohoto IPRM vraceny finanční prostředky.

Vlivem realizace investiční akce "Dopravní značení - Doprava v klidu - parkovací zóny, České Budějovice" bylo u níže uvedených projektů částečně změněno dopravní značení. Část původních značek byla odstraněna a nahrazena značkami pro Parkovací zóny. Jedná se o tyto projekty:
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712
Vracena část dotace ve výši 22 867,97 Kč.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715

Vracena část dotace ve výši 16 392,65 Kč.



6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Zanádražní komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827
3. MZU předložena 19.02.2018. Její kontrola zahájena 21.02.2018, poslední kontrolní úkon proveden 16.03.2018, 26.03.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j: RRRSJ 2004/2018. V rámci této kontroly řešena jedna výzva k doplnění údajů týkající se majetkového vypořádání pozemků nedotčených projektem. Dne 08.03.2018 proběhla fyzická kontrola. V rámci administrativní kontroly zjištění pouze formálního charakteru. Při fyzické kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebyla udělena žádná nápravná opatření.
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu.

Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337
Administrace projektu již ukončena.
Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338
Administrace projektu již ukončena.
Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717
4. MZU předložena 05.02.2018. Její kontrola zahájena 06.02.2018, nebyla řešena žádná výzva k doplnění údajů, 13.02.2018 proběhla fyzická kontrola a zároveň byl proveden poslední kontrolní úkon, 20.02.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j. RRRSJ 1248/2018.
Dne 05.12.2018 provedena další fyzická kontrola, jejímž předmětem bylo ověření způsobu archivace a plnění monitorovacích ukazatelů na místě realizace projektu spolu s kontrolou zajištění publicity projektu. V rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. Dne 06.12.2018 příjemce obdržel Protokol o kontrole č. j. RRRSJ 8254/2018.
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712
4. MZU předložena 06.03.2018. Její kontrola zahájena 08.03.2018. Dne 20.03.2018 provedena fyzická kontrola, jejímž předmětem bylo porovnání stavu deklarovaného v MZU se stavem skutečným. V rámci této kontroly zjištěno, že v místě realizace projetu bylo částečně změněno trvalé svislé dopravní značení a příjemce byl vyzván k podání předmětného Oznámení o změně projektu č. 12 (podáno 29.03.2018). Na základě podaného oznámení příjemce vyzván k vrácení části dotace ve výši 22 867,97 Kč (vráceno 11.05.2018). Dne 16.05.2018 proveden poslední kontrolní úkon, 23.05.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j. RRRJ 3376/2018.
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné jiné změny projektu.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713
4. MZU předložena 28.05.2018. Její kontrola zahájena 30.05.2018, nebyla řešena žádná výzva k doplnění údajů, 11.07.2018 proveden poslední kontrolní úkon a obdržen Protokol o kontrole č. j. RRRSJ 4466/2018. 
Dne 05.12.2018 proběhla fyzická kontrola, jejímž předmětem bylo porovnání stavu deklarovaného ve 3. a 4. MZU se stavem skutečným. Dále bylo zkontrolováno plnění monitorovacích ukazatelů na místě realizace projektu spolu s kontrolou zajištění publicity. V rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne 06.12.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j.: RRRSJ 8291/2018. 
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598

Dne 28.05.2018 předložena 5. MZU. Její kontrola zahájena 30.05.2018, poslední kontrolní úkon proveden 26.07.2018, 27.07.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j: RRRSJ 4759/2018. V rámci kontroly bylo identifikováno jedno zjištění, které nebylo předmětem výzvy k doplnění údajů 5. MZU a týkalo se evidence příjmů a výdajů projektu za sledované období od 30.06.2016 do 29.06.2017. Příjemce splnil podmínku sledování příjmů po celou dobu udržitelnosti projektu. Zjištění bylo formálního charakteru bez finančního dopadu. Vratka za jiné příjmy projektu nebude ze strany ÚRR JZ požadována. 
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu.
Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015

Administrace projektu již ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714

4. MZU předložena 26.07.2018. Její kontrola zahájena 27.07.2018, řešena jedna výzva k doplnění údajů týkající se navýšení ceny majetku a nezahrnutí příjmu vzniklého na základě smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do příjmů projektu, 09.08.2018 proběhla fyzická kontrola - kontrolovány originály dokladů, které byly předloženy v rámci 4. MZU, provedena kontrola dodržení pravidel publicity v místě realizace projektu a plnění monitorovacích ukazatelů, zároveň byl dne 09.08.2018 proveden poslední kontrolní úkon. 13.08.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j.: RRRSJ 5113/2018. 

V rámci tohoto projektu byly v daném monitorovacím období hlášeny dvě změny projektu. Dne 16.01.2018 Žádost o souhlas s přesunem dopravní značky (schváleno 19.01.2018) a 05.06.2018 podána Žádost o souhlas s pronájmem části projektu – pronájem části místní komunikace na pozemku p. č. 490, k. ú. ČB 7 (23.07.2018 obdržen Souhlas poskytovatele dotace č. j.: RRRSJ 4193/2018).
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599
5. MZU předložena 30.07.2018. Její kontrola zahájena 01.08.2018, nebyla řešena žádná výzva k doplnění údajů, poslední kontrolní úkon proveden 05.09.2018, 07.09.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j.: RRRSJ 6019/2018.
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu. 

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349
3. MZU předložena 16.02.2018. Kontrola zahájena 26.02.2018, nebyla řešena žádná výzva k doplnění údajů, poslední kontrolní úkon proveden 09.03.2018, 14.03.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j.: RRRSJ 1524/2018.

V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu. 
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715
Dokončena kontrola 3.MZU předložené 20.12.2017. Řešena jedna výzva k doplnění, týkající se věcného břemene, dotčených pozemků, cílů projektu a příjmů a výdajů projektu. Na základě této výzvy bylo podáno dne 10.01.2018 Ozn. o změně projektu č. 13 týkající se změny lokalizace projektu. Dne 13.02.2018 provedena fyzická kontrola projektu, při které byly vysvětlovány nesrovnalosti týkající se změny části dopravního značení v místě realizace projektu., poslední kontrolní úkon proveden 12.03.2018, 14.03.2018 obdržen Protokol o kontrole č. j.: RRRSJ 1930/2018 
Dne 06.04.2018 podáno Ozn. o změně projektu č. 14 - změna části dopravního značení v místě realizace projektu. Na základě podání tohoto oznámení příjemce dotace vyzván z důvodu odstranění části dopravního značení k vrácení části dotace ve výši 16.392,65 Kč. Finanční prostředky 11.05.2018 vráceny. 
Též podána dne 14.09.2018 Žádost o souhlas s pronájmem části projektu, která byla následně vzata zpět z důvodu neuzavření předmětné Dohody o zvláštním užívání místní komunikace 
(Ozn. o změně projektu č. 15). 4. MZU předložena 20.12.2018, její kontrola nebyla v daném monitorovacím období zahájena.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826 
3. MZU předložena 17.01.2018, kontrola zahájena 18.01.2018. Dne 02.03.2018 provedena fyzická kontrola projektu, při které bylo řešeno doložení věcného břemene vzniklého na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2018000223, nebyla řešena žádná výzva k doplnění údajů, poslední kontrolní úkon proveden 02.03.2018, 14.03.2018 obdržen Protokol o kontrole RRRSJ 1715/2018.
V rámci tohoto projektu nebyly v daném monitorovacím období hlášeny žádné změny projektu.
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173

Administrace projektu již ukončena.

Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339

Administrace projektu již ukončena.
Nezávazná část IPRM:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058
Administrace projektu již ukončena.
Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929

Administrace projektu již ukončena.
7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2016
	do: 
	30/06/2016

	Popis dalších aktivit IPRM:

	Závazná část:
V kalendářním roce 2019 se předpokládá: 

Předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826 – 4. MZU do 18.01.2019,
Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717 – 5. MZU do 05.02.2019,
Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827 – 4. MZU do 19.02.2019,
Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349 – 4. MZU do 28.02.2019,
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712 – 5. MZU do 07.03.2019,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713 – 5. MZU do 29.05.2019,
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714 – 5. MZU do 25.07.2019,
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715 – 4. MZU do 03.01.2019 (předložena již 20.12.2018).
Nezávazná část:

V nezávazné části již nejsou předpokládány žádné aktivity.
Též je předpokládáno předložení Roční zprávy o postupu realizace tohoto IPRM 
za kalendářní rok 2018 (do 31.03.2019).



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	__________

	Popis opatření na odstranění těchto problémů:

	__________


9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	__________

	Stav řešení nepodstatné změny:

	__________


10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	__________

	

	

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)
	Ne

	Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:
	               ______

	

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)
	Ne

	Datum podpisu změnového dodatku ŘO:
	______

	
	


11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

	Indikátor projektu
	Měrná Jednotka
	Plánované množství dle Smlouvy
	Skutečnost za monitorované období
	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období
	Předpoklad na další monitorovací období
	Poznámka
	

	Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení
	m2
	61 300
	x
	62 847,86
	x
	Závazná
Část/Dodatek č. 9
	

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV
	m2
	3 320
	x
	7 706
	x
	Závazná
Část/Dodatek č. 2
	

	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
	ha
	0,8
	x
	1,03
	x
	Závazná
Část/Dodatek č. 9
	

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
	m2
	61 300
	x
	0
	x
	Závazná
Část/Dodatek č. 2
	

	Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst
	počet
	1
	x
	1
	x
	Závazná
část
	

	Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit
	počet
	3
	x
	5
	x
	Závazná
Část/Dodatek č. 4
	

	Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem
	km
	6,3
	x
	0,68
	x
	Nezávazná
Část/Dodatek č. 8

	

	Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení
celkem
	počet
	4
	x
	0
	x
	Nezávazná část/Dodatek č 8
	

	Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť
	počet
	4
	x
	0
	x
	Nezávazná část/Dodatek č 8
	

	Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cest. ruchu
	počet
	10
	x
	0
	x
	Nezávazná část/Dodatek č 8
	

	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže
	počet
	5
	x
	0
	x
	Nezávazná část/Dodatek č 8
	

	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
	počet
	5
	x
	0
	x
	Nezávazná část/Dodatek č 8
	

	Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů:

	Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací dílčích projektů naplněny a v období udržitelnosti projektů jsou nadále zachovány.

Naplnění jednotlivých indikátorů jednotlivými projekty:

1) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ byla naplněna projekty Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598 a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská - L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715, Zanádražní komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.
2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města) byla naplněna projektem Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339.
3) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně byla naplněna projekty Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599. 
4) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst naplněn projektem Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338 a následně navazujícím projektem Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349.
5) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn projektem Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717.
6) Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem naplněno projektem Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929, České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058.

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

	Protokoly skutečného zaměření staveb včetně vyčíslení hodnoty indikátorů, pracovní smlouva.


12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
	Rovné příležitosti:

	Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 35. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 35 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.
Výše uvedené skutečnosti byly naplněny jednotlivými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM, a to i v období udržitelnosti projektů.
Závazná část IPRM:

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337;

· Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339;

· Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173; 

· Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338;

· Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349.

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599;

· Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715;

· Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.
Nezávazná část IPRM:
· Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929;

· České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058.

	Udržitelný rozvoj:

	Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Výše uvedené skutečnosti byly naplněny jednotlivými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM, a to i v období udržitelnosti projektů.

Závazná část IPRM:

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337;

- Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339;

- Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015;

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173; 

- Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338;

- Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349.

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598;

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599;

- Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717;

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712;

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714;

· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713;

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826;
- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715;

- Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.
Nezávazná část IPRM:

- Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929;

- České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058


13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
	Realizace všech partnerských projektů zařazených v tomto IPRM byla ukončena již v předcházejících monitorovacích obdobích.



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

	Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: 
	          0,00 Kč
 
	

	V daném monitorovacím období již nebyla v rámci žádného z dílčích projektů podána Žádost o platbu.
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že v daném monitorovacím období již nebyla v rámci žádného z dílčích projektů podána Žádost o platbu, nevznikly žádné odchylky od finančního harmonogramu.



	Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:
	       0,00 Kč
	

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:
· všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
· IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

· při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
· IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži
[image: image1.jpg]*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM. 
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:
(Ano/Ne)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)


	NE

	2
	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.
	NE

(viz závěrečné monitorovací zprávy)

	3
	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad
	ANO


Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*�
Ing. Jiří Svoboda�
�
Funkce v organizaci:�
primátor�
�
Místo a datum:�
České Budějovice�
�
Podpis a razítko
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