Důvodová zpráva

11. 4. 2019 byla doručena žádost SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.,  o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné 2019-2022 - uspořádání mistrovství Evropy juniorů  do 23 let v roce 2022 (přiděleno 2. 4. 2019 Evropskou kanoistickou asociací). Požadavek na rok 2019 činí 3 900 000 Kč.

Požadavky finančních prostředků na jednotlivé etapy:

- Etapa:  Loděnice – zahájena realizace 2019-2020– požadovaná dotace 3 900 000 Kč

Demolice, základy objektu, připojení ZTV, osazení buněk, ocelová konstrukce vlastní loděnice a pergoly, stravovací buňky, klubovna, plášť objektu, vnější povrchy

- Etapa:  Sociály a zázemí – plánováno na 2019 - 2021 – požadovaná dotace 7 500 000 Kč

Rekonstrukce a zvýšení kapacity sociálů (165 m2), doplnění zázemí areálu (180 m2), revitalizace hlavního objektu (fasáda, okna)

- Etapa:   Opravy a dovybavení areálu – plánováno na 2019 - 2022 – požadovaná dotace 3 000 000 Kč

Venkovní mobiliář – lavičky atd., parterové úpravy, povrchy komunikací, workoutové hřiště, pikniková zóna

Zároveň předkládáme ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace statutárního města České Budějovice na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné.

V rozpočtu odboru školství a tělovýchovy nejsou alokovány finanční prostředky na pokrytí tohoto záměru. V případě schválení bychom požadovali převedení finančních prostředků z kapitálové rezervy města.