
zápis

z konzultačního jednání v rámci odborné a metodické pomoci krajského úřadu k dalšímu postupu v procesu pořizování změny územního plánu města České Budějovice

ve vazbě na Jižní spojku, resp. přeložku silnic III/14322 (3. etapa) a III/15529 (4.a 5. etapa), 
katastrální území České Budějovice  6, 7

(dále jen „změna ÚPnM“)
Datum konání:  09.1.2012
Přítomni:   Ing. Daniela Řežábková, KÚ – Jč. kraj, OREG, vedoucí odd. ÚP  

Ing. Luboš Lacina, MM Č.B., vedoucí OÚP

Ing. Jana Sládková, MM Č.B., OÚP, vedoucí odd. ÚP

Jednání se uskutečnilo s ohledem na nezbytnost koordinovat řešení širších dopravních vazeb mezi změnou ÚPnM ve vazbě na Jižní spojku a rozpracovaným územním plánem Litvínovice. Požadavek na koordinaci byl stanoven Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZÚR). 
Jedná se zejména o možné umístění a počet křižovatek na silnici I/3 v úseku České Budějovice – Planá u Českých Budějovic pro:

· záměry ZÚR (napojení letiště, Jižní tangenty), 

· záměry města České Budějovice (Jižní spojka),

· napojení rozvojových ploch obcí Litvínovice a Planá dle rozpracované nebo připravované ÚPD.
Na základě toho se dne 06.11.2011 uskutečnilo jednání na Ministerstvu dopravy za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajského úřadu – Jč. kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, města České Budějovice a obcí Litvínovice a Planá u Českých Budějovic. Na jednání bylo konstatováno, že všechny plánované křižovatky není možné s ohledem na normové hodnoty vzdálenosti jednotných křížení na silnici I/3 umístit. Jihočeský kraj v současné době trvá na ponechání možnosti napojení letiště České Budějovice dle rozpracovaného územního plánu Litvínovice. Ve věci možného umístění dalších plánovaných úrovňových křižovatek bylo na jednání dohodnuto, že krajský úřad zadá v lednu 2012 vypracování: „Studie dopravního řešení silnice I/3 v kontextu s plánovanými dopravními stavbami s úrovňovým křížením se silnicí I/3 dle ÚPO Planá a ÚPO Litvínovice a ZÚR Jihočeského kraje jako podklad pro územní a dopravní plánování na území Jihočeského kraje“. Studie bude řešit možné počty a umístění křižovatek na silnici I/3 v úseku České Budějovice – Planá u Českých Budějovic. Na podkladě zpracované studie pak bude upravena ÚPD dotčených obcí a případně i ZÚR. 
Z těchto nových skutečností v souvislosti s vydáním ZÚR a závěrů jednání na Ministerstvu dopravy vyplývá že napojení Jižní spojky přes řeku Vltavu na silnici I/3 je možné řešit až na základě zpracování studie pro koordinaci dopravy v širších vazbách, připravované krajským úřadem. 
Z tohoto důvodu krajský úřad jako metodický orgán doporučuje v této fázi ukončení celého procesu pořizování změny ÚPnM. Na základě závěrů krajským úřadem pořízené studie dopravního řešení silnice I/3 bude zváženo, zda bude možné zahájit nový proces pořízení změny ÚPnM pro část A Jižní spojky pro napojení na silnici I/3 přes řeku Vltavu v pokračování z ul. L. B. Schneidera nebo zda bude ponecháno stávající řešení z platného UPnM z ul. Papírenská.

Ing. Řežábková na jednání sdělila, že zadání veřejné zakázky na zhotovení této studie se v současné době připravuje na odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu. 

Zapsala: Ing. Jana Sládková
Skončeno, přečteno, podepsáno
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