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Záměr:  Oživení budovy Slavie, příprava podkladů k rekonstrukci

Časové období: listopad 2011 – srpen 2012

Cíle:

1. Smysluplné naplnění nevyužitých prostorů objektu

2. Vytvoření dramaturgie pro hlavní sál i další prostory

3. Zviditelnění budovy Slavie na kulturní mapě města a celé republiky

4. Příprava podkladů k zadání architektonické soutěže pro rekonstrukci

5. Zvýšení naplněnosti hlavního sálu

Cíle a jejich plnění:

Ad1) Smysluplné naplnění nevyužitých prostorů objektu

· Vytvoření nabídky pro potencionální zájemce

· Příprava podkladů pro VŘ pro prostory k nájmu/ komunikace a provedení potencionálních nájemců celým VŘ

· Vytvoření ceníku pronájmů a pásem pro komerční a neziskový sektor

· Vyhlášení veřejné výzvy pro fungování v prostorech – tiskové konference, tiskové zprávy, rozhovory: TV Gimi, Deníky, Mf Dnes, ČRo ČB

· Přímé oslovení potencionálních zájemců 

· Rekonstrukce (vyčištění prostorů kluboven)

· Zajištění dalšího technického pracovníka pro technicky náročnější akce

· Oslovení škol – pronájmy, typy představení

· Naplnění nevyužitých prostor dlouhodobými pronájmy (shrnutí viz příloha č.1)

· Ateliér Kulisa – dramatické, výtvarné ateliéry pro děti + doprovodné akce v budově (od října 2011)

· Café klub Slavie - kulturní klub a café pro širokou veřejnost, dramaturgie napříč měkčími žánry (od prosince 2011)

· Klubovna č. 26: Univerzita 3. věku (plné využití prostoru 5x v týdnu) – od března 2012

· Klubovna č. 27:  Velký dechový orchestr, Barevný děti o.s. - seniorský komunitní program – (duben 2012)
· Kancelář 2. p – hudební zkušebna (leden 2012)

· Suterénní prostory / zkušebny – zatím 3 připravené prostory, zájemci a žádosti připraveny, čeká se schválení radou města

· Nevyužitá pouze jedna kancelář typu chodby – podána žádost o pronájem Kulturní HUB  (duben 2012)

· Jazz and blues club Slavie – od dubna 2012 

· Krátkodobé pronájmy (shrnutí viz příloha č. 1)

· Navýšení krátkodobých pronájmů hlavně o nekomerční akce – amatérská divadla,  Jihočeské divadlo, hudební akce externích pořadatelů, spolupráce s JČU, střední školy

·  Krátkodobé pronájmy komerční  -  webová nabídka programu

Ad2) Vytvoření dramaturgie pro hlavní sál i další prostory

· Vytvoření dramaturgického plánu

· Testovací program pro Slavii: program únor – červen:

Typologie akcí: amatérská divadelní představení, profesionální divadelní produkce, muzikál, multimediální koncertní show, jazz, alternativní hudba, beatové večery, dětské koncerty, workshopy

Programy ve spolupráci s dalšími kulturními subjekty města – Barevný děti, Fotojatka, Majáles (únor až srpen), JČU, JČD

· Komunitně - kulturní  program  duben- srpen
Tvorba vlastního komunitního a kulturního programu v návaznosti na dramaturgický plán :  kurzy pro seniory, ženský sbor, tanec, dramatika + projektová činnost – projekt Paměť, sezonní kulturní akce

· Sběrné eventy – akce spojené s průběhem roku, akce zaměřené na spolupráci subjektů v rámci komunitní kultury

- Masopust, Velikonoce, Příchod léta, Slavie ožije 2, apod. – akce ve spolupráci více subjektů sídlících ve Slavii a dalších kulturních subjektů - zatím realizovány tyto akce: Vánoce, Masopust, Slavie ožije

· Program sestavovaný na základě poptávky města

Dny slovenské kultury 2011

· Zajištění finančních prostředků pro program 

· Není založena žádná společnost, na kterou by mohl objekt žádat externí finanční prostředky. KD Slavie nemá ani vlastní razítko.

· Vytvoření podmínek pro prodej vstupenek

· Smlouvy se sítí CBsystem, vlastní předprodej v kanceláři Slavie
Ad3) Zviditelnění budovy Slavie na kulturní mapě města a celé republiky

· Celková snaha vrátit Slavii na kulturní mapu České Republiky - zařazení ceněných a výjimečných interpretů do programu.
· Vytvoření kompletního grafického manuálu domu – logo, font, barvy, plakát dvouměsíční, plakát na jednotlivé akce, leták (viz příloha č. 2,3)
· Vytvoření nových webových stránek www.slaviecb.cz zastřešující činnost celého objektu (viz příloha č. 4)
· Vytvoření facebookové prezentace domu (viz příloha č. 5)
· Aktualizace starých databázových záznamů o „KD Slavie“ na internetových serverech
· Propagace v médiích

· Navázání úzké spolupráce s místními médii


Ad 4) Příprava podkladů k zadání architektonické soutěže pro rekonstrukci

· Rešeršní činnost skladby činností, fungování a financování významných kulturních center v ČR i Evropě 

· Příprava podkladů pro zadávací dokumentaci pro architekty ve spolupráci skupiny expertů  - zatím neprobíhá

Nedostatky souhrnně:

1) Neexistence oficiální „domácí“ instituce, která se stará o náplň a organizaci  akcí ve Slávii

2) Technické vybavení sálu, znemožňující realizovat většinu jen trochu náročnějších produkcí, případně umožňující realizaci, ale akce jsou výrazně finančně náročnější = špatná konkurenceschopnost prostoru

3) Nulový obnos finančních prostředků na programové zajištění a marketing

4) Nestanovení expertní skupiny zaštiťující přípravu dokumentů pro dokumentaci k zadání rekonstrukce

5) Nechuť mnoha zajímavých umělců vystupovat v sále tohoto klasického typu a velmi špatně technologicky připraveného pro profesionální kulturní produkce

Příloha č: 6
Personální zajištění a ekonomické zázemí projektu ze strany zajišťující produkci projektu oživení

· Projekt zajišťují dva externisté na živnostenský list – M.Kolář a J.Grauer na základě příkazní smlouvy s JČD a T. Dobiášová najatá na vytvoření komunitních programů se seniory

· Příkazní smlouva na 22tis/kč měsíčně M. Kolář a J.Grauer;  T. Dobiášová 10tis/měsíčně (březen – srpen)  

· Externisté M. Kolář a J.Grauer z této částky měsíčně pokrývají pojištění +režii chodu kanceláře (viz níže částky na osobu): 

zdravotní a sociální pojištění - cca 3600,-

telefony – cca 1000,-

nákup a provoz vlastních tiskáren a kopírek – cca 800,-

provoz vlastních počítačů – cca 400,- (cena NTB cca 14000,-/výdrží přístroje  - cca 3roky)

benzín pro výlepy a schůzky se sponzory a klienty – cca 400,-

poštovné – cca 100,-

kancelářské spotřební zboží – papíry, lepidla na výlep, svorky, slídy šanony apod – cca 200,-

celkem = 6500,-

· Externisté platí za uspořádání kulturních  akcí v objektu nájem a jsou finančně odpovědni za případné deficity akcí pořádaných pod hlavičkou Slavie (viz. velikonoční koncert Jesus Christ Superstar – bilance -9000,-)

· Externisté se snaží získat prostředky pro podporu kultury v KD Slavie i v soukromém sektoru. Na jaře 2012 získali sponzoringem marketing pro projekt oživení Slavie v hodnotě 35000,-
Příloha č.7:

Ekonomické náklady spojené s projektem ze strany správce objektu

· Personální zajištění – příkazní smlouvy na 2 úvazky (44000,-/měs) od listopadu 2011 a navýšení na 2,5 úvazku od března do května 2012 (celkem 53000,-/měs) 
· Poskytnutí prostoru kanceláře - 1850,-/měs

· Vytvoření webových stránek pro postor  - 27000,-

· Základní rekonstrukce – vyklizení, opravy elektroinstalace, omítek, vymalování dvou kluboven a 3 zkušeben -, opravy topení, výměny redukčních ventilů na páru ve VS , zajištění římsy a okapů proti havarii apod. ve výši 768 tis Kč
Příloha č.8:

Přehled akcí dle zaměření věkové skupiny v období listopad 2011 – duben 2012, včetně akcí externích pořadatelů

	Kategorie
	Počet akcí

	Děti
	5

	mládež 
	12

	Dospělí
	16

	Senioři
	4


