Důvodová zpráva
Investiční odbor připravuje k realizaci v roce 2016 akci „ZŠ E. Destinové – pavilon U 2.2 - opravy a výstavba knihovny“
K 1.1.2016 má vzniknout nová příspěvková organizace ZŠ E. Destinové, která bude zahajovat výuku 1.9.2016. Výuka bude probíhat v pavilonu U2.2. V prostorách tohoto pavilonu byla v letošním roce provedena demontáž a odstranění stávajících příček s obsahem azbestových vláken. Tyto práce již byly dokončeny a začátkem října proběhne kolaudace.
Předmětem dalších prací v tomto objektu je osazení příček ze zdravotně nezávadných materiálů podle původního dispozičního členění, oprava části elektroinstalací, rozvodů vody a opravy části sociálního zázemí. Tyto práce budou hrazeny jako běžné výdaje.
Dále bude část přízemí pavilonu U2.2 přestavěna pro potřeby veřejné knihovny (detašované pracoviště Jihočeské vědecké knihovny). Pro bezbariérový přístup do knihovny bude zřízen nový vstup z Opletalovy ulice. Tyto náklady budou hrazeny jako investiční.


Zastupitelstvu města je předkládán k odsouhlasení záměr realizace veřejné zakázky, který byl doporučen radou města na svém zasedání dne 30.9.2015, na akci:
· [bookmark: _GoBack]„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1. NP na knihovnu v pavilonu U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České“ 

Odsouhlasení tohoto záměru je podle čl. 11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí dané akce.

V roce 2015 bude veřejná zakázka zahájena (po schválení záměru), její dokončení včetně podpisu smlouvy o dílo proběhne začátkem roku 2016. 
Finanční prostředky pro zajištění úhrady nákladů této akce jsou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2016.
Realizaci úprav pavilonu U2.2 ZŠ E. Destinové je potřeba dokončit do června 2016, aby prostory pro výuku byly připraveny k zahájení příštího školního roku, tj. 1.9.2016.









