Důvodová zpráva
Statutární město České Budějovice připravuje veřejné zakázky na investiční akce, jejichž zadání proběhne v roce 2020 a požadavky na další financování budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2021 případně roky následující. Podle čl.12 „Rozpočtové krytí“ Směrnice Rady města České Budějovice č.1/2018 
o postupu při zadávání veřejných zakázek je nutné mít pro vypsání veřejné zakázky zajištěné finanční krytí. V případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ finanční krytí celé akce zajištěno, neboť plnění má být zajišťováno až v následujících letech, je nezbytné schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města. 

[bookmark: _GoBack]Rada města na svém jednání dne 28.5.2020 usnesením č. 604/2020 doporučila zastupitelstvu města ke schválení záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí:

· Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově 
· Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB
· Rekonstrukce Domu umění
· Rekonstrukce  a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici



Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově 
	
Stručný popis akce:

Z důvodu zrušení umělecké sezony 2020 na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se město České Budějovice rozhodlo urychleně řešit úpravy poškozených částí otáčivého hlediště, aby v příštím roce mohl probíhat provoz na otáčivém hledišti bez omezení.
Jedná se o vypsání veřejné zakázky na realizaci stavebně technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V současné době probíhá veřejná zakázka na odstrojení konstrukce otáčivého hlediště a na základě výsledků a podkladů získaných po zpřístupnění nosné konstrukce otáčivého hlediště bude dopracována projektová dokumentace.
Předpokládaný rozsah prací se týká stavebních úprav a úprav elektroinstalace.
Budou provedeny stavební úpravy nosné konstrukce  a podlahy hlediště včetně nosné konstrukce prostoru kolem bufetu. Pokud bude zjištěn nevyhovující stav stávající nosné konstrukce, dojde k zesílení případně výměně některých dílčích nosníků.  Ostatní části stávající nosná konstrukce se opískují a opatří novými kvalitními nátěry. Z materiálů odolných proti klimatickým vlivům se provede nová podlaha hlediště a prostoru kolem bufetu. Pro odstranění kondenzace vodních par v prostoru pod hledištěm bude navržena vzduchotechnika na provětrávání zmíněného prostoru.

Vzhledem k nevyhovujícímu a zastaralému stavu elektroinstalace bude provedena elektroinstalace zcela nová, odpovídající současným požadavkům a normám. Elektroinstalace bude provedena jak v prostoru hlediště, tak budou obnoveny stávající rozvody ke koncovým prvkům. Z důvodu oprav Bellarie bude nutné vymístit z tohoto objektu stávající ovládání pro osvětlení otáčivého hlediště a přesunout je do prostor otáčivého hlediště.
Na základě provedených studií poskytnutých Jihočeským divadlem a sond provedených v rámci probíhajících projektových prací v prostoru hlediště a bufetu, lze v současné době náklady na výše uvedené práce pouze odhadnout částkou cca 21,0 mil. Kč bez DPH, tj. cca 25,0 mil. Kč vč. DPH. Přesnější částka bude známa až po zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu. Termín dokončení projektu je červenec 2020.
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a finančním harmonogramem prací bude v září 2020 investiční odbor požadovat zapojení části finančních prostředků na úhradu prací provedených v letošním roce do svého rozpočtu na rok 2020. Zbývající finanční prostředky na dokončení akce budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Předpokládaný termín realizace díla je 10/2020 až 04/2021.





Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB
	
Stručný popis akce:

Navrhovaný stavební záměr se týká areálu Autis Centra, které se nachází na Plzeňské ulici v souboru tří pavilonů (pavilon A, B, C) navzájem propojených jednopodlažní spojovací chodbou. 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu B s novou navazující přístavbou. Navrhovaná přístavba je v místě původní spojovací chodby, která bude v příslušném rozsahu demontována (zdemolována). Stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu B spočívají především v úpravě vnitřní dispozice. Zastřešení objektu zůstane zachováno. Ke stávajícímu objektu pavilonu B je nově navržena jednopodlažní nepodsklepená přístavba o rozměrech cca 15,0 x 27,5 m, kterou dojde k rozšíření dispozice stávajícího pavilonu o nové místnosti v přístavbě. 
Hlavní účel stavby zůstává zachován – objekt občanského vybavení – služby zdravotní a sociální. V předmětném objektu pavilonu B (včetně navrhované přístavby) budou nově zajišťovány respitní pobyty a denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Tyto pobytové sociální služby jsou poskytované jako bydlení v bytě. V předmětném objektu je navrženo  8 samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím. Dále se v objektu pavilonu B nachází nezbytné prostory související s provozem denního stacionáře (kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská místnost, relaxační místnost, zimní zahrada).
Podle rozpočtu zpracovaného k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dokončena v březnu 2020) činí předpokládané realizační náklady stavby 24,6 mil. Kč včetně DPH. 
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a finančním harmonogramem prací bude v září 2020 investiční odbor požadovat zapojení části finančních prostředků na úhradu prací provedených v letošním roce do svého rozpočtu na rok 2020. Zbývající finanční prostředky na dokončení akce budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Předpokládaný termín realizace díla je 10/2020 až 12/2021.
Na tuto investiční akci podalo statutární město České Budějovice v roce 2019 žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Rekonstrukce Domu umění 
Stručný popis akce:
Dům umění se nachází v řadové zástavbě na náměstí Přemysla Otakara II., č. p. 127/ č. o. 38. Aktuálně se v domě nachází různé provozy, jako je galerie, ateliéry, kanceláře, spolkové prostory, kadeřnictví, antikvariát a je zde umístěn i odbor kultury a cestovního ruchu. Objekt má 5 nadzemních podlaží, v suterénu se nachází malá sklepní místnost. Předmětem projektu je celková rekonstrukce historického objektu Domu umění. Obsahová náplň je rozdělená do jednotlivých podlaží, kde každá vytváří relativně nezávislou sekci se samostatným provozem. V přízemí bude umístěno nové Turistické informační centrum, 1. patro bude věnováno galerijní činnosti, ve 2. patře bude sídlit odbor kultury a cestovního ruchu, ve 3. patře bude ateliér edukačního centra a kanceláře. Poslední 4. patro bude tvořit spolu s pochozí střechou otevřenou platformu pro prezentační a diskusní účely.
Předpokládaný náklad na zpracování projektové dokumentace činí 5,8 mil. Kč včetně DPH a na realizaci díla 60,5 mil. Kč včetně DPH. Projekt bude možné financovat z IROP II (max dotace 55 % z CZV).
Předpokládaný termín realizace díla jsou roky 2021 – 2023. 
Výběr zpracovatele projektové dokumentace bude formou soutěže o návrh pod názvem „Rekonstrukce  Centra současného umění a architektury“ dle § 143 až § 150 a navazující jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona.



Rekonstrukce  a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici

Stručný popis akce:

Městská policie ČB hledá řešení, jak zajistit kvalitní zázemí pro navyšující se počet strážníků. Stávající budova již nevyhovuje zejména z kapacitních a dispozičních parametrů. Jedná se o budovu, která sloužila hasičskému sboru, v roce 1998 prošla částečnou rekonstrukcí a v tomto stavu je do současnosti. Nyní již budova nesplňuje potřebné hygienické normy, kapacitně nedostačuje a nenabízí další možnosti pro potřebné zvýšení kapacity zejména šaten, výcvikové místnosti, školicí místnosti atp., nadále není možné zajistit kvalitní zázemí navyšujícímu se počtu strážníků. 
Areál městské policie v ulici Jaroslava Haška lze považovat za stabilizovanou a perspektivní polohu. Budovy jsou v majetku města, jsou napojené na technickou a dopravní infrastrukturu, areál plní některé funkce pro úřad magistrátu města, vůči němu a centru města je v dostupné vzdálenosti a jsou zde dobré dopravně výjezdové podmínky pro zasahující vozidla. Urbanistický blok, jehož je součástí, leží v centrální oblasti města. Je vymezený Husovou třídou, ulicemi Jaroslava Haška a Holečkovou a přiléhá k Pražské třídě. 

Vypracování návrhu a projektové dokumentace projektu rekonstrukce a přístavby areálu městské policie na pozemcích č. k. 4355/1 a 4355/7 bude řešit vnitroblokovou novostavbu, částečně pod úroveň terénu zapuštěné hromadné garáže a rekonstrukci uličního objektu č. p. 1814/2. Výstavbě budou předcházet demolice. Stavební pozemek bude uvolněn od neperspektivních objektů. Jednopodlažní, severojižně orientovaný dvorní objekt, přistavěný k hranici pozemku čp. 1813/3 Pražská třída na p. č. 4354/1; (dnes garáže) bude odstraněn z důvodů stavebně technických a prostorových. Jednotraktový třípodlažní objekt přistavěný k č. p. 1588/4 Jaroslava Haška, p. č. 3964/1, bude odstraněn z důvodů stavebně technických 
a kapacitních.

Stavební program bude koncipován tak, aby pokryl celkové kapacitní i kvalitativní nároky městské policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti. Výstavba bude realizovaná za provozu 
a po etapách. První fází bude výstavba dvorního objektu a podzemních garáží. Nepřerušeně zůstanou 
v provozu služby pro styk s veřejností a další prostory ve stávajícím uličním objektu. Jeho rekonstrukce 
a případná nástavba bude druhou etapou výstavby. Po výstavbě a rekonstrukcích bude areál městské policie splňovat požadavky na kapacitu dispečinku se zázemím, kapacitu kanceláří, školících prostor, šaten, jídelny, výcvikových prostor, skladů, technického zázemí i dopravy v klidu.

Orientační předpokládaná cena realizace činí 115 mil. Kč včetně DPH, orientační cena projektové dokumentace je 8 mil.Kč včetně DPH.

Doba předpokládané realizace je od roku 2021 do 07/2022.







