Důvodová zpráva
[bookmark: _GoBack]Zastupitelstvu města jsou předkládány informace o aktuálním stavu vítězných projektů v participativním rozpočtu, přičemž stručné informace k nyní realizovaným projektům jsou uvedeny v příloze č. 1. Podrobnější informace lze pak nalézt v tzv. Realizačních denících, které jsou umístěny v prostředí Portálu úředníka. V tomto úložišti je pravidelně prováděn průběžný monitoring, a to prostřednictvím odpovědných realizátorů projektů z jednotlivých odborů. 
Z prvního ročníku jsou všechny projekty dokončeny, vyjma Pohybového parku Nemanice. Tento projekt byl původně v gesci OŠT, nicméně po úvodních jednání nabyl tento projekt na rozsahu, včetně finanční náročnosti. V září 2022 byl proto projekt převeden na investiční odbor, který zajistí stavební povolení a jeho následnou realizaci v létě 2023.
Projekt Pumptrack Havlinda, který také uspěl v prvním ročníku, byl, z důvodu navýšení finančních nákladů projektu přesahující limit pro participativní rozpočet, usnesením RM č. 743/2022 schválen k realizaci mimo participativní rozpočet s tím, že se bude realizovat v roce 2023.
Z druhého ročníku je aktuálně šest vítězných projektů v realizaci a pět projektů je již zrealizováno.
Přehled projektů 
	Přehled projektů PRO Budějce 2020 - 1. ročník

	 
	PROJEKTY MALÉ
	NÁKLADY
	STAV

	1.
	Lavičky nad vodou
	500 000
	DOKONČENO

	2.
	Zeleno-modré srdce Nového Vráta
	98 000
	DOKONČENO

	3.
	Branišovský les pro děti
	465 000
	DOKONČENO

	4.
	Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště
	177 000
	DOKONČENO

	5.
	Květnaté pásy a hmyzí hotely
	103 000
	DOKONČENO

	6.
	Osvěžení (se) v centru města
	90 000
	DOKONČENO

	7.
	Obnovme polní cesty
	450 000
	DOKONČENO

	 
	Celkem malé projekty
	1 883 000
	 

	 
	PROJEKTY VELKÉ
	NÁKLADY
	DOKONĚNO

	1.
	Pumptrack Havlinda
	855 000
	NE - vyřazeno z PAR, realizovat OŠT

	2.
	Pohybový park Nemanice
	881 000
	NE - prodlouženo RM

	4.
	Havraní náměstí
	1 160 000
	DOKONČENO

	 
	 Celkem velké projekty
	2 896 000
	 

	 
	CELKEM za projekty
	4 779 000
	 






	VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO Budějce 2021 - 2. ročník

	 
	PROJEKTY MALÉ
	NÁKLADY
	STAV

	1.
	Venkovní horolezecká stěna - boulder na Složišti
	690 000
	V REALIZACI

	2.
	Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků
	410 000
	DOKONČENO

	3.
	Městský holubník
	290 000
	V REALIZACI

	4.
	Workoutové hřiště na Pražském předměstí
	696 000
	V REALIZACI

	5.
	Manuál pro čistý Malák
	550 000
	V REALIZACI

	6.
	Petanque Stromovka
	376 000
	DOKONČENO

	7.
	Zastínění dětského pískoviště u Malého jezu
	148 000
	DOKONČENO

	8.
	Modernizace dět.hřiště na rohu ul.Šrámka/Lipenská
	530 000
	DOKONČENO

	9.
	Agility park - psí hřiště
	615 000
	DOKONČENO

	 
	Celkem malé projekty
	5 021 500
	 

	 
	PROJEKTY VELKÉ
	NÁKLADY
	STAV

	1.
	Rozbušíme zeleno-modré srdce Nového Vráta
	2 500 000
	V REALIZACI

	2.
	Bouldrová stěna u řeky Malše
	2 400 000
	V REALIZACI

	 
	Celkem velké projekty
	4 900 000
	 

	 
	CELKEM za projekty
	9 921 500
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