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[bookmark: _GoBack]Důvodová zpráva
Investiční odbor připravuje veřejné zakázky na akce, jejichž realizace se plánuje na rok 2017 a do návrhu rozpočtu roku 2017 budou zařazeny požadavky na finanční krytí těchto akcí.
Podle čl.11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.

Rada města na svém jednání dne 5.9.2016 usnesením č. 1336/2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení následující záměry investičních akcí:

	nedotační akce
· Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního města České Budějovice

dotační akce (OPŽP)
· Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská


Stručný popis akcí:

Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního města České Budějovice

Na základě usnesení RM č. 861/2016 má investiční odbor připravit veřejnou zakázku na realizaci „Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního města České Budějovice“.  Na rok 2017 se připravuje první etapa zavedení parkovacích zón označená jako Fáze 1 (náhrada stávajících parkovacích automatů) a Fáze 2 (osazení nových parkovacích automatů v území vymezeném ulicemi Rudolfovská, Na Sadech, Pražská, U Trojice, stará Nádražní a Nádražní včetně ulice Jeronýmova, Štítného a Chelčického, Sokolského ostrova a parkoviště u Sportovní haly).
Předmětem veřejné zakázky je dodávka  a instalace (včetně vybudování základů) parkovacích automatů a dohledového centra. Veřejná zakázka proběhne podle realizační dokumentace a výkazu výměr k „Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního města České Budějovice“ a podle specifikace provedení parkovacích automatů dle požadavků DP města ČB. Součástí veřejné zakázky budou i služby, tj. opravy automatů po skončení záruční doby, změna nastavení parametrů a dodávky spotřebního materiálu.
Další veřejnou zakázkou podle „Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území statutárního města České Budějovice“ budou stavební práce – vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prvků související s realizací Fáze 1 a Fáze 2.
Předpokládaná výše nákladů za strojní část (parkovací automaty) Fáze 1 a Fáze 2 připravované k realizaci v roce 2017 činí 16,3 mil. Kč.
Předpokládaná výše nákladů za stavební část (dopravní značení a dopravní zařízení) související s realizací Fáze 1 a Fáze 2 v roce 2017 činí 5 mil. Kč.
Obě výše uvedené veřejné zakázky týkající se investičních nákladů budou v rozpočtu investiční odboru kryty pod akce/účel 6621 Organizace dopravy v klidu – stavební část a 6622 Organizace dopravy v klidu – strojní část .



Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská

Na rok 2017 se připravuje realizace zateplení objektu MŠ Papírenská. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z OPŽP a podle podmínek poskytovatele dotace musí být kromě zateplení objektu zajištěn i systém nuceného větrání prostor mateřské školy. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, následně bude zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a v roce 2017 proběhne realizace. Finanční prostředky budou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2017 v akci/účel 6996 „Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská“.

Projektová dokumentace není v současné době dokončena, odhadované náklady za zateplení objektů a vybudování nuceného větrání činí 24 mil. Kč.

