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V Programovém období 2021-2027 je statutární město České Budějovice nositelem Strategie integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA). Součástí implementace ITI ČBA jsou procesní úkony, které je nositel strategie povinen projednat a schválit ve svých orgánech.
Zastupitelstvu města je předkládán materiál, jehož obsahem jsou tyto body:
1. Informace o implementaci Strategie ITI ČBA
2. Akceptační dopisy řídících orgánů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
3. Změna strategie ITI ČBA – změna Seznamu strategických projektů

1. Informace o implementaci Strategie ITI ČBA
Schválením Programového rámce ITI ČBA (PR) v orgánech nositele strategie byla splněna základní podmínka pro jejich předložení do výzev řídících orgánů. 
Příprava dokumentů pro PR jednotlivých operačních programů probíhala průběžně od září 2022, kdy byly předkládány dílčí PR do vyhlášených výzev řídících orgánů v monitorovacím systému MS 2021+, a to na základě postupně vyhlašovaných výzev. Následující tabulka znázorňuje přehled předložených a schválených PR dle jednotlivých operačních programů.
	Operační program (OP)
	Řídící orgán
	Datum předložení PR
	Datum schválení PR
	Akceptační dopis

	Integrovaný regionální operační program 
	Ministerstvo pro místní rozvoj
	28. 4. 2023
	5. 5. 2023
	Vydán 5. 5. 2023

	OP Doprava
	Ministerstvo dopravy
	14. 3. 2023
	17. 3. 2023
	Vydán 14. 3. 2023

	OP Jan Ámos Komenský
	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
	23. 3. 2023
	28. 4. 2023
	Vydán 28. 4. 2023

	OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
	Ministerstvo průmyslu a obchodu
	Výzva řídícího orgánu vyhlášena dne 1.8.2023. PR bude předložen v 01/2024
	Předpoklad vydání ve 02/2024

	OP Životní prostředí
	Ministerstvo životního prostředí
	Výzva řídícího orgánu vyhlášena dne 11. 10. 2023. PR předložen 7. 11. 2023.
	Předpoklad vydání ve 12/2023

	OP Zaměstnanost

	Ministerstvo práce a sociálních věcí
	Projekty schváleny mimo režim PR
	MPSV nevydává Akceptační dopis


Na základě schválených programových rámců mohou předkladatelé projektových záměrů předkládat žádosti o dotace v jednotlivých operačních programech. Informace o aktuálním stavu implementace strategie je dále členěna dle jednotlivých operačních programů.
Integrovaný regionální operační program
Alokace ITI ČBA schválená v Akceptačním dopise – 1 042 418 973,91 Kč (dotace EU)
Nositel vydal Vyjádření o souladu projektového záměru celkem k 31 projektovým záměrům a v monitorovacím systému MS 2021+, ke dni 9.11.2023 bylo předloženo celkem 11 žádostí o dotaci v celkovém objemu 291 160 496,02 Kč (dotace EU), což představuje 27,9 % celkového objemu alokace ITI ČBA v prvním roce implementace strategie. Žádosti o dotaci (ŽoD) ve výši 31 649 321 jsou s vydaným právním aktem a ŽoD ve výši 215 738 173 Kč jsou doporučeny k financování. Lze tedy konstatovat, že je vytvořen reálný předpoklad pro splnění 1. milníku Finančního plánu strategie v roce 2025, který je dle řídícího orgánu IROP nastaven tak, že k 30.6. 2025 musí být předloženy Žádosti o platbu k projektům ve výši 17,08 % (178 045 160 Kč) z celkové alokace. V Příloze č. 1 je uveden tabulkový přehled předložených žádostí o dotaci včetně jejich stavů z hlediska hodnocení.
OP Doprava
Alokace schválená v Akceptačním dopise – 125 244 000 Kč (dotace EU).
Schválený programový rámec obsahuje 2 projekty. Žádost o dotaci na projekt Doplnění a modernizace SSZ na území města ČB bude předložena do výzvy ŘO v lednu 2024 v předpokládaném objemu 50 mil. Kč. Žádost o dotaci na projekt Dopravně závislé řízení SM ČB bude předložena v roce 2025. 
OP Jan Ámos Komenský
Alokace schválená v Akceptačním dopise – 308 000 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje). Dotace EU ve výši 65 % z Celkových způsobilých výdajů.
Nositel vydal Vyjádření o souladu projektového záměru ke všem 11 projektovým záměrům. Předkladatelé žádostí o dotace v tomto OP jsou Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická a Biologické centrum AV ČR. Žádosti o dotace budou, dle predikce nositelů projektů, předloženy do konce roku 2024.
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Alokace ITI ČBA dohodnutá mezi městy ITI 222 200 000 Kč (dotace EU).
Programový rámec ITI ČBA obsahuje 2 projekty (nositelem je Jihočeská univerzita a Vysoká škola technická a ekonomická). Jeden projekt dosud nesplňuje podmínku stavu připravenosti pro předložení programového rámce. Z tohoto důvodu nemůže být PR předložen nyní ke schválení. Nositel projektu předpokládá, že podmínka bude splněna do konce roku 2023. Následně v lednu 2024 bude předložen programový rámec a do března by měl být vydán Akceptační dopis. Žádosti o dotace na tyto dva projekty budou předloženy do září 2024.
OP Životní prostředí
Alokace ITI ČBA potvrzená ve vyhlášeném programovém rámci OP ŽP 79 000 000 Kč (dotace EU).
Výzva na předkládání PR do OP ŽP byly vyhlášena 11. 10. 2023. Programový rámec byl předložen 7. 11. 2023 k hodnocení na řídící orgán a obsahuje 3 projekty statutárního města ČB. Schválení programového rámce a vydání akceptačního dopisu se předpokládá na přelomu listopadu a prosince 2023. Předložení žádostí o dotace je plánováno v roce 2024 a v roce 2025.
OP Zaměstnanost
Alokace ITI ČBA 35 963 320,21 Kč (Celkové způsobilé výdaje). Dotace EU ve výši 95 % z Celkových způsobilých výdajů.
Do výzvy č. 32 ve Specifickém cíli 1.1 bylo předloženo 6 projektů, všechny projekty byly podpořeny v celkové výši 30 253 967,08 Kč (Celkové způsobilé výdaje). Jedná se o tyto projekty: Dejme šanci všem I., Znovu do práce I. (obojí Koníček o. p. s.), Start job I. (Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů), o. p. s.) a Restart 4.0 České Budějovice (Síť pro rodinu, z. s.), Individual placement and support (FOKUS ČB, z. ú.) a Zlepšení přístupu mladých k zaměstnání v ČB aglomeraci (4BL z. s.).
Do výzvy č. 33 ve Specifickém cíli 2.1 byl předložen 1 projekt Homesharing (Autis centrum, o. p. s.), který byl podpořen ve výši 5 709 353,13 Kč (Celkové způsobilé výdaje).
Souhrnné ukazatele implementace strategie celkem:
· 104 projektů
· 6 operačních programů
· Finanční objem projektů ITI Českobudějovické aglomerace - 1 703 228 127,91 Kč (dotace EU)

2. Akceptační dopisy řídících orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR patří mezi povinnosti nositele mimo jiné i schválení Akceptačních dopisů řídících orgánů Řídícím výborem ITI ČBA a zastupitelstvem města nositele strategie. Akceptační dopis je vydáván jako formální potvrzení schváleného Programového rámce. Z tohoto důvodu jsou radě města předloženy k projednání:
· Akceptační dopis Ministerstva pro místní rozvoj ČR, uvedený v Příloze č. 2
· Akceptační dopis Ministerstva dopravy ČR, uvedený v Příloze č. 3
· Akceptační dopis Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v Příloze č. 4
Formální úprava a obsah dopisu jednotlivých řídících orgánů jsou různé, nicméně všechny obsahují tyto základní společné náležitosti:
· Vyčíslení alokace a závazek ministerstva tuto alokaci pro nositele ITI dané aglomerace rezervovat po celou dobu implementace strategie;
· Specifikace podmínek při realizaci strategie, při kterých bude rezervace alokace ministerstvem garantována;
· Oprávnění ministerstva na výkon kontroly realizace strategie;
· Oprávnění ministerstva k využití údajů poskytnutých nositelem ve svých informačních systémech.
Akceptační dopisy řídících orgánů byly předloženy na jednání:
·  Rady města České Budějovice dne 6. 11. 2023 a rada města na základě usnesení č. 1409/2023 doporučuje zastupitelstvu města schválit Akceptační dopisy dle Přílohy č. 2, 3 a 4;
· Řídícího výboru ITI Českobudějovické aglomerace dne 15. 11. 2023. ŘV ITI schválil Akceptační dopisy Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR usnesením č. 279/2023. 



3. Změna strategie ITI ČBA – změna Seznamu strategických projektů PR IROP
Při realizaci strategie je nutné provádět změny, které v průběhu nastanou oproti původnímu stavu. Jedná se zejména o změny z titulu nerealizace původně plánovaných projektů a jejich nahrazení náhradními projekty, či novými projekty. Každou změnu strategie zásadního charakteru je nutné před podáním na řídící orgán schválit Řídícím výborem a zastupitelstvem města nositele strategie.
Konkrétní přehled a specifikace předložených změn je uvedena v Příloze č. 5. Jedná se o 4 druhy změn:
· Sloučení více projektů do jednoho projektu
· v Opatření 04. Základní školy se u 5 základních škol (ZŠ Pohůrecká, ZŠ Grünwaldova, ZŠ Máj II, ZŠ a MŠ Nová a ZŠ a MŠ J. Š. Baara) jedná o sloučení dvou nebo tří projektů do jednoho projektu. Projekty na vybudování odborných učeben byly původně předloženy samostatně z časových důvodů. Za účelem zjednodušení administrace při podání žádosti o dotace je navrženo sloučení projektů konkrétní školy do jednoho projektu. 
· v Opatření 07. Revitalizace a vybavení pro činnost památek k ochraně kulturního dědictví je předložena identická změna – sloučení dvou projektů, jejichž nositelem je Římskokatolická farnost, do jednoho projektu.
· Změna názvu žadatele projektu představuje formální úpravu názvu žadatelů v Seznamu projektů. Jedná se ve všech případech o projekty okolních obcí v území, kde byl původně uveden jako žadatel škola, nicméně žadatelem bude nakonec obec, tedy zřizovatel školy.
· Změna projektů - v Opatření 02. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí odstupuje v rámci ITI ČBA předkladatel projektu Veřejné prostranství v okolí Slávie (negativní stanovisko AOPK) a od realizace projektu Úprava náměstí před KD Vltava (financováno Norských fondů). Projekty budou nahrazeny projektem Sluneční ostrov – Jiráskovo nábř., České Budějovice.
· Navýšení rozpočtu, CZV a dotace EU – v Opatření 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu dochází k navýšení celkových způsobilých výdajů o 5 594 995,56 Kč a dotace EU o 3 916 496,90 Kč u projektu Cyklostezka Branišovská – Na Sádkách z důvodu změny rozpočtu a vyššího podílu celkových způsobilých výdajů.
Změny Seznamu strategických projektů PR IROP byly předloženy na jednání:
·  Rady města České Budějovice dne 6. 11. 2023 a rada města na základě usnesení č. 1409/2023 doporučuje zastupitelstvu města schválit Změny Seznamu strategických projektů PR IROP dle Přílohy č. 5;
· Řídícího výboru ITI Českobudějovické aglomerace dne 15. 11. 2023. ŘV ITI schválil Změny Seznamu strategických projektů PR IROP usnesením č. 280/2023.
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