Důvodová zpráva


Dne 26. 4. 2011 byla vyhlášena 15. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ v souladu  s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.1 - Integrované projekty rozvojových center. 
V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“.
Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. 

Popis projektu:
Cílem projektu je vybudování přístupových komunikací k parku a vybudování nového parku v areálu bývalých kasáren Ćtyři Dvory za účelem zlepšení sociální infrastruktury, občanské vybavenosti a rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit.

Předpokládaný rozpočet

Celkový předpokládaný rozpočet projektu:			72 000 000,- Kč	  Předpokládaná dotace (85 % ze způsobilých výdajů projektu)		    

Rozpočet byl sestaven na základě projektové dokumentace k výběru zhotovitele a bude dále aktualizován dle výsledku výběrového řízení a dle stanovení způsobilosti výdajů na základě zpracování žádosti o dotaci externí firmou.

Předběžný harmonogram

23. 5. 2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM 
28. 6. 2013		předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad
07/2013-06/2014	realizace 
07/2014		ukončení projektu, vyúčtování


[bookmark: _GoBack]
