Důvodová zpráva

Statutární město České Budějovice společně s Jihočeským krajem (každý jako samostatný investor) realizovalo na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů (č. 2010001292) ze dne 21.5.2010 stavbu „Č. Budějovice, ul. E. Rošického – stavební úpravy komunikace č. III/14539“.

V rámci výše uvedené stavby byly vybudovány mimo jiných i SO 09 Odvodnění komunikace (část pro SM ČB) a SO 106 Ulice Milady Horákové.

Stavební objekt SO 09 Odvodnění komunikace (část pro SM ČB) byl investicí vyvolanou stavbou cyklostezky podél ulice E. Rošického a byl vybudován nákladem statutárního města České Budějovice.  Tato stavba ale slouží výhradně pro odvod dešťových vod z komunikace III/14539        a bude bezúplatně převedena do vlastnictví Jihočeského kraje. Pořizovací cena SO 09 činí 1.332.887,38 Kč. 
Stavební objekt SO 106 Ulice Milady Horákové byl realizován v rámci stavby jako součást kruhového objezdu – jedno z jeho ramen. Investorem této části stavby byl Jihočeský kraj. Toto rameno vede do ulice Milady Horákové, není součástí krajské komunikace III/14539 a bude bezúplatně převedeno do vlastnictví města ČB. Pořizovací cena SO 106 činí 1.704.567,76 Kč.

Ve výše citované Smlouvě o sdružení zadavatelů se Jihočeský kraj se statutárním městem České Budějovice dále dohodly na způsobu výpočtu finančního vyrovnání ohledně vybraných stavebních objektů a dalších souvisejících nákladů (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor). Níže uvádíme vyčíslení těchto nákladů po dokončení stavby:
	 
	příspěvek JčK -> SM ČB
	 
	příspěvek SM ČB  -> JčK

	SO 01 Kanalizace
	4 986 613,87
	Smluvní požadavky
	90 307,20

	SO 303 Kanalizační propojení do sběrače Máj
	3 597 886,57
	Požadavky objednatele
	868 518,00

	Koordinátor BOZP
	348 663,49
	I. etapa DIO
	498 589,20

	Technický dozor investora
	1 453 392,08
	II. etapa DIO
	398 810,40

	Autorský dozor
	146 113,80
	III. etapa DIO
	292 334,40

	 
	 
	III. etapa SO 102
	2 749 480,80

	 
	 
	III. etapa SO 104
	592 633,20

	 
	 
	III. etapa SO 105
	576 214,80

	 
	 
	III. etapa SO 106
	568 189,20

	 
	 
	III. etapa SO 501
	194 070,00

	 
	 
	III. etapa SO 502
	530 648,40

	 
	 
	III. etapa SO 801.1 sadové úpravy
	186 500,40

	 
	 
	Recyklace zastávek a parkování
	993 644,40

	Celkem
	10 532 669,81
	 
	8 539 940,40

	ROZDÍL (příspěvek JčK - > SM ČB)
	1 992 729,41
	 
	 


Uvedený rozdíl ve výši 1.992.729,41 Kč je na základě pravidel stanovených ve výše uvedené smlouvě č. 2010001292 zkontrolován a odsouhlasen oběma stranami a bude převeden jako investiční přijatý transfer od Jihočeského kraje na účet statutárního města České Budějovice ještě v roce 2012.
