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                                Důvodová zpráva               

Zastupitelstvu města dle usnesení RM č. 541/2012 ze dne 4.4.2012 je předkládán k projednání a ke schválení záměr „Společné investice s Ředitelstvím silnic a dálnic“ na akci „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. (Severní spojka)“.
Statutární město obdrželo od ing. Josefa Pešla, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR , správy České Budějovice (dále jen „ŘSD ČR“)  „Žádost o potvrzení finanční spoluúčasti“ města České Budějovice na připravované akci „Přeložka I/20 České Budějovice, Severní spojka“ (viz příloha č.2).
V r. 2010 nechalo město zpracovat technicko ekonomickou studii „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní spojka)“- (dále jen Studie) – zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha.
Trasa „Severní spojky“, dle této Studie (viz příloha č.3) vede v úseku mezi okružní křižovatkou u Globusu  a Pražskou třídou (v současnosti silnice I/3) včetně přemostění Vltavy a mimoúrovňovým vykřížením se stávající železniční tratí České Budějovice – Praha s vazbou na plánovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru Nemanice – Ševětín (dále jen IV. TŽK).
Výstavbou komunikace se odlehčí enormní dopravní zátěži zejména na ul. Strakonická a v již současné době nevyhovující křižovatce (místně označované jako „diamant“) ul. Strakonická a levobřežní komunikace (stávající silnice I/20). Na základě výpočtů dopravního modelu je z hlediska potřebnosti dopravních staveb ve městě považována za prioritu č.1.  ( trasa stavby je zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a město v současné době na tuto komunikaci zpracovává změnu územního plánu).
Stavba je rozdělena na 3 úseky :

- prostřední část, podjezd pod kolejištěm a ul. A.Trägera (úsek č.2) by měla realizovat Správa dopravní a železniční cesty v rámci IV. TŽK (nyní dokončena PD pro územní řízení)

- oba krajní úseky (úsek č.1 a 3) bude realizovat ŘSD ČR jako komunikaci I. třídy (I/20).   Do konce letošního roku bude na tuto stavbu dokončen investiční záměr a proces EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí) 

Předpokládaný celkový rozsah investic na stavbu činí 945 mil. Kč (bez DPH)
Dle návrhu ŘSD ČR by mělo město České Budějovice zajistit finanční krytí stavebních objektů budovaných pro potřeby města, které následně zůstanou ve vlastnictví města, včetně vypracování dokumentace zhotovení stavby a potřebných průzkumných a geodetických prací nutných při realizaci stavby.

Jedná se o stavební objekty :

- chodníky

- cyklostezky

- veřejné osvětlení

- vodohospodářská infrastruktura, která není součástí komunikace

Celková cena stavebních objektů pro všechny tři úseky, které by mělo zajistit statutární město České Budějovice dle výše uvedené Studie, činí cca 25 mil. Kč (bez DPH) pro všechny tři úseky. Podle předběžných jednání by část objektů, zejména podjezd pro cyklisty a chodníky v úseku č. 2, měla být součástí investice SŽDC. 
