ZPRÁVA O VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ A PŘIPOMÍNEK ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 


Odbor kancelář primátora obdržel na vědomí odpovědi na dotazy zastupitelů z 26. zasedání zastupitelstva města dne 7. 2. 2022


Zastupitel Michal Šebek vznesl následující dotazy ohledně zprávy o posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény: Od kdy má statutární město České Budějovice k dispozici zprávu od doc. Navrátila, týkající se stavu Budvar arény. Jak bude město postupovat při řešení uvedených skutečností v této zprávě a zda bude vytvořen nějaký akční plán řešení.


Odpovídal Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora 

Vážený pane zastupiteli,
odpovídám na Váš dotaz, vznesený na 26. zasedání zastupitelstva města dne 7. 2. 2022, který se týkal zprávy o posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény, postupu města při řešení uvedených skutečností v této zprávě a bude-li vytvořen nějaký akční plán řešení.
Zpráva „Budvar aréna České Budějovice - Posouzení prostorů pro diváky a požárních únikových cest“
Objednatel: Karel Pražák 
Zpracovatelé: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc, Ing. arch. Štěpán Netrefa, Ing. arch Kateřina Píchová, byla předána osobně panem Karlem Pražákem a následně zapsána do evidence magistrátu města dne 12. 11. 2021.
Budvar aréna byla v roce 2002 zkolaudovaná na základě dvou kolaudačních rozhodnutí. 
V průběhu let bylo průběžně upozorňováno na nedostatky Budvar arény, a to jak ze strany provozovatele, tak ze strany sportovních klubů, které v Budvar aréně trénují, a také i ze stran veřejnosti: 
· nedostatečná kapacita vnitřních tzv. „suchých sportovišť“ a zázemí pro potřeby mládežnických oddílů (tělocvičny, rozcvičovny, klubovny…);
· nedostatečná kapacita sociálních zařízení a míst pro občerstvení;
· nedostatečná skladovací kapacita;
· nedostatky vyplývající z průběžně se zpřísňující legislativou.

Na základě výše uvedených požadavků se vedou diskuse na téma, jak tyto nedostatky odstranit. Podklady pro zadání tak vždy zahrnují požadavek na to, aby se nezasahovalo do hlavní budovy, jako do největšího samostatného požárního úseku. Takto by se nemusela doplňovat protipožární technologie, která by tak úpravy zásadně prodražila. Vznikají tedy průběžně studie na možné rozšíření, případně rekonstrukce Budvar arény:
· zvětšení tréninkové haly směrem do ulice F. A. Gerstnera;
· přístavba tribuny „C“ (podél řeky Vltavy), rozšiřuje se prostor občerstvení diváků a zvyšuje se kapacita sociálních zařízení, tato přístavba nabízí i možnost vybudování skyboxů nad stávající tribunou „C“;



· propojení tribuny „D“ s letním kinem, tato studie počítala s tím, že v nově vzniklém prostoru budou vytvořena „suchá sportoviště“ pro přípravu mládežnických sportovců a sklady, zároveň by zde byl vybudován větší prostor pro občerstvení s vyšší kapacitou pro sociální zařízení, tento prostor by mohl sloužit během letní sezóny pro potřeby sousedního letního kina a v měsících září až duben by sloužil Budvar aréně.  

Celková rekonstrukce, která by vyřešila všechny vnitřní nedostatky budovy byla průběžně zamítána z důvodu vysoké finanční náročnosti. 

Studie tedy vznikají tak, aby dostavby mohly být realizovány v etapách, nebyly finančně náročné jako celková rekonstrukce a zároveň minimálně zasáhly do provozu Budvar arény.

Zastupitel Petr Štěpánek vznesl následující dotaz ve věci „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis pohledávky: Jak je možné, že se zde tato pohledávka mohla objevit, když k uplatnění pohledávky městem u soudu nedošlo a na konci června 2018 došlo k jejímu promlčení.


Odpovídal Ing. Petr Holický, náměstek primátora

Vážený pane zastupiteli, 
na 26. zasedání zastupitelstva města jste při projednávání bodu „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova – odpis pohledávky“ vznesl dotaz ve znění „Jak je možné, že se zde tato pohledávka mohla objevit, když k uplatnění pohledávky městem u soudu nedošlo a na konci června 2018 došlo k jejímu promlčení?“
Každá pohledávka města, ať už vzniklá z jeho činnosti v samostatné či přenesené působnosti, musí být v souladu s platnou legislativou věrně zobrazena v účetnictví města. V případě, kdy nastane situace, že dlužník z různých důvodů neuhradí pohledávku nebo její část a pohledávka je posouzena jako nedobytná nebo nevymahatelná, umožňuje zákon pohledávku účetně odepsat, aby nezkreslovala stav oběžných aktiv města. Tímto krokem však pohledávka účetně nezaniká. Vzhledem k tomu, že tato pohledávka stále představuje určitý majetkový potenciál, požadují účetní standardy pohledávku i nadále sledovat na podrozvahových účtech. 
Rozhodnutí o způsobu vypořádání pohledávky (tj. vzdání se práva, prominutí dluhu, postoupení pohledávky, uzavření dohody o splátkách či odpisu pohledávky) je však v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle čl. 52 odst. 2 směrnice Rady města České Budějovice č. 4/2021, oběh účetních dokladů, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu města. 
Jak vyplývá ze shora uvedeného, pokud by zastupitelstvo města schválilo odpis pohledávky dle materiálu č. KP-ZM/28/2022/M/22 předloženém mu na jednání dne 7. 2. 2022, byla by  tato pohledávka dále evidována na podrozvahové účetní evidenci, přičemž však nebrání tato „účetní operace“ případnému uspokojení pohledávky v následujícím období. Pouze zajistí, že stav aktiv města není „uměle“ zkreslován evidencí pohledávky, která byla ve smyslu čl. 58 odst. 5 směrnice Rady města České Budějovice č. 4/2021, o oběhu účetních dokladů posouzena jako nedobytná.
Pohledávka tak existuje i po jejím promlčení a věřitel se může domáhat svého nároku i v promlčecí době.



Zastupitel Mgr. Bc. Martin Pikous vznesl následující dotaz ve věci „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis pohledávky: Zda společnost, u které vznikne pohledávka, lze akceptovat jako účastníka výběrového řízení o veřejnou zakázku, zda se odpis pohledávky promítne do bezdlužnosti této společnosti.


Odpovídal Ing. Petr Holický, náměstek primátora

Vážený pane zastupiteli,
na 26. zasedání zastupitelstva města jste vznesl při projednání odpisu pohledávky v souvislosti se zakázkou „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ dotaz „Zda společnost, u které vznikne pohledávka, lze akceptovat jako účastníka výběrového řízení o veřejnou zakázku, zda se odpis pohledávky promítne do bezdlužnosti této společnosti“. K výše uvedenému předávám následující odpověď, kterou připravila vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, Dagmar Zegermacherová: 
· U veřejných zakázek malého rozsahu (vyzvání konkrétních dodavatelů) nemusí zadavatel oslovovat dodavatele, který má u zadavatele pohledávku.
· U veřejných zakázek malého rozsahu (všichni dodavatelé) nemůže zadavatel omezit účast v řízení dodavateli, který má u zadavatele pohledávku.
Otázku vyloučení účastníka z řízení lze u VZRM řešit analogickým postupem dle § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Vyloučit dodavatele lze pouze pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že se dodavatel dopustil v posledních 3 letech od zahájení řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Důkazní břemeno k prokázání naplnění výše uvedených podmínek leží na zadavateli. 
Pokud dodavatel pochybil pouze v jednom konkrétním případě, tak se domníváme, že ho nelze z řízení vyloučit. Zároveň se domníváme, že je třeba posoudit, zda se skutečně jedná o pochybení v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tedy posoudit postup objednatele při řešení smluvní pokuty vyplývající ze smluvního vztahu s dodavatelem. 
· U zadávání veřejných zakázek (minitenderů) v dynamickém nákupním systému, nemůže zadavatel omezit účast dodavatele, který je zařazený do dynamického nákupního systému.
· V zadávacích řízeních nemůže zadavatel omezit účast dodavatele, který má u zadavatele pohledávku.
Pokud se jedná o dlouhodobá pochybení, může zadavatel dodavatele vyloučit dle § 48 odst. 5 písm. d) zákona – viz popsáno výše.

Zákon řeší nedoplatky (daňový nedoplatek; nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) vůči České republice nebo zemi sídla dodavatele, ne vůči zadavateli.

Zastupitel Bc. Jan Hošek požádal o vypracování krátké zprávy o činnosti cyklokoordinátora.


Zpráva o činnosti cyklokoordinátora za rok 2021 

Pracovník: Mgr. Lukáš Bajt, cyklokoordinátor 
Popis činnosti:  
· komunikace s veřejností – skrze e-mail, FB profil, diskuze 
· komunikace s médii – Budějovice DNES, Budějovický rozhlas, Česká televize a další 
· zastupování města ve správní radě Nadace pro jihočeské cyklostezky 
· zastupování města ve správní radě Asociace pro městskou mobilitu 
· účast a vedení jednání pracovní skupiny pro Strategický plán 
· účast na jednání na téma sdílené elektrokoloběžky v Českých Budějovicích 
· účast na jednáních o organizaci dopravy v „centru“ 
· účast na jednání dalších dopravních projektů a staveb 
· návrhy nových opatření pro cyklisty – cyklobousměrky, nové kolostavy, cyklopřejezdy, atd. 
· příprava programu a vedení jednání „Cykloskupiny“ 
· příprava a pořádání kampaně Do práce na kole 2021 v Českých Budějovicích 
· účast na diskuzích o dopravě: 
	     ◦ Debata ve vaně (téma: Budějce vs. doprava 
     ◦ 	JCI Inspirátor (téma: Cykloměsta) 
Příloha č. 1: Zápis z jednání projektového týmu Strategického plánu města České Budějovice 

	Opatření SP: 
	B. 1.3., B. 1.4., B. 1.5., B. 1.6, B. 1.7. 

	Pořadové číslo jednání: 
	202201 

	Datum jednání: 
	18. 01. 2022, Magistrát města České Budějovice 

	Přítomni: 
	Ing. Petr Holický, Ing. Michal Šram, Ing. Jaroslav Mráz, Ing. Michaela Muková, Mgr. Jan 
Vlášek, Bc. Šárka Zahradníková, Ing. Dagmar Baumruková, MPA, Vilém Čekajle, Ing. Lenka 
Růžičková, Ing. Hana Truhlářová, Ing. Vladimíra Blažková, Martina Podařilová 


 
B. 1.3 Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou 
Cílem opatření je vyhodnocovat průběžně s využitím Cyklogenerelu města a dalších souvisejících podkladů prostupnost města nemotorovou dopravou a realizovat opatření ke zvýšení bezpečné prostupnosti jako je propojování stávajících úseků cyklo a pěších tras, dobudování již existujících cyklo a pěších tras do ucelených cest zajišťujících plynulé propojení z výchozího až do cílového bodu a odstraňování bariér na stávajících trasách. 

	Opatření 
	Postup 
	Současný stav 
	Časová posloupnost 

	Napojení Jeronýmovy ulice na Lannovu pro cyklisty 
	Projekt 
	Projekt hotov (pozastaveno) 
	3 

	Cyklopřejezd přes Českou ulici 
	Projekt 
	Návrh na vypsání VZ – DNS (zajišťuje IO) 
	4 

	Cykloobousměrka Klavíkova 
	Úprava značení 
	Hledání alternativního řešení (cykloskupina) 
	2 

	Křížení stezky v ul. J. Haška s ul. Budivojova a Holečkova 
	Projekt 
	Zadání bezpečnostního auditu 
	5 

	Povolení vjezdu cyklistů do pěší zóny v Mlýnské a Panské obousměrně – Pokračování kolem Rabenštejnské věže do ulice Česká 
	Úprava značení 
	Částečně hotovo – SVS 
	1 


 
Úkol č. 1 – Povolení vjezdu cyklistů do pěší zóny v Mlýnské a Panské obousměrně – Pokračování kolem Rabenštejnské věže do ulice Česká 
Hotový projekt, projednáno s PČR – předáno k realizaci. Studie byla předána v červnu na SVS, říjen bude vyjádření ODSH. V říjnu realizace úpravy dopravního značení. Dne 13. 1. 2022 ODSH vydal Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu. 
Termín: dokončeno 
Úkol č. 2 – Cykloobousměrka Klavíkova 
Hotový projekt, projednáno s PČR – doporučení ponechat stávající stav; ODSH – preferuje ponechat stávající stav. Studie byla dokončena, obsahuje nedoporučující stanovisko Policie ČR. ODSH z tohoto důvodu rovněž nedoporučuje řešit. Protože se jedná o důležitou propojku mezi Husovou a Pražskou, je potřeba hledat alternativní propojení. UHA zajistí projednání alternativního propojení v rámci cykloskupiny. 
Termín: po projednání v cykloskupině 
Úkol č. 3 – Napojení Jeronýmovy ulice na Lannovu pro cyklisty 
Bezpečnostní audit tuto variantu zamítl – nutné předělat celou křižovatku (i když se jedná o pěší zónu). ODSH trvá na předělání celé křižovatky. Projednáno na cykloskupině – doporučení řešením pomocí nájezdu – snížení hrany obrubníku. Stejné řešení navrhuje i projektant Ing. Šlinc. ODSH snížení nedoporučuje. Realizace aktuálně pozastavena. V případě změny postoje bude projektový tým informován. 
Termín: průběžně 
Úkol č. 4 – Cyklopřejezd přes Českou ulici 
Studie i projekt hotov, předáno na IO k realizaci. Je připravené výběrové řízení. Projektová dokumentace by měla být zpracována do konce roku 2021. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Výběrové řízení bude vypsáno opětovně. 
Termín: 15. 3. 2022 

Úkol č. 5 – Křížení stezky v ul. J. Haška s ul. Budivojova a Holečkova 
Řeší se studie (Ing. Šlinc) – připomínkování DI PČR. ODSH potřebuje kladné stanovisko od DI PČR. Projednáno na cykloskupině. Doporučeno hledání cest k realizaci. ODSH ani Policie ČR zatím nevydali kladné stanovisko. Projekt byl na základě stanovisek upraven, bylo svoláno opětovně jednání s ODSH za účasti vedení města s cílem projednat pokračování realizace projektu. Oficiálně podaná žádost na ODSH. Na základě vyjádření z ODSH je požadováno doložení dopravně-bezpečnostního auditu a doložení nově navrženého vhodného umístění kontejnerů na komunální odpad. Na základě toho vyjádření byl ÚHA zadán bezpečnostní audit. 
Termín: 15. 3. 2022 
B. 1.4 Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu 
Vzhledem ke značné zátěži města automobilovou dopravou je jedním z cílů strategického plánu snížení objemu IAD a zvýšení podílu nemotorové dopravy, především cyklodopravy, k pohybu po městě. České Budějovice mají k tomuto druhu dopravy dobré podmínky (kompaktní město, rovinatý terén) a množství obyvatel využívá k přepravě po městě kolo již nyní. Zvýšení podílu cyklodopravy a pěší dopravy vyžaduje, aby se zlepšila síť cyklostezek a cyklotras i pěších tras, aby se vybudovala ucelená propojení mezi jednotlivými cíli ve městě a aby byla tato doprava bezpečná a dostatečně atraktivní.  

Město naváže na již realizované aktivity směřující k vybudování sítě cyklo a pěších tras a bude usilovat o co nejrychlejší dobudování páteřní sítě cyklo a pěších tras a návazné postupné systematické budování dalších navazujících cyklo a pěších tras tak, aby ve městě vznikla komplexní, plnohodnotná infrastruktura umožňující využití potenciálu města pro nemotorovou dopravu.  

Jednotlivé trasy budou s ohledem na prostorové a technické podmínky prioritně budovány tak, aby jejich využití bylo pohodlné a bezpečné a budou vždy, kdy to bude z technických, prostorových a ekonomických důvodů možné plánovány a budovány jako ucelené trasy propojující zdrojovou a cílovou lokalitu.  

	Opatření 
	Postup 
	Současný stav 
	Časová posloupnost 

	Dobudování bezpečné cesty pro cyklisty mezi Dlouhým mostem a Branišovskou ulicí 
	Vyřešení majetku 
	Zadání projektu 
	5 

	Cyklostezka Suchomel 
	Dokončení projektu 
	Územní řízení 
	3 

	Cyklostezka Šindlovy Dvory – Stromovka 
	Vyřešení majetku 
	Jednání na úrovni města 
	4 

	Liniový park s cyklostezkou kolem Dubičného/Vráteckého potoka 
	Studie 
	Vytvořené zadání pro studii 
	6 

	Vyznačení cyklostezky M. Chlajna – K. Štěcha/ V. Talicha 
	Projekt (Stavební úpravy) 
	Návrh na vypsání VZ – DNS (zajišťuje IO) 
	2 

	Pokračování cyklostezek od propojky Máj Vltava (Fr. Ondříčka a Bezdrevská) 
	Projekt 
	Návrh na vypsání VZ – DNS (zajišťuje IO) 
	1 

	Cyklostezka Plavská – návaznost na cyklostezku kolem Malše 
	Vyřešení majetku 
	Čeká se na majetkoprávní vypořádání 
	 


 
Úkol č. 1 – Pokračování cyklostezek od propojky Máj Vltava (Fr. Ondříčka a Bezdrevská) 
Vypracovaná studie – 3 varianty (severní, střední, jižní). Nejlevnější a nejrychlejší variantou je varianta střední, která se bude předávat pro vypracování projektové dokumentace. Důležitou variantou je určitě i varianta severní – nutné řešit vlastnické vztahy. Projednáno na cykloskupině. Předáno na Investiční odbor. Zpracování projektové dokumentace bylo vypsáno. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Bude řešeno opětovné vypsání výběrového řízení. 
Termín: 15. 3. 2022 
Úkol č. 2 – Vyznačení cyklostezky M. Chlajna – K. Štěcha/ V. Talicha 
Pro řešení byla zpracována studie a projekt byl předán na Investiční odbor. Zpracování projektové dokumentace bylo vypsáno. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Bude řešeno opětovné vypsání výběrového řízení. 
Termín: 15. 3. 2022 
Úkol č. 3 – Cyklostezka Suchomel 
Poslední pozemek Lesů ČR byl dořešen až k Boschi. První etapa se aktuálně realizuje za podpory ze SFDI, dokončena 2021. Zkolaudovaná leden 2022. Na druhou etapu vydáno pravomocné ÚR, v současné době příprava DSP. 
Termín: Průběžný 

Úkol č. 4 – Cyklostezka Šindlovy Dvory – Stromovka 
Úkol jednání se starostkou 31. 8. 2020, aby se projednal další postup. Jednání se starostkou neproběhlo. Další postup bude zaktualizován na základě projednání s vedením města. S paní starostkou jednání proběhlo. Další jednání budou probíhat na úrovni vedení města.  
Termín:  
Úkol č. 5 – Dobudování bezpečné cesty pro cyklisty mezi Dlouhým mostem a Branišovskou ulicí 
Příprava propojení ulic Horáková – Na sádkách probíhá. Tato návazná část čeká na vyřešení majetkoprávních vztahů a případně na nové programové období. Předjednaná směna pozemků, pokud to bude potřeba. Čeká se, jestli se bude lávka řešit v roce 2022. Pokud ano, bude se řešit i příprava návazné cyklostezky. V současné době není v řešení. 
Termín: Aktuálně realizace pozastavena díky řešení majetkoprávních stavů. 
Úkol č. 6 – Liniový park s cyklostezkou kolem Dubičného/Vráteckého potoka 
Je zpracovaná studie, proběhlo jednání se zástupci místního spolku. Se stezkou se počítá. Nejsou dořešeny majetkové vztahy. Bylo řešeno propojení Hlinská – Hlinecká, podél této propojky cyklostezka bude. Je potřeba dořešit překonání příčných komunikací a další návaznosti. Majitelů je několik desítek a jednání jsou složitá. Je vhodné prověřit, zda by nebylo vhodné vést stezku jinudy. Prověří se, zda by byla možná nějaká varianta. Zatím nebylo prověřeno, zpracování nového UP zde navrhuje koridor, který by měl vyjednávací pozici s vlastníky zlepšit. 
Termín: bez termínu, čeká se na ukončení jednání s developerem 
Úkol č. 7 – Cyklostezka Plavská 
Cyklostezka kolem Plavské byla dokončena spolu s komunikací. Aktuálně je potřeba dořešit návaznost na cyklostezku kolem Malše. Pro toto dokončení je připravena projektová dokumentace. Čeká se na majetkoprávní vypořádání, aby bylo možné podat žádost o povolení. 
Termín: 15. 3. 2022 
Úkol č. 8 – Vrbenská 
Nová stezka, která bude řešena ve vazbě na podjezd nádraží. Řešení se bude řešit společně s developerem pro sídliště Dubičný potok. Rekonstrukce úseku s možností vedení cyklodopravy mezi nově vznikající rezidenční čtvrtí Dubičný potok a ul. Vodní – navržený postup: schůzka s Investičním odborem a projektantem. 
Termín: 15. 3. 2022 

Úkol č. 9 – Cyklostezka podél severní spojky směrem ke globusu (včetně Okružní) 
Řeší se nájezd a sjezd, protože severní spojka je mimoúrovňová. Po dohodě s ŘSD bude podjezd pro cyklisty stejně jako podjezd pro auta. Červenec – dokončena PD pro ÚR. Následně bude probíhat ÚŘ. Dokumentace byla zpracována, řeší se odvolání jednoho z vlastníků. 
Termín: Průběžný 
B. 1.5 Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu  
Cílem opatření je zajistit dobudování doplňkové infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (kolostavy, bezpečná úložiště kol, informační a navigační systém, veřejné pumpy, sčítače, „cyklokoše“ apod.) v Českých Budějovicích. Infrastruktura bude přednostně budována zejména u klíčových cílových lokalit, jako jsou nemocnice, školy, úřady, dopravní uzly, zastávky VHD a záchytná parkoviště (kolostavy), a na páteřních trasách (značení).  
Kromě budování infrastruktury v gesci města, bude město v případech, kde k tomu má příslušné kompetence a pravomoci, v povolovacích řízeních budování potřebné infrastruktury pro nemotorovou dopravu vynucovat všude, kde je to z hlediska potřeb města žádoucí.  
V případech, kde budování potřebné infrastruktury není možné vyžadovat či vynutit, bude město s dotčenými subjekty jednat s cílem zajistit dobudování potřebné infrastruktury i v dalších lokalitách, ve kterých je to z pohledu vytvoření podmínek pro nemotorovou dopravu potřebné (bytová výstavba, podniky s více zaměstnanci, nemocnice apod.).  
Pro tyto účely vytvoří město podpůrný systém, který bude navazovat na programy Jihočeského kraje a bude podporovat soukromé subjekty, které budou potřebnou infrastrukturu na svých pozemcích a u svých objektů budovat.  
Aby bylo zajištěno, že bude infrastruktura budována na takové úrovni, která zajistí přehlednost, maximální uživatelskou přívětivost a bezpečnost jejich uživatelů, bude součástí systému návrh základních parametrů, které by infrastruktura měla splňovat.  

	Opatření 
	Postup 
	Současný stav 
	Časová posloupnost 

	Vypracování studie na parkování kol na Pražském sídlišti a následná aplikace 
	Mapování a návrhy 
	Na začátku 
	0 

	Výměna stávajících nevyhovujících kolostavů 
	Mapování a návrhy 
	Na začátku 
	1 

	Nové kolostavy – periferie a méně frekventovaná místa 
	Mapování a návrhy 
	V procesu 
	4 

	Kolostavy u úřadů, škol, zdravotnických zařízení a zastávek MHD 
	Mapování a návrhy 
	V procesu 
	2 

	Vypracování studie na parkování kol v centru města a následná aplikace 
	Mapování a návrhy 
	Na začátku 
	5 

	Revize nových projektů ohledně kapacit pro parkování jízdních kol- např. Sportovní hala 
	Mapování a návrhy 
	Na začátku 
	3 

	Cyklokoše u stezek podél řek 
	Mapování a návrhy 
	Na začátku 
	6 


 
Úkol č. 1 – Vypracování studie na parkování kol na Pražském sídlišti a následná aplikace 
 
Mapování proběhne s využitím GIS nástroje, který byl vytvořen pro obecné mapování mobiliáře na území města. UHA projedná s DPMCB za jakých podmínek a v jakém termínu je reálné provést mapování cykloinfrastruktury na území města, tak aby zmapování proběhlo optimálně v průběhu jarních měsíců 2022. Následně UHA zadá DPMCB mapování kolostavů a košů. Na základě odevzdané práce („aplikace mapování“) projektový tým vyhodnotí stav cykloinfrastruktury a navrhne doplnění či úpravy. 
Termín: 15. 3. 2022 
Úkol č. 2 – Výměna stávajících nevyhovujících kolostavů 
Rekola dostala dotaci na 150 kolostavů po městě. Některé kolostavy jsou pevné, některé jsou zatím dočasné a až podle vyhodnocení jejich využití se počítá s tím, že by se případně umístili na stálo. Vyhodnocení bude probíhat v návaznosti na předchozí úkol po dokončení zmapování kolostavů ve městě. 
Termín: 04/2022
 
Úkol č. 3 – Kolostavy u úřadů, škol, zdravotnických zařízení a zastávek MHD 

Návrh priorit by měl proběhnout na základě provedeného mapování. V roce 2021 byly vybrané kolostavy dobudovány, další priority budou určeny na základě provedeného mapování. 
Termín: 04/2022 

Úkol č. 4 – Revize nových projektů ohledně kapacit pro parkování jízdních kol – např. Sportovní hala 
UHA prověří připravované strategické projekty (Sportovní hala, Parkovací domy, Budova Divadla apod.) z pohledu zakomponování dostatečného kapacitního stání pro cyklisty a zajistí u jednotlivých projektů zahrnutí požadavku na kolostavy do projektové dokumentace. 
Termín: průběžně 

Úkol č. 5 – Nové kolostavy – periferie a méně frekventovaná místa 

UHA ve spolupráci s cyklokoordinátorem v návaznosti na provedené mapování připraví návrh priorit pro budování kolostavů v periferních oblastech a na méně frekventovaných místech města.  
Termín: 04/2022 

Úkol č. 6 – Vypracování studie na parkování kol v centru města a následná aplikace 
Na základě materiálu schválené RM je umístění kolostavů v historickému centru jasně dané. Realizace bude probíhat kompletně s úpravou celého historického jádra. Případné doplnění kolostavů bude možné až po vyhodnocení plánovaného stavu. 
Termín: Průběžný 
Úkol č. 7 – Cyklokoše u stezek podél řek 
SVS disponuje pasportem odpadkových košů od společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. Tento pasport není aktualizovaný a neobsahuje fotodokumentaci. Ve stejné době, kdy bude probíhat pasport kolostavů by proběhl pasport košů. Projektový tým se shodl, že využití tzv. „cyklokošů“ není vhodný a nepřináší žádný benefit pro město oproti klasickým odpadkovým košům. 
Termín: 15. 3. 2022 
B. 1.6 Systém preference udržitelné dopravy na páteřních komunikacích a trasách MHD do centra  
Cílem opatření je prověřit ve spolupráci s Jihočeským krajem možnost připravit a postupně realizovat opatření, která povedou k postupnému zavedení preference udržitelné dopravy (VHD, cyklo) na všech komunikacích a trasách směřujících do centra a z centra města s cílem zlepšit dostupnost centra města prostřednictvím udržitelné dopravy a zvýšit atraktivitu udržitelné dopravy pro obyvatele a návštěvníky města.  


	Opatření 
	Postup 
	Současný stav 
	Časová posloupnost 

	Cyklopruhy/cyklobuspruhy Rudolfovská třída 
	Projekt 
	Zastaveno (bezpečnostní audit) 
	1 

	Cyklopruhy Novohradská ulice 
	Projekt 
	dokončení PD 
	3 

	Cyklopruhy Branišovská ulice 
	Projekt 
	zpracování PD 
	2 

	Cyklobuspruhy Pražská třída 
	Studie 
	Na začátku 
	4 



Úkol č. 1 – Cyklopruhy/cyklobuspruhy Rudolfovská třída 
Realizace rekonstrukce Rudolfovské ulice aktuálně byla odložena. V případě budoucí realizace je vhodné opětovně prověřit možnost vedení cyklo-bus pruhu. Aktuálně probíhá územní řízení, s cyklopruhy / cyklobuspruhy na dané komunikaci není počítáno. 
Termín: aktualizovat termíny přípravy a dokončení dokumentace a předpoklad získání povolení 

Úkol č. 2 – Cyklopruhy Branišovská ulice 

Studie je hotová, zbývá dořešit majetkoprávní vztahy. Jednání s JČU proběhlo, řeší se společně s ulicí Na Sádkách. Stavba se rozděluje na dvě části. Jedno je kruhová křižovatka v napojení na ulici M. Horákové. Zde je podaná žádost o SP. Letos by měla být zahájena realizace. U ulice na Sádkách se narazilo na překročení hlukových limitů. Je zpracován oponentní posudek k hlukovým limitům. Je zadaná studie rekonstrukce ulice na Sádkách. Do března by mělo proběhnout projednání s občany a připraveny podklady pro žádost o stavební povolení. Branišovská se zpracovává dokumentace od Husovy po Univerzitu do konce března 2021. Předpokládané ukončení stavebního řízení – 2022/2023. Realizace – 2024. 
Termín: 2024 

Úkol č. 3 – Cyklopruhy Novohradská ulice 
Proběhlo výběrové řízení na zpracování prováděcí PD. Termín dokončení PD je březen 2021. Pravomocné SP, prováděcí dokumentace dokončena. Realizace ze SFDI v plánu na rok 2023. 
Termín: 2023 
Úkol č. 4 – Cyklobuspruhy Pražská třída 
Na první část v Nemanicích je studie hotová. Po dořešení vedení severní spojky bude pokračovat další studie směrem blíž k městu od hřbitova k Unihobby. Na studii by měl navázat projekt. Předpoklad zpracování dokumentace v průběhu roku 2021. V první etapě bude řešeno úpravou značení. Zbytek případně až bude komunikace převedená na kraj nebo město. První část byla projednána s ŘSD, podle prvních jednání by mělo ŘSD pravděpodobně akceptovat návrh ze studie a komunikaci upravit dle studie, pokud bude souhlasit policie. 
V září proběhne s ŘSD jednání o aktuálním stavu transformace části v Nemanicích. K části od Mariánského náměstí existuje návrhová studie, ale zatím není připravován další krok. UHA zjistí informace o aktuálním stavu přípravy a předpokládaném dalším postupu a informace předá na dalším jednání. Termín: 15. 3. 2022 


 
B. 1.7 Infrastruktura pro podporu rozvoje intermodality a VHD 
	Opatření 
	Postup 
	Současný stav 
	Časová posloupnost 

	Kapacitní stání pro cyklisty na vlakovém nádraží 
	Projekt 
	Jednání se SŽ 
	1 

	Zvýšení kapacity parkovacích místa pro cyklisty u Mercury centra 
	Jednání s Mercury 
	Vymezení míst od vedení Mercury 
	4 

	Kolostavy na záchytném parkovišti Jírovcova 
	Projekt 
	DOKONČENO 
	2 

	Kolostavy na záchytném parkovišti Dlouhá louka 
	Projekt 
	Na začátku 
	5 

	Kolostavy na záchytném parkovišti Sportovní hala 
	Projekt 
	Příprava projektu 
	3 


 
Úkol č. 1 – Kapacitní stání pro cyklisty na vlakovém nádraží 
V prostorách mašinky budou kolostavy pro „krátkodobé stání“. K otázce cyklo věže se řeší, zda jí budovat nebo zda protože není pro dané místo nejvhodnější, protože může nastat problém s obsluhou a raději nevyužít stávající podchody. Ty jsou ale ve špatném stavu, takže by využití bylo komplikované. Na podzim SŽ navrhovala využít plánovaný podchod k parkovacímu domu na druhé straně železnice. Tento návrh údajně aktuálně neplatí, SZ nově s cyklisty v objektu vůbec nepočítá, a to jak pro průjezd podchodem, tak se stáním. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že Jihočeský kraj nepočítá s cykloprůjezdem v připravovaném tunelu pod nádražím. Tato stavba navíc pravděpodobně ohrozí lávku pro cyklisty a pěší nad tratí, takže je nutné řešit jak stání pro cestující železnicí, tak způsob překonání železniční tratě. 
UHA svolá jednání se SŽ k projednání aktuální situace a zjištění jasného stanoviska SŽ k dané problematice. 
Termín: bude doplněn po ověření na SŽ 
Úkol č. 2 – Kolostavy na záchytném parkovišti Jírovcova 
Termín: HOTOVO 
Úkol č. 3 – Kolostavy na záchytném parkovišti Sportovní hala Začleněno v projektu na parkovací dům. 
Termín realizace: 2022/2023 
Úkol č. 4 – Zvýšení kapacity parkovacích míst pro cyklisty u Mercury centra 
UHA v návaznosti na jednání s vedením Mercury centra prověří možnost umístění kolostavů v lokalitě, kterou Mercury centrum navrhlo jako možnou variantu pro umístění dalších kolostavů.  
Termín: 15. 03. 2022 
Úkol č. 5 – Kolostavy na záchytném parkovišti Dlouhá louka 
UHA zajistí, aby v případě realizace záchytného parkoviště Dlouhá louka (naproti výstavišti) bylo v projektu počítáno s dostatečnou kapacitou pro kolostavy. ÚHA zjistí aktuální stav přípravy záměrů Výstaviště ČB a prověří jakým způsobem je v těchto záměrech řešena otázka cyklodopravy a kolostavů. Termín: Průběžný  



Zastupitel Ing. František Konečný, Ph.D., požádal o informaci ohledně KD Slavie - stav přípravy realizace, cenové náklady, případně krátkou prezentaci na příští jednání zastupitelstva města v rámci bodu Diskuse.


Informace ohledně KD Slavie, o které požádal zastupitel Ing. František Konečný, Ph.D., na 26. zasedání zastupitelstva města dne 7. 2. 2022, byly sděleny formou prezentace, která se uskutečnila dne 28. 2. 2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města.

Zastupitel Ing. František Konečný, Ph.D., požádal o stanovisko ohledně špatného stavu kaple na hřbitově sv. Otýlie.


[bookmark: _GoBack]Oprava památkově chráněných objektů na ústředním hřbitově města České Budějovice – hřbitově sv. Otýlie 
Pohřební ústav města nechal počátkem roku 2012 zpracovat „Stavební audit hřbitovů a krematoria“ (zpracovatel T. Červený), z důvodů zjištění stávajícího stavu movitého i nemovitého majetku, převážně stávajícího charakteru. Audit, resp. krátkodobá i dlouhodobá stavební koncepce měla za úkol popsat stávající stavební objekty i pozemky, na kterých hospodaří Pohřební ústav a zjistit jejich stav. Určit priority na následnou údržbu a opravy. Dosud nikdy takový stavební audit nebyl proveden v tomto rozsahu. Na jeho základě poté město České Budějovice objednalo projektovou dokumentaci na opravu a rekonstrukci kanalizační sítě na hřbitově sv. Otýlie v roce 2013 u firmy Sweco Hydroprojekt, a. s., poté proběhla realizace v letech 2014-17 firmou Zvánovec, a. s. V roce 2016 také byla dle auditu zpracována projektová dokumentace a realizována nová dlažba před krematoriem firmou Edikt, a. s. Na základě tohoto stavebního auditu následně objednal Pohřební ústav v září 2016 „Stavebně-technický popis kaple sv. Otýlie“, u firmy Vykos CZ, s. r. o., který byl stavebně-technickým podkladem pro vypracování budoucí projektové dokumentace. Tento materiál byl jako podklad předán útvaru hlavního architekta pro koncepci opravy nejen kaple sv. Otýlie. Současně v roce 2018 proběhly dvě schůzky s odborem hlavního architekta města (Ing. arch. Němec), kde bylo ze strany Pohřebního ústavu jasně konstatováno, že koncepce musí řešit nejen kapli sv. Otýlie, ale celý komplex objektů kolem kaple sv. Otýlie jako celek, neboť tyto objekty jsou dle zákona o ochranu památek chráněny jako celek dle památkového katalogu č. 37509/3-833. Odborem hlavního architekta bylo přislíbeno, že koncepce (investiční záměr) bude objednán v roce 2019, nestalo se tak. Tento projekt byl snad objednán až v roce 2020 a tento rok byly uskutečněny dvě informativní schůzky Pohřebního ústavu se zpracovatelem tohoto projektu Ing. arch. Timrem. Celá koncepce se týká památkově chráněných objektů, příp. dílčích. Jedná se o: 
1. objekt kaple sv. Otýlie (ve vedlejších křídlech správa hřbitova a zázemí pro hrobníky a zahradníky) 
2. bývalé krematorium (uvnitř kolumbárium) 
3. úmrlčí komora (uvnitř kolumbárium) 
4. původní brána u Pražské třídy 
5. zdi na Pražské třídě, včetně zdí kolem nejstarší části hřbitova od Pražské třídy 
6. význačné hroby, památníky a bazén u středového kříže 
7. lapidárium pro zrušené náhrobky významných osobností, stoly u rozptylových louček, kolumbária 

Kaple sv. Otýlie  

byla postavena původně jako obřadní síň nově zbudovaného hřbitova v roce 1889. V roce 1891 nechal na své náklady tehdejší starosta města Josef Kneissl na střechu umístit věž se zvonem, z důvodu úmrtí jeho manželky Ottilie. Zároveň nechal zhotovit oltář (již v kapli není) a sochu v novorománském stylu. Kaple byla vysvěcena dne 15. září 1891 a od té doby se jí říká kaple sv. Otýlie. V průběhu let vznikaly další stavební zásahy. V současné době se vlastní kaple dělí na 3 samostatné celky. Jednak vlastní kapli, kterou má v nájmu Českobudějovické biskupství a část administrativní, kde sídlí Správa hřbitovů. Třetí část tvoří zázemí (šatny a sociální zařízení pro hrobníky a zahradníky). Poslední úpravy v těchto částech byly prováděny v roce 2010-2011, kdy bylo rekonstruováno právě sociální zázemí. Vybavení kaple je majetkem Českobudějovického biskupství. Jedná se o vnitřní obložení, židle, oltář, sochu, lustry, harmonium, stoly a skříně v sakristii. Údržbu celého (vytápění, rozvody vody, elektrika, úklid) objektu provádí Pohřební ústav města České Budějovice.  
V roce 2000 vlastník objektu Město České Budějovice pronajal budovu i pozemek (výměra 182m2) Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice za cenu 100,-Kč/rok, schváleno Radou města České Budějovice usnesením č. 191/2000 ze dne 1. 3. 2000, následně dodatkem č. 1 smlouva byla postoupena novému pronajímateli Pohřebnímu ústavu města na základě usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 28/2013 ze dne 14. 2. 2013, a to na dobu určitou na 99 let od podpisu smlouvy (smlouva podepsána dne 11. 7. 2014). 
V roce 2017 byla dokončena akce „České Budějovice-odvodnění hřbitova u sv. Otýlie“ - realizace v roce 2014-17. Přímo kaple se dotklo zhotovení finálních asfaltových povrchů. V rámci této akce byl položen nový napájecí kabel z hlavního rozvaděče do části správy hřbitovů, neboť již nevyhovoval technickým normám a docházelo k přerušování el. energie na správě hřbitovů. V roce 2010-11 byly realizovány nová sociální zařízení na správě hřbitova i v části šaten hrobníků a zahradníků z boku kaple. V roce 2014 byla opravena kompletně střecha (kovová krytina, opraveny části, kam zatékalo a proveden ochranný nátěr celé střechy), byly provedeny opravy komínů a část svodů na severní straně kaple.  
Součástí koncepce by měla být i etapovitost jednotlivých částí objektů dle důležitosti a technického stavu budov a objektů. Objekty přes 120 let staré jsou v převážné míře zavodněny, neboť neexistuje odizolování nosných zdí, jak budov, tak původních ohradních zdí a brány na Pražské třídě. S tím souvisí i svody ze střech, které jdou do základového zdiva, je nutná oprava fasád, původních oken a dveří, opravy krovů, oplechování u brány a opravy venkovních zdí apod. Vzhledem k tomu, že uvnitř objektu bývalého krematoria a bývalé umrlčí komory jsou instalovány vnitřní kolumbárií schránky je nutné také řešit jejich venkovní umístění před budoucími opravami. Dále by koncept měl řešit architektonické ztvárnění okolí hlavního kříže, neboť tudy projde nejvíce návštěvníků, je zde původní bazén a stoly na květinové výzdoby u rozptylových louček. 
Dále by projekt měl řešit volné místo za starým krematoriem u Památníku obětem heydrichiády. 
Tento koncepční projekt zajišťoval Útvar hlavního architekta města, jako podklad pro investiční návrh na zpracování dílčí projektové dokumentace, kterou bude zajišťovat investiční odbor s ohledem na požadavky Pohřebního ústavu města. Pohřební ústav města na tyto akce nemá výhledově dostatek finančních prostředků a měly by být hrazeny z rozpočtu města investičním odborem. 
 
Do současné doby nevíme, zda byl projekt vůbec objednán útvarem hl. architekta města nebo zda již tento projekt byl městu předán zpracovatelem, případně zda již investiční odbor vypsal výběrové řízení (na podkladě tohoto projektu) na zpracovatele dílčí realizační projektové dokumentace. 
 
Zpracoval: T. Červený 
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