Důvodová zpráva
Statutární město České Budějovice připravuje veřejné zakázky na investiční akce, jejichž financování bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2021 - 2022. Podle čl.12 „Rozpočtové krytí“ Směrnice Rady města České Budějovice č.1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek je nutné mít pro vypsání veřejné zakázky zajištěné finanční krytí. V případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ finanční krytí celé akce zajištěno, neboť plnění má být zajišťováno až v následujících letech, je nezbytné schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města. 

Rada města na svém jednání dne 16.3.2020 usneseními č. 340/2020 a č. 341/2020 doporučila zastupitelstvu města ke schválení záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí:


· Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemním bydlením v lokalitě 4 Dvory 

· Parkovací dům – ulice Volejbalistů, České Budějovice


Stručný popis akcí:

Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemním bydlením v lokalitě 4 Dvory

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem „Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemním bydlením v lokalitě 4 Dvory“ zadávanou postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jako soutěž o návrh podle § 143 až § 150 a navazující Jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona. 

Předmětem zakázky je na základě požadavků stanovených městem České Budějovice zpracování návrhu  výstavby (nový objekt/objekty) v části areálu bývalého vojenského cvičiště, která bude sloužit jako víceúčelová zástavba s nabídkou komerčních prostor a nájemního bydlení (z části sociální a dostupné nájemní byty) dle tohoto zadání. Výběrovým řízením formou soutěže o návrh chce město získat dokumentaci v úrovni prováděcí dokumentace, která bude následně podkladem pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.
Jedná se o území, které je již z valné části vymezeno stávajícími komunikacemi včetně ZTV, konkrétně následující pozemky stavby a stavbou dotčené pozemky: parcela č. 2212/1 a 2212/24 (ulice 
E. Rošického), 2099/231 (ulice Poručíka Vondráška, ulice Generála Klapálka a ulice Nadporučíka Křečana) a  parcela č. 2099/232 vše v k.ú. České Budějovice 2. 
Záměrem projektu je novostavbou či novostavbami vytvořit plnohodnotný, architektonicky kvalitní blok městské zástavby, který bude založením nového levobřežního „centra“ a který svou náplní bude poskytovat městské nájemní bydlení. Bydlení je z části navrženo jako bydlení sociální, z části jako bydlení dostupné a z části jako klasické nájemní bydlení. V parteru budou vymezeny prostory pro případné služby či nerušící výrobu tak, aby zde docházelo k vhodnému prolínání provozů a nejednalo se o čistou funkci bydlení nýbrž o plochu smíšenou. Návrh musí respektovat požadavek na parkování pod terénem 
a požadavek na kvalitní veřejný či poloveřejný prostor se zelení. 
Vzhledem k odhadovaným realizačním nákladům dané akce, které činí cca 600 mil. Kč včetně DPH, je předpokládaná hodnota projektových prací 30 mil. Kč včetně DPH.
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Parkovací dům bude vybudován v místě stávajícího parkoviště u Sportovní haly v oblasti Dlouhá louka, v prostou vymezeném pro tuto stavbu změnou územního plánu, která byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 2. 2020.
Zakázka na výstavbu parkovacího domu v lokalitě u sportovní haly bude realizována metodou dodávky Design & Build, tzn., že jediný dodavatel zajistí jak projektovou dokumentaci na provedení stavby, tak realizaci stavby jako takové. Cena za realizaci bude určena jako cena paušální a maximální, se zachováním relevantních změnových mechanismů. Projektová dokumentace bude připravovaná v režimu Building Information Modeling – bude požadován 3D model stavby, včetně modelu pro správu budovy.
Minimální počet parkovacích míst je stanoven na 450 vozidel. Výstavba parkovacího domu nebude etapizována. Součástí veřejné zakázky bude též řešení komunikace ulice Volejbalistů, a to co do vyhotovení projekčního řešení, tak realizace stavebních úprav. Zadání ve vztahu k této komunikaci bude zohledňovat nezbytnost průjezdnosti k nedaleké zástavbě, napojení na samotný parkovací dům a zajištění obsluhy sportovní haly zejména autobusovou dopravou. Součástí zakázky bude i architektonické začlenění stavby do území včetně napojení na veškeré sítě a včetně vyřešení dopravní obslužnosti v návaznosti na stávající kruhový objezd u benzinové stanice OMV a v návaznosti na ulici Volejbalistů. Bude nutné vyřešit i otáčení a parkování autobusů v případě akcí pořádaných ve sportovní hale. Parkovací dům bude napojen na parkovací systém statutárního města České Budějovice, včetně propojení na DIŘC (dopravně informační a řídící centrum města).
Odhadované investiční náklady činí 120 mil. Kč bez DPH ( 145 mil. Kč včetně DPH).

