Důvodová zpráva
Dohoda o partnerství pro programovací období 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Evropskou komisí je základním dokumentem pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v následujících letech. Přináší v rámci čerpání finančních prostředků nový, a z pohledu města zcela zásadní, rozměr územní dimenze. Ta vytváří předpoklady pro to, aby podpora nebyla plošná, ale byla poskytována v tématech spojených s rozvojem měst a byla cílena do vybraných území, jež mají své konkrétní potřeby, problémy nebo významný ekonomický potenciál. Kromě individuálních projektů, které jsou známy již z minulého programového období, tak budou nyní neopominutelným nástrojem pro čerpání prostředků tzv. integrované nástroje. Mezi tyto nástroje patří Integrované územní investice (tzv. Integrated Territorial Investments - ITI), které mělo možnost využít sedm nejvýznamnějších českých a moravských aglomerací nad 300 tis. obyvatel. Šest dalších regionálních center má možnost se opřít o tzv. Integrované plány rozvoje území[footnoteRef:1] (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Jihlava a Zlín).  [1:  Pro podání kompletního přehledu integrovaných nástrojů je třeba uvést ještě tzv. komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development, CLLD), který vychází z iniciativy LEADER a je určen pro venkov a nejmenší obce.] 

Na základě této iniciativy město České Budějovice přistoupilo v roce 2013 ke zpracování Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále též IPRÚ), který je nyní v souladu s usn. Rady města České Budějovice č. 1557/2015 zastupitelstvu města předkládán k projednání a schválení.
Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice pro programovací období EU 2014 – 2020 nastavuje základní priority potřeb rozvoje územní aglomerace v souladu s podporovanými aktivitami jednotlivých operačních programů. Na základě této strategie bude probíhat koordinace, příprava a realizace vzájemně provázaných územně zacílených intervencí z různých prioritních os v rámci programů ESI fondů dle nastaveného finančního plánu. 
IPRÚ je zpracován dle konceptu Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (tzv. MPIN)[footnoteRef:2], zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU). Nezbytnou podmínkou schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je veřejné projednání a schválení v orgánech nositele Statutárního města České Budějovice. [2:  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 je závazný pro nositele integrovaných nástrojů a pro řídicí orgány, a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Finální metodický dokument však dosud nebyl schválen.] 

Území IPRÚ je vyčleněno celé území ORP České Budějovice. Dle Strategického rozvojového rámce 2014 - 2020 se jedná o tzv. sídelní aglomeraci, která zahrnuje území 79 obcí se 155 tis. obyvatel, přičemž 2/3 obyvatel žijí v Č. Budějovicích. Nositelem IPRÚ je Statutární město České Budějovice.
Strategické cíle
Řešené intervence se zaměřují zejména na rozvoj dopravy (PO 1), která je naprosto nezbytná nejen pro rozvoj města, ale celého přilehlého regionu. Další prioritou je rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území (PO 2) a poslední prioritní oblastí je environmentální udržitelnost území (PO 3).
Financování IPRÚ
V rámci IPRÚ České Budějovice budou záměry obsažené ve strategii realizovány prostřednictvím integrovaných projektů a zároveň individuálních projektů.
Integrovaný projekt
Realizace integrovaných projektů je založena na principu „rezervované alokace“, což znamená vyčlenění dotačních prostředků pro integrovanou strategii v rámci specifického cíle konkrétního operačního programu. V případě IPRÚ České Budějovice se jedná o IROP (Integrovaný regionální operační program) a OPD (Operační program doprava). Na základě stanovené alokace je v  IPRÚ nastaven finanční plán a tomu odpovídající plánované hodnoty indikátorů. Realizací dílčích projektů musí dojít k naplnění finančního plánu a hodnot nastavených indikátorů celého IPRÚ. 
Prostřednictvím integrovaných projektů v IPRÚ budou naplněny tyto projektové záměry:
· v rámci PO 1 Rozvoj dopravy se jedná o záměry spojené s inteligentními dopravními systémy pro zavádění závislého řízení dopravy a se zlepšením podmínek pro dopravu v klidu (záchytná parkoviště), dále budování cyklistické infrastruktury, ekologizace a modernizace veřejné hromadné dopravy, budování obchvatových komunikací);
· PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území představuje záměry vedoucí ke zvýšení kapacity mateřských škol, budování a modernizaci infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů základních a středních škol.
Individuální projekt
Realizace individuálních projektů je založena na principu „volné soutěže“. Tzn., že na tyto záměry není vyčleněna rezervovaná alokace, ale budou předkládány v rámci individuálních výzev jednotlivých řídících orgánů mimo územní dimenzi. Tyto záměry nejsou součástí finančního plánu a plánovaných hodnot indikátorů, jelikož nositel IPRÚ nemůže garantovat čerpání dotačních prostředků.
Proces přípravy, zpracování a schvalování IPRÚ 
· 02/2014 - schválení záměru zpracování integrované strategie IPRÚ České Budějovice radou města;
· 03-06/2014 – sběr dat, sběr projektových záměrů, vytipování klíčových stakeholderů, ustavení pracovních skupin, ustavení Výboru pro přípravu strategie;
· 06-08/2014 – zahájení činnosti pracovních skupin, projednání analytické části a konceptu návrhové části IPRÚ na ustavujících jednáních pracovních skupin a Výboru pro přípravu strategie.


Pracovní skupina PO 1 Rozvoj dopravy
V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 6 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek OP Doprava a IROP. V únoru 2015 došlo k vyřazení projektových záměrů zaměřených na veřejnou správu v důsledku nezařazení podporovaných aktivit na tyto projektové záměry v operačních programech.
Pracovní skupina PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území
V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 5 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek operačních programů IROP a OP Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV). Nejasný a nekonzistentní postoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bohužel provázel celou dobu přípravy této prioritní oblasti. V důsledku konečného postoje MŠMT k územní dimenzi budou projekty zaměřené na zvýšení kapacity MŠ a rozvoj vzdělávání ZŠ a SŠ realizovány formou integrovaných projektů, zatímco projektové záměry VŠ formou individuálních projektů.
Pracovní skupina PO 3 Environmentální udržitelnost území
V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 10 jednání pracovní skupiny. Pracovní skupina byla rozdělena na dvě expertní skupiny – řešení problematiky odpadů a protipovodňová opatření. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány. V důsledku postoje řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí k územní dimenzi budou všechny záměry v rámci této prioritní oblasti IPRÚ realizovány formou individuálních projektů.
Výbor pro přípravu strategie
Výbor pro přípravu strategie uskutečnil v rámci přípravy IPRÚ v období od 07/2014 do 10/2015 celkem 6 jednání. Na těchto jednáních byli členové výboru seznamováni s průběhem přípravy IPRÚ, s výstupy z pracovních skupin a s aktuálními verzemi dokumentu IPRÚ. Členům výboru byly průběžně předkládány informace o vývoji situace a postojů ze strany řídících orgánů k implementaci strategie, zejména se jednalo o tzv. stavy připravenosti jednotlivých projektů (viz kolovadlo). Členové výboru byli též garanti pracovních skupin a pravidelně se zúčastňovali jednání pracovních skupin v rámci své gesce. Tímto způsobem došlo k užšímu propojení činnosti pracovních skupin a výboru.
Vedení města
Informace o průběhu přípravy IPRÚ byla pravidelně předkládána vedení města na Kolegiu primátora města a v radě města. Celkem bylo Kolegiu primátora předloženo 6 zpráv a v radě města celkem 7 materiálů s informací o průběhu přípravy IPRÚ.
Kompletní agenda dokumentující proces přípravy IPRÚ je obsahem kolovadla. 


Hlavní milníky realizace IPRÚ 
· Schválení realizace IPRÚ v radě města dne 12. 2. 2014;
· Schválení konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 ve Výboru pro přípravu strategie a v Radě města České Budějovice;
· Zveřejnění konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
· Projednání IPRÚ v rámci 1. Oponentní skupiny expertů MMR ČR, říjen 2014 až leden 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny nebo zapracovány do IPRÚ;
· Schválení změny v rámci PO 1 – Rozvoj dopravy a správy území v radě města dne 18. 2. 2015;
· Projednání IPRÚ v rámci 2. Oponentní skupiny expertů Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, březen 2015 až červen 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny nebo zapracovány do IPRÚ;
· Projednání projektu Propojení záchytných parkovišť a obnova vozového parku v rámci PO 1 – Rozvoj dopravy v radě města dne 8. 4. 2015;
· Projednání a schválení finálních projektových záměrů, včetně finančních rozpočtů, ve všech pracovních skupinách před předložením strategie IPRÚ ve Výboru pro přípravu strategie 20. 6. až 10. 7. 2015;
· Schválení IPRÚ ve Výboru pro přípravu strategie k veřejnému projednání strategie v rámci hodnocení SEA;
· Veřejné projednání IPRÚ v rámci SEA dne 16. 9. 2015;
· Předložení a projednání IPRÚ na Regionální stále konferenci dne 6. 10. 2015;
· Vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva životního prostředí k IPRÚ dne 12. 10. 2015;
· Schválení IPRÚ Výborem pro přípravu strategie dne 21. 10. 2015;
· Schválení IPRÚ v radě města dne 2. 11. 2015;
· Předložení IPRÚ k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 12. 11. 2015;
· Předložení IPRÚ Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – po vyhlášení výzvy k předkládání integrovaných strategií pro města – předpoklad 11/2015;
· Hodnotící a schvalovací proces řídícími orgány (MMR, OPD) – výstupem je akceptační dopis ŘO, projednání v rámci Národní stálé konference (NSK) - předpoklad 12/2015 – 02/2016 ;
· Vyhlášení výzvy pro předkládání integrovaných projektů – předpoklad od 02 - 03/2016.
· 
Finanční vyjádření Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice
Finanční plán IPRÚ 2016 - 2023
	PO IPRÚ
	SC IPRÚ
	Opatření IPRÚ
	Identifikace programu
	Plán spolufinancování

	
	
	
	Operační program
	Celkové
způsobilé výdaje
	z toho dotace
	z toho vlastní zdroje příjemce

	
	
	
	
	
	příspěvek EU
	Národní veřejné zdroje
	Veřejné zdroje
	Soukromé zdroje

	 
1
	 
1.1
	1.1.1
	OPD
	294 937 500 Kč
	250 696 875 Kč
	14 746 875 Kč
	29 493 750 Kč
	0 Kč

	
	
	1.1.2
	IROP
	13 942 000 Kč
	11 850 700 Kč
	697 100 Kč
	1 394 200 Kč
	0 Kč

	
	
	1.1.3
	IROP
	120 752 000 Kč
	102 639 200 Kč
	6 037 600 Kč
	12 075 200 Kč
	0 Kč

	
	
	1.1.4
	IROP
	414 717 000 Kč
	352 509 450 Kč
	500 000 Kč
	61 707 550 Kč
	0 Kč

	
	
	1.1.4
	OPD
	31 176 000 Kč
	26 499 600 Kč
	1 558 800 Kč
	3 117 600 Kč
	0 Kč

	
	1.2
	1.2.1
	IROP
	484 000 000 Kč
	411 400 000 Kč
	24 200 000 Kč
	48 400 000 Kč
	0 Kč

	2
	2.1
	2.1.1
	IROP
	67 378 000 Kč
	57 271 300 Kč
	3 368 900 Kč
	6 737 800 Kč
	0 Kč

	
	
	2.1.2
	IROP
	82 100 000 Kč
	69 785 000 Kč
	4 105 000 Kč
	8 210 000 Kč
	0 Kč

	
	
	2.1.3
	IROP
	114 875 000 Kč
	97 643 750 Kč
	5 743 750 Kč
	11 487 500 Kč
	0 Kč

	Celkem za IPRÚ ČB (IROP, OPD)
	1 623 877 500 Kč
	1 380 295 880 Kč
	60 958 030 Kč
	182 623 600 Kč
	0 Kč





Finanční plán – alokace IPRÚ pro integrované projekty
	PO 1 Rozvoj dopravy (v tis. Kč)

	SC
	Opatření
	Projekty
	Celkový rozpočet
	Dotace EU

	1. 1 
	1. 1. 1. 
	Projekty dopravní telematiky
	295 000 Kč
	250 700 Kč

	
	1. 1. 2. 
	Záchytná parkoviště
	14 000 Kč
	11 900 Kč

	
	1. 1. 3. 
	Cyklostezky
	120 700 Kč
	102 600 Kč

	
	1. 1. 4. 1
	Vozy MHD, nabíjecí stanice, terminál
	414 700 Kč
	352 500 Kč

	
	1. 1. 4. 1
	Napájecí síť MHD
	31 000 Kč
	26 500 Kč

	1. 2
	1. 2. 1
	Jižní tangenta
	484 000 Kč
	411 400 Kč

	Celkem PO 1
	1 359 400 Kč
	1 155 600 Kč

	PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání (v tis. Kč)

	SC
	Opatření
	Projekty
	Celkový rozpočet
	Dotace EU

	2. 1 
	2. 1. 1. 
	Vzdělávání tech. oborů na ZŠ
	67 400 Kč
	57 300 Kč

	
	2. 1. 2. 
	Technické vzdělávání na SŠ, VOŠ
	82 100 Kč
	69 800 Kč

	
	2. 1. 3. 
	Zvýšení kapacity MŠ
	115 000 Kč
	97 600 Kč

	Celkem PO 2
	264 500 Kč
	224 800 Kč

	Celkem za IPRÚ ČB (IROP, OPD)
	1 623 900 Kč
	1 380 300 Kč


Finanční plán dotačních projektů města a DPmČB v rámci IPRÚ v letech
	Celkem za IPRÚ
(uvedeno v tis. Kč)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Celkem (Kč)

	Projekty MM ČB v rámci alokace IPRÚ
	130 146 
	129 612 
	98 361,5 
	50 702 
	77 221 
	77 271
	54 571
	617 884,5

	Projekty DPM ČB v rámci alokace IPRÚ
	34 000
	170 376
	125 117
	76 000
	30 400
	0
	0
	435 893



