
Důvodová zpráva


Dne 11.6.2012 byla vyhlášena 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. 

Popis projektu:
[bookmark: _GoBack]Stavba zahrnuje úpravy stávající komunikace, obnovu konstrukčních vrstev a povrchů vozovky, parkovacích stání, chodníků a přidružených ploch (včetně odvodnění), výměnu nevyhovujícího potrubí vodovodních řadů a kanalizačních sběračů (včetně výměny a napojení částí stávajících přípojek, ležících na veřejných pozemcích). Stavba též řeší výměnu kabelu a svítidel veřejného osvětlení, přeložení stávajících kabelových vedení do pozic odpovídajících platným předpisům a sadové úpravy v pásu mezi chodníkem a komunikací.


Předpokládaný celkový rozpočet: Kč 26.000 000,-

Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení projektové dokumentace, náklady na zajištění BOZP, TDS, autorského dozoru, archeologického průzkumu a hlukových studií. Vzhledem k výši zbylé alokace pro Tematický IPRM bude výše dotace upřesňována tak, aby došlo k celkovému vyčerpání alokace pro SMČB.
Rozpočet bude zároveň dále zpřesňován a aktualizován dle výsledku výběrového řízení.

Předběžný harmonogram:

23.5.2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM 
28.6.2013	   	předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad
05-09/2014        	realizace 
12/2014		ukončení projektu, vyúčtování


