Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh smlouvy o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ pro stavbu „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ mezi ČR – Ministerstvem zemědělstvím jako správcem programu, Povodím Vltavy, státním podnikem, jako žadatelem a statutárním městem jako navrhovatelem, který byl schválen RM dne 3.6.2015 
č. usnesení 837/2015. 

Dne 28. 1. 2015 schválila rada města usnesením č. 106/2015 společný postup statutárního města České Budějovice a Povodí Vltavy, s. p. (dále PVL), při realizaci výše uvedené akce. Následně byla statutárním městem předložena projektová dokumentace ministerstvu zemědělství k posouzení včetně pravomocného stavebního povolení a vyjádření správce povodí z titulu ověření souladu stavby s koncepcí protipovodňové ochrany území.  

Dalším dokumentem nutným k přidělení dotace a realizaci akce je smlouva o účasti na programu 129 260.  

Statutární město se zde zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření vlastními finančními prostředky. Následně bude uzavřena Smlouva o financování, ve které bude určen konkrétní rozsah spoluúčasti města. 
Náklady jsou v návrhu smlouvy rozděleny takto:

Město: 

DÚR, DSP, výkupy pozemků a 15% nákladů stavby dle smlouvy o 





dílo s vybraným zhotovitelem 
MZe (podpora): 
85% nákladů stavby dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem

PVL (vlastní zdroje):
dokumentace pro provedení stavby (dokumentace pro výběr





zhotovitele), autorský dozor, technický dozor stavebníka, koordinátor 




BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), TBD 




(technickobezpečnostní dohled), archeolog, geometrický plán, provozní 




řád, vlastní inženýrská činnost, ostatní náklady.

Dle projektové dokumentace pro provádění stavby (z 12/2014) činí celkové rozpočtové náklady stavby 27,92 mil. Kč bez DPH. Z toho bude vyčleněna následná péče v předepsané délce pěti let o vysazenou zeleň, jejíž výše činí 834 tis. Kč bez DPH, kterou bude hradit město z běžných výdajů. 

Předpokládané budoucí náklady města:

· Příspěvek na realizaci ve výši 4,1 mil. Kč 
· Finanční prostředky na následnou péči v předpokládané výši 1 mil. Kč (v průběhu pěti let od dokončení stavby PPO; 
CELKEM: 5,1 mil. Kč
V současné době jsou s PVL vzájemně připravovány další potřebné smlouvy, které budou postupně předkládány ke schválení. Po dokončení výběrového řízení bude zastupitelstvo města schvalovat smlouvu o financování akce, kde budou již uvedeny konkrétní údaje dle výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
