

Důvodová zpráva


[bookmark: _GoBack]Rada města usnesením č. 1642/2017 na svém jednání dne 27.11.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka“ včetně následné realizace v letech 2018 – 2019.

Investiční odbor připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele akce Multifunkční centrum Dlouhá louka (MFC), u které se v roce 2018 předpokládá zahájení realizace. Výstavba nového MFC má probíhat v letech 2018 – 2019. V současné době je na tuto investiční akci zajištěna v rozpočtu investičního odboru pouze část finančních prostředků (v rozpočtu na rok 2017 je vyhrazena částka 110,2 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2018 je připravena částka 25 mil. Kč). Zbývající finanční částka bude nárokována do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Podle čl.11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.


Investiční odbor proto předkládá k odsouhlasení záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace akce: Multifunkční centrum Dlouhá louka

	
Jedná se o výstavbu nového multifunkčního centra pro sport a kulturu v místě stávající Všesportovní haly (Dlouhá louka). Objekt MFC obsahuje dva halové prostory – multifunkční halu A a sportovní halu B - doplněné potřebným zázemím pro sportovce a diváky a technickým vybavením. 

V současné době se na ploše navrhované stavby nachází stávající sportovní hala, která bude odstraněna. Další část staveniště tvoří rozsáhlé zpevněné plochy kolem haly, které budou z části odstraněny a zastavěny objektem MFC a z části upraveny a zrekonstruovány. Z menší části se stavba dotkne ploch zeleně kolem haly – budou odstraněny betonové květináče se zelení a část travního porostu a několik dřevin. Objekt MFC je umisťován v souladu s územním plánem, ve vymezené ploše občanského vybavení – sportovní areály.

Před zahájením výstavby MFC bude nezbytné odstranit stávající objekt nevyhovující sportovní haly v řešeném území včetně odpojení veškerých stávajících sítí, které sloužily pro tento objekt.  Odstranění objektu stávající sportovní haly je řešeno samostatnou projektovou dokumentací bouracích prací a samostatným rozhodnutím o povolení odstranění stavby.
	
Před zahájením výstavby MFC bude provedena příprava území, terénní úpravy, odstraněny části stávajících zpevněných ploch, bude provedeno rovněž nezbytné kácení dřevin v prostoru výstavby. Kácení bude probíhat v rozsahu a dle podmínek rozhodnutí o kácení a náhradních výsadbách. 


V rámci stavby proběhne v potřebném rozsahu:
- odstranění zpevněných ploch a staveb vč. kácení dřevin
- příprava staveniště
- realizace přeložek inženýrských sítí a přípojek
- výstavba objektu MFC
- realizace rekonstrukce, úpravy souvisejících zpevněných ploch, komunikací, chodníků 
- terénní a sadové úpravy

Předpokládá se, že stavba bude realizována jako celek včetně odstranění stávajícího objektu sportovní haly.

Termín zahájení výstavby bude určen po vydání stavebního povolení a na základě průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby (předpoklad 2-3Q/2018). Doba výstavby bude určena na základě vybraného zhotovitele stavby, po uzavření veřejné zakázky.


Předpokládané náklady na stavbu jsou podle dokumentace pro stavební povolení odhadovány na cca 312 mil.Kč bez DPH (378 mil. Kč vč. DPH). Skutečné náklady stavby budou známy po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele  stavby. 


