1.   Informace o průběžné kontrole veškerých usnesení RM k přípravě a realizace Centra halových sportů (usnesení ZM č. 78/2013)

SPORTOVNÍ  HALA usnesení od roku 2008 - 2013

4. RM – 4. 3. 2009

132. číslo jednací KP-RM/344/2009/M/312
Rekonstrukce a modernizace objektu sportovní haly – prezentace
Materiál byl odložen. 


6. RM – 18. 3. 2009
K bodu: Rekonstrukce a modernizace objektu sportovní haly  
Příloha č. 1
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Rada města České Budějovice přijala  u s n e s e n í  č. 307/2009:

rada města
I.	bere na vědomí
předložený záměr rekonstrukce a modernizace objektu sportovní haly v Českých Budějovicích. 
II.	schvaluje
rekonstrukci a modernizaci objektu sportovní haly v Českých Budějovicích v rozsahu varianty V3 dle důvodové zprávy. 
III.	ukládá
Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběr zhotovitele dle přijatého usnesení.
 
10. RM – 5. 5. 2010
K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Sportovní hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“ v užším řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 



Rada města České Budějovice přijala  u s n e s e n í  č. 697/2010:

rada města
I.	schvaluje
1. vypsání veřejné zakázky na služby pod názvem „Sportovní hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“ v užším řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
2. pověření externí firmy k zajištění a k realizaci zadavatelských činností vyplývajících ze znění výše uvedeného zákona,
3. složení komise pro otevírání obálek:                                                                                                                              Ing. Zdeněk Šeda, Ing. arch. Vladimír Zdvihal, zástupce externí firmy, 

4. složení hodnotící komise:
	   člen
	náhradník

	   Petr Kocar
	Ing. Leona Trešlová

	   Mgr. Rudolf Vodička
	Ing. Ivan Tekel

	   PhDr. Jaromír Procházka
	MUDr. Lumír Mraček

	   Ing. arch. Vladimír Zdvihal
	Eva Hajerová

	   Ing. Zdeněk Šeda
	Bc. Václav Soukup

	   zástupce externí firmy
	zástupce externí firmy.



II.	pověřuje
Mgr. Juraje Thomu, primátora města,      
rozhodnout v zastoupení zadavatele
1. o vyloučení zájemce, který nebyl při omezení počtu zájemců vybrán, z účasti v zadávacím řízení,
2. o případném vyloučení zájemce, který neprokázal splnění své kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení,
3. o případném vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí pro otevírání obálek nebo hodnotící komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení,
4. o případné podané námitce na základě návrhu hodnotící komise.
III.	ukládá
Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
předložit primátorovi města k podpisu doklady týkající se vypsání veřejné zakázky,
předsedovi hodnotící komise
předložit radě města k projednání a schválení výsledek jednání hodnotící komise. 


1. RM – 12. 1. 2011
K bodu: Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Sportovní hala                  Č. Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“

6


Rada města České Budějovice přijala  u s n e s e n í  č. 74/2011:

rada města
I.	přerušuje
3. projednávání bodu výsledek veřejné zakázky pod názvem „Sportovní hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“. 
II.	ukládá
3. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
3. předložit radě města 26. 1. 2011 analýzu, zda zadání zakázky předpokládá možnost samostatné etapové výstavby, a to zejména s ohledem na ekonomické možnosti města. 









9. RM – 13. 4. 2011
K bodu: Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce pod názvem „Sportovní hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“



Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í  č. 545/2011:

rada města
I.	ruší
1. zadávací řízení k veřejné zakázce pod názvem „Sportovní hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – projektová dokumentace“ v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

II.	ukládá
1. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
seznámit uchazeče s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení,
předložit primátorovi města k podpisu doklady týkající se zrušení zadávacího řízení.


13. RM – 8. 4. 2012

K bodu:		Výstavba centra halových sportů v Českých Budějovicích

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 611/2012:
rada města
II. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
III. schvaluje
1. záměr výstavby centra halových sportů v místě stávající sportovní haly v Českých Budějovicích v období 2013-2015,
2. záměr společného postupu statutárního města České Budějovice a občanského sdružení Volejbalový klub České Budějovice při přípravě a realizaci centra halových sportů,
IV. ukládá
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
1. připravit právní posouzení, zda lze zadat podle zákona o veřejných zakázkách zpracování projektové dokumentace na základě studie předložené radě města dne 18. 4. 2011,
2. připravit právní posouzení, zda postup navrhovaný v důvodové zprávě, tedy převzetí hotové projektové dokumentace od třetí osoby (aniž by tato byla výsledkem postupu dle zákona o veřejných zakázkách) a "vysoutěžení" zhotovitele předmětné stavby na základě této dokumentace, není v rozporu se zák. o veř. zakázkách., resp. jej neobchází,
3. předložit zastupitelstvu města dne 21. 6. 2012 střednědobý plán investic, ve kterém bude zohledněna výstavba centra halových sportů.





22. RM – 18. 7. 2012

K bodu:		Výstavba Centra halových sportů v Českých Budějovicích - záměr vypsání soutěže o návrh

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1158/2012:

rada města
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu,
1. schvaluje
záměr vypsání soutěže o návrh "Výstavba Centra halových sportů v Českých Budějovicích" dle důvodové zprávy,
1. ukládá
0. Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
předložit radě města k projednání soutěžní podmínky pro zadání soutěže o návrh dle 
§ 102 zákona č. 137/2006 Sb.
0. 

24. RM – 22. 8. 2012

K bodu:		Vypsání soutěže o návrh na akci "Centrum halových sportů České Budějovice"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1205/2012:

rada města
I. schvaluje
1. návrh soutěžních podmínek pro zadání soutěže o návrh dle § 102 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavbu "Centrum halových sportů České Budějovice", v upraveném znění,
2. návrh soutěžních cen, v upraveném znění,
3. složení poroty, v upraveném znění,
II. ukládá
Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
1. zajistit průběh soutěže,
2. předložit radě města k projednání doporučení poroty.


28. RM – 26. 9. 2012

K bodu:		Vypsání soutěže o návrh na akci "Centrum halových sportů České Budějovice"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1406/2012:

rada města
I. schvaluje
1. soutěžní podmínky pro zadání soutěže o návrh dle § 102 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavbu "Centrum halových sportů České Budějovice",
2. soutěžní ceny a náhrady výloh,
3. složení poroty,
II. ukládá
Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
1. zajistit průběh soutěže,
2. předložit radě města k projednání doporučení poroty.


5. RM – 20. 2. 2013

K bodu:		Výsledek veřejné zakázky - soutěže o návrh pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 254/2013:
rada města
I. schvaluje
1. hodnocení poroty a výsledné pořadí předložených návrhů ve veřejné zakázce pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice", vypsané v soutěži o návrh dle § 102 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, 
2. vyplacení cen ve výši stanovené Soutěžními podmínkami,
II. ukládá
1. Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
a) předložit primátorovi města k podpisu doklady týkající se ukončení soutěže o návrh,
b) zajistit výstavu předložených návrhů,
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
zajistit podklady pro vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění s vítězem soutěže o návrh.


7. RM – 6. 3. 2013

K bodu:		Vypsání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pod názvem "Centrum halových sportů" v jednacím řízení bez uveřejnění

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 315/2013:

rada města
I. schvaluje
vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pod názvem "Centrum halových sportů" v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6.  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
II. pověřuje
osoby jmenované v důvodové zprávě jednat s vítězem soutěže o návrh na Centrum halových sportů,
III. ukládá
Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.  Informaci o průběžné kontrole předkládá Mgr. Nadberežný, předseda KV ZM. 
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