Důvodová zpráva

Dne 4. 7. 2012 byla vyhlášena 23. výzva k předkládání žádostí o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, aktivita A – Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná, I. etapa“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. Dále je nutná specifikace zdroje financování (vlastní prostředky nebo úvěr). 
Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování nové cyklistické stezky v úseku ulice Sokolovská k vedlejší silnici vedoucí do obce Roudné, která umožní propojení města České Budějovice a obce Včelná. Stezka je vedena podél silnice III/00354 vlevo ve směru na Včelnou, od silnice bude oddělena přilehlou vegetační plochou. Stezka je navržena jako smíšená pro chodce a cyklisty v šířce 3 m. Celková délka stezky je cca 925 m. Vybudováním tohoto úseku cyklostezky dojde k odstranění nebezpečného místa, kde v současné době není dostatek prostoru pro předjíždění cyklistů při míjení s protijedoucím vozidlem. Na tento projekt bude navazovat další úsek cyklostezky od železničního přejezdu, který připravuje obec Včelná.    

Předpokládaný rozpočet

Celkový rozpočet projektu:


5 000 000,- Kč
  

 
Způsobilé výdaje:



4 949 000,- Kč
  

Předpokládaná dotace (85 %):

4 206 650,- Kč
  
Vlastní podíl žadatele:


   793 350,- Kč
  
Rozpočet byl sestaven pouze na základě projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a bude dále aktualizován dle navazujících stupňů projektové dokumentace a také dle výsledku výběrového řízení.

Předběžný harmonogram

13. 9. 2012

schvalování realizace a financování projektu v ZM 

1. 10. 2012

předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad

09/2013-11/2014
realizace 

12/2014

ukončení projektu, vyúčtování
Materiál byl schválen radou města dne 5. 9. 2012 usnesením č. 1342/2012.

