Důvodová zpráva

Na základě žádosti ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje předkládáme zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2022000334 na základě které byly HZS Jihočeského kraje poskytnuty finanční prostředky na rok 2022.

Dne 7. 4. 2022 byla uzavřena výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 a následně dne 24. 11. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě z důvodu prodloužení čerpání kapitálových výdajů do 30. 4. 2023.

Vzhledem k tomu, že došlo k dalšímu prodlení u investiční akce pořízení záložního zdroje elektrické energie včetně souvisejících úkonů k jeho připojení na pevnou soustavu v Českých Budějovicích ze strany dodavatele, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje žádá opětovně o prodloužení čerpání kapitálových výdajů, a to do 30. 6. 2023.