Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán souhrnný materiál o realizaci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen IPRÚ). Materiál k projednání obsahuje následující body:

- Informaci o plnění strategie IPRÚ České Budějovice k 31. 12. 2018;

- Plnění finančního plánu a indikátorů;

- Změny strategie v r. 2018;

- Změnu strategie v r. 2019 (do 31. 1. 2019);

- Přehled plnění finančního plánu v rámci ČR dle jednotlivých nositelů strategií (statutárních měst).

- Informace o plnění strategie IPRÚ České Budějovice k 31. 12. 2018

Popis realizace

OP Doprava SC 1.4 – Projekty na vybudování infrastruktury MHD.

- Opatření IPRÚ - 1.1.4.2 infrastruktura veřejné hromadné dopravy

V tomto specifickém cíli, zaměřeném na modernizaci infrastruktury veřejné dopravy, byla původní alokace 26.499.600 Kč (podíl EU). V lednu 2018 bylo Ministerstvem dopravy, na základě intervencí ze strany města a Dopravního podniku města ČB, schváleno navýšení alokace o 78.000.000 Kč (podíl EU) a současně bylo dohodnuto o přesunutí celé alokace do roku 2019 tak, aby Dopravní podnik města ČB mohl realizovat modernizaci 3 měníren. Přesun alokace, navýšení alokace a navýšení indikátoru bylo předmětem Žádosti o změnu č. 3 strategie. Na základě těchto skutečností probíhá plnění finančního plánu bez komplikací. Na realizaci kompletního projektu na přestavbu 3 měníren ve výši 104 499 600 Kč (podíl EU) předložil Dopravní podnik města ČB projektový záměr, který byl schválen řídícím výborem, a v 1. Q roku 2019 bude předložena žádost o dotaci.

OP Doprava SC 2.3 – Projekty na vybudování telematiky pro individuální automobilovou dopravu.

- Opatření IPRÚ - 1.1.1 telematika

V Opatření 1.1.1 strategie byla předložena 1 žádost o dotaci (Strategické detektory a kamery). Projekt byl dokončen v prosinci 2018. V listopadu 2017 byla vyhlášena průběžná výzva nositele s alokací 151 mil. Kč na realizaci projektů Světelných a signalizačních zařízení a na výstavbu Dopravně řídícího centra. V listopadu 2018 byl předložen projektový záměr na projekt Modernizaci systému řízení dopravy v ČB v objemu 19.130.013 Kč (podíl EU). Na tento projektový záměr byla předložena Žádost o dotaci v lednu 2019. další projekty budou připraveny do 28. 6. 2019, tedy do termínu, kdy bude ukončen termín výzvy č. 40 pro předkládání žádostí o dotaci.

IROP SC 1.1 – Projekty na vybudování silnic II. a III. třídy.

- Opatření 1.2.1 vybudování obchvatů.

V srpnu a v listopadu 2018 předložily Správa a údržba silnic JčKú a odbor dopravy JčKú dva projektové záměry na modernizaci silnic II. třídy (komunikace Hluboká – Lišov a ulice Mánesova) v celkové výši 67.527.830 Kč (podíl EU). Žádost o dotaci byla předložena na projekt Hluboká - Lišov ve výši 19.125.000 Kč (podíl EU). Žádost o dotaci na projekt ulice Mánesova bude předložena v 1. Q. 2019. V rámci tohoto opatření jsou plánovány další 4 projekty na modernizaci silnic II. třídy a 1 projekt na výstavbu Jižní tangenty. Žádosti o dotaci na tyto projekty budou předloženy do konce roku 2019. Realizace projektů probíhá dle plánu.

IROP SC 1.2 – Projekty na budování záchytných parkovišť, cyklostezek, přestupních uzlů (terminálů), nákup vozů MHD, telematika pro MHD.

- Opatření 1.1.2 – záchytná parkoviště

V srpnu 2018 byla dokončena realizace projektu Parkoviště Jírovcova II. etapa. Bylo vytvořeno 181 parkovacích míst a zároveň byla vyčerpána celková alokace opatření. Vzhledem k tomu, že původní plánovaná hodnota indikátoru za opatření je 969 parkovacích míst a realizovaným projektem nebyla plánovaná hodnota naplněna, byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) předložena žádost o přesun alokace (z opatření 1.1.3), aby nositel mohl vyhlásit výzvu a realizovat další projekt na budování záchytných parkovišť (Parkoviště Jírovcova III. etapa). Zároveň byla na MMR ČR podána žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru z 969 na 694 parkovacích míst. Toto snížení (o 275 parkovacích míst) je realizováno na základě dohody s IPRÚ Liberec, který o stejnou výši indikátor navýšil. Realizace Parkoviště Jírovcova III. etapa je plánována v r. 2019.

- Opatření 1.1.3 - cyklostezky

V rámci opatření bylo realizováno městem ČB 5 projektů zaměřených na vybudování cyklostezek:

  - Cyklostezka Včelná I. etapa;

  - Cyklostezka U lávky;

  - Cyklostezka Horáková Strakonická

  - Cyklostezka Meteor

  - Včelná II. etapa

v celkovém objemu 27.709.239 Kč (podíl EU).

Město Hluboká nad Vltavou realizuje v současné době 1 projekt cyklostezky v objemu 4.970.000 Kč.

V rámci tohoto opatření probíhá víceetapový projekt realizace Cyklotrasa E, který bude předmětem žádosti o dotaci v objemu 13.399.137 Kč (podíl EU). Realizovanými projekty bude dosažena hodnota indikátoru ve výši 2 848 m.

Jak vyplývá z popisu realizace opatření, tak k dosažení cílové hodnoty indikátoru je nutno vybudovat 5 152 m cyklostezek. Celková alokace v opatření 1.1.3 činí 97.921.700 Kč (podíl EU) a cílová hodnota indikátoru je 8 000 m cyklostezek. Dosud byly zrealizovány projekty v hodnotě 27.709.239 Kč (podíl EU) a vybudováno 2 848 m cyklostezek. V realizaci jsou projekty v hodnotě 18.369.137 Kč (podíl EU). Zbývá tedy ještě zrealizovat projekty v hodnotě 51.843.324 Kč (podíl EU) a vybudovat 5 152 m cyklostezek.

- Opatření 1.1.4.1 - přestupní uzly (terminály)

V roce 2018 byla 2x vyhlášena výzva na budování přestupních uzlů, neboť do veřejné zakázky na zhotovitele projektu Terminál Nádraží nebyla podána žádná nabídka. Další zadávací řízení muselo být zrušeno z důvodu podání příliš vysoké nabídkové ceny. V lednu 2019 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na vybudování Terminálu Nádraží. Současně probíhá projektová příprava dalšího přestupního uzlu, a to na Mariánském náměstí. O realizaci třetího přestupního uzlu (terminálu) není zatím rozhodnuto. Celkový indikátor jsou 3 zařízení.

- Opatření 1.1.4.1 – pořízení vozů MHD

V roce 2018 byla Dopravním podnikem města ČB kompletně dokončena realizace 3 projektů na pořízení vozů MHD:

  - 16 CNG vozů

  - 8 CNG vozů

  - 11 trolejbusů

v celkovém objemu 289.868.981 Kč (podíl EU). Alokace opatření pro vozy veřejné hromadné dopravy je vyčerpána, indikátor je naplněn.

- Opatření 1.1.4.1 - telematika MHD

V roce 2018 byla firmou JiKORD s.r.o. dokončena realizace projektu Centrální dispečink veřejné hromadné dopravy. V roce 2019 a 2020 dojde k realizaci projektu na pořízení telematiky MHD Dopravního podniku města ČB, na který byl v červenci 2018 předložen projektový záměr do Řídícího výboru IPRÚ a v 1. Q. 2019 bude předložena žádost o dotaci. Realizací projektu Dopravního podniku města ČB dojde k vyčerpání alokace.

IROP SC 2.4 – Projekty na vybudování infrastruktury základních a středních škol (technické učebny) a projekty na navýšení kapacity mateřských škol

- Opatření 2.1.1 - vybudování infrastruktury základních škol (technické učebny)

K 31. 12. 2018 byla městem České Budějovice dokončena realizace 5 projektů na vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ:

- ZŠ Kubatova

- ZŠ Bezdrevská jazykové učebny

- ZŠ Pohůrecká

- ZŠ L. Kuby

- ZŠ Boršov

V důsledku realizace projektu ZŠ Pohůrecká došlo k naplnění finančního plánu ve výši 3.323.297 Kč (podíl EU) a v důsledku realizace všech 5 projektů do 31. 12. 2018 došlo k naplnění milníkové hodnoty indikátoru. V realizaci jsou další 4 projekty (ZŠ Lišov, ZŠ Ledenice, ZŠ Dříteň s dokončením realizace do 30. 9. 2019. Dva předložené projektové záměry (ZŠ Zliv a ZŠ Dubné) realizovány nebudou z důvodu odstoupení předkladatele projektového záměru od předložení žádosti o dotaci.

- Opatření 2.1.2 - vybudování infrastruktury středních škol (technické učebny)

K 31. 12. 2018 byla dokončena realizace 5 projektů v celkové výši 21.262.876 Kč (podíl EU). Čerpání alokace je koordinováno s partnery v území, zejména s JčKÚ, a předpoklad vyčerpání alokace a splnění indikátoru je reálný. V roce 2019 bude vypsána výzva na nevyčerpanou alokaci v předpokládané výši 18 522 000 Kč (podíl EU) v 1 Q. 2019.

- Opatření 2.1.3 - navýšení kapacity mateřských škol

K 31. 12. 2018 byly dokončeny 3 projekty - rekonstrukce MŠ E Destinové, MŠ Nemanice a MŠ Plav. V realizaci jsou 2 projekty – MŠ Železničářská a MŠ Doudleby. Realizace projektu MŠ Radošovice má být zahájena ve II. Q. 2019. Předpoklad dokončení realizace všech těchto projektů je do 30. 9. 2019, čímž dojde k vyčerpání alokace opatření a k překročení cílové hodnoty indikátoru o 2 zařízení.

Za sledované období (1. 1. až 31. 12. 2018) bylo vyhlášeno celkem 7 výzev. Jedná se o tyto výzvy:

- Výzva č. 17 v rámci Opatření 1.1.4.2 Měnírny

- Výzva č. 18 v rámci Opatření 1.1.4.1 Telematika MHD

- Výzva č. 19 v rámci Opatření 2.1.2 Technické učebny SŠ a VOŠ

- Výzva č. 20 v rámci Opatření 1.2.1 Budování a modernizace silnic II. třídy

- Výzva č. 21 v rámci Opatření 1.1.3 Bezpečnost pěší dopravy

- Výzva č. 22 v rámci Opatření 1.1.2 Záchytná parkoviště

- Výzva č. 23 v rámci Opatření 1.1.4.1 Přestupní uzle a terminály

Za sledované období (1. 1. až 31. 12. 2018) se uskutečnila 2 jednání řídícího výboru (26.1. a 26.9.) a 16x proběhlo hlasování per rollam.

Za celé dosavadní období realizace strategie od 1. 11. 2016 k 31. 12. 2018 bylo vyhlášeno celkem 23 výzev a bylo uskutečněno 8 jednání řídícího výboru a 23 hlasování per rollam.

2.	Plnění finančního plánu a indikátorů

Tabulka č. 1 Plnění finančního plánu strategie IPRÚ České Budějovice (podíl EU)

MMR ČR nastavilo pro nositele strategií v rámci čerpání IROP tzv. Milník 2018, což je stanovená minimální hranice ve výši 27,17 % z celkového finančního plánu, kterou nositelé strategií k 31. 10. 2018 musí splnit. Do čerpání alokace jsou započítávány všechny předložené Žádosti o platbu. Město ČB prostřednictvím předložených Žádostí o platbu dosáhlo plnění ve výši 35,75 % celkového finančního plánu a jako jediné město v rámci ČR splnilo a překročilo Milník 2018. Srovnání měst IPRÚ a ITI je uvedeno v bodě 3 tohoto materiálu.

Finanční ukazatele za celé období realizace 2016 - 2023:

| Celkové způsobilé výdaje | 1 715 642 216 Kč |
| --- | --- |
| Příspěvek unie | 1 458 295 880 Kč |
| Národní veřejné zdroje (SR) | 64 888 200 Kč |
| Národní veřejné zdroje (obec, jiné) | 192 458 136 Kč |

Přehled plnění k Milníku 2018 za IPRÚ České Budějovice (pouze za IROP)

| Specifický cíl operačního programu | Finanční plán celkem v Kč | Milník 2018 (plnění FP k 31. 10.2018 v Kč) (27,17 z celkového FP) | Čerpání k 31. 10. 2018 (Předložené a proplacené ŽoP v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| IROP SC 1.1 | 411 400 000 | 111 777 380 | 0 |
| IROP SC 1.2 | 466 999 350 | 126 883 723 | 328 909 596 |
| IROP SC 2.4 | 224 700 000 | 61 051 003 | 65 399 891 |
| Celkem | 691 699 350 | 299 712 106 | 394 309 488 |
| % čerpání celkového finančního plánu k 31.10.2018 |  |  | 35,75% |

FP – finanční plán, ŽoD – žádost o dotaci, ŽoP – Žádost o platbu

Přehled plnění Finančního plánu IPRÚ ČB (původně nastavený finanční plán za IROP a OP Doprava)

| Podíl EU v Kč | Celkový finanční plán (FP) | FP 2018 | Skutečnost 2018 | % splnění FP 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření 1.1.1 telematika IAD OP Doprava | 250 696 880,00 | 28 807 350,00 | 784 539,00 | 2,72% |
| Opatření 1.1.2 Parkoviště | 16 568 200,00 | 11 850 700,00 | 7 673 616,00 | 64,75% |
| Opatření 1.1.3 Cyklostezky | 97 921 700,00 | 63 240 000,00 | 29 455 840,00 | 46,58% |
| Opatření 1.1.4.1 Vozy MHD, Telematika MHD, terminály | 352 509 450,00 | 155 720 000,00 | 291 780 138,00 | 187,37% |
| Opatření 1.1.4.2 Infrastruktura MHD měnírny | 104 499 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opatření 1.2.1 Silnice II. třídy JčKÚ | 411 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opatření 2.1.1 Technické učebny ZŠ | 87 271 300,00 | 33 150 000,00 | 3 141 802,00 | 9,48% |
| Opatření 2.1.2 Technické učebny SŠ a VOŠ | 39 785 000,00 | 26 945 000,00 | 6 553 212,00 | 24,32% |
| Opatření 2.1.3 Kapacita MŠ | 97 643 750,00 | 78 646 250,00 | 55 704 876,00 | 70,83% |
| Celkem | 1 458 295 880,00 | 398 359 300,00 | 395 094 023,00 | 99,18% |

Tabulka č. 2. Přehled plnění indikátorů IPRÚ (pouze za IROP)

| Indikátor | Cílová hodnota indikátoru k 31. 12. 2023 | Realizovaná hodnota k 31. 12. 2018 | Plnění plánu ve vztahu k cílové hodnotě |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet vytvořených parkovacích míst | 694 | 181 | 26,08% |
| Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) | 8 | 2,848 | 35,6% |
| Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 1 | 0 | 0% |
| Počet parkovacích míst pro jízdní kola | 80 | 0 | 0% |
| Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | 3 | 0 | 0% |
| Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | 35 | 35 | 100% |
| Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy | 2 | 1 | 50% |
| Celková délka nově postavených silnic (km) | 3 | 0 | 0% |
| Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 21 | 6 | 28,5% |

- Změny strategie IPRÚ České Budějovice v r. 2018

V roce 2018 byly předloženy celkem 4 změny strategie.

- Změna č. 3, předložena v 02/2018.

Stručný popis předložené změny:

  - Opatření 1.1.4.2

Přesun alokace z roku 2018 do roku 2019 ve výši 26 499 600 Kč (podíl EU);

Navýšení alokace v roce 2019 ve výši 78 000 000 Kč (podíl EU);

Navýšení indikátoru 74501 Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy z cílové hodnoty 1 zařízení na cílovou hodnotu 3 zařízení;

  - Opatření 1.1.2

Snížení cílové hodnoty indikátoru 74001 Počet vytvořených parkovacích míst o 275 parkovacích míst, tj. z původních 969 na 694 parkovacích míst;

  - Opatření 2.1.1

Navýšení alokace v roce 2019 o 30 000 000 Kč (podíl EU);

Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení o 4 zařízení (z 2 zařízení na 6 zařízení);

  - Opatření 2.1.2

Snížení alokace v roce 2019 o 13 935 000 Kč (podíl EU) a v r. 2020 o 16 065 000 Kč (podíl EU), to je celkem 30 000 000 Kč;

Snížení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení o 4 zařízení (z 15 zařízení na 11 zařízení).

- Změna č. 4, předložena v 04/2018.

Změna byla předložena na základě požadavku Odboru dopravy JčKÚ, který požadoval do strategie zařadit rozšíření aktivit v Opatření 1.2.1 o modernizace silnic tak, aby mohl v rámci strategie realizovat projekty zaměřené na modernizaci silnic II. třídy a tím urychlil plnění finančního plánu v opatření.

Stručný popis předložené změny v Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových komunikací:

- Změna strategie zahrnovala rozšíření portfolia typových projektů v Opatření 1.2.1. – Vybudování obchvatových komunikací. Projekt Jižní tangenta nebude jediným integrovaným projektem. V rámci tohoto opatření dojde k realizaci více projektů zaměřených na budování a modernizace silnic II. třídy.

- V souvislosti se začleněním projektu na modernizaci silnic II. třídy byl zařazen nový indikátor 7 23 00 Celková délka rekonstruovaných, nebo modernizovaných silnic s cílovou hodnotou 6 km a návazný indikátor č. 7 23 03 Délka rekonstruovaných silnic II. třídy s cílovou hodnotou 6 km.

- Změna č. 5, předložena v 05/2018.

Změna byla předložena na základě požadavku Dopravního podniku města ČB. Stejně jako u změny č. 4 se jednalo o rozšíření aktivit v Opatření 1.1.4.1 tak, aby mohl Dopravní podnik města ČB v rámci strategie realizovat komplexnější projekt na zavedení inteligentních systémů MHD.

Stručný popis předložené změny v Podopatření 1.1.4.1 – Modernizace a ekologizace MHD:

- Změna strategie zahrnovala rozšíření portfolia integrovaných typových projektů v rámci Podopatření 1.1.4.1. Jednalo se o tyto typové projekty:

  - Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách;

  - Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách.

- Navýšení hodnoty indikátoru 704 01 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy z cílové hodnoty 1 zařízení na 2 zařízení

- Změna č. 6, předložena v 10/2018.

Změna č. 6 představovala přesun hodnoty indikátoru Parkovací místa pro jízdní kola z Opatření 1.1.3 a 1.1.4.1 do Opatření 1. 1. 2, neboť realizací záchytného parkoviště Jírovcova III. etapa dojde k naplnění hodnoty tohoto indikátoru ve výši 48 míst.

Stručný popis předložené změny:

- Doplnění indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola do Opatření 1.1.2 s cílovou hodnotou 48 parkovacích míst;

- Vyřazení indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola z Opatření 1.1.3 ve výši 40 parkovacích míst;

- Snížení cílové hodnoty indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola v Opatření 1.1.4 o 8 parkovacích míst z původních 40 míst na 32 míst.

Všechny uvedené změny byly v roce 2018 projednány a schváleny Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice, Radou města České Budějovice a MMR ČR. Podrobný tabulkový přehled změn v r. 2018 včetně zdůvodnění je uveden v Příloze č. 1.

- Změna strategie IPRÚ České Budějovice v r. 2019

- Změna č. 7, předložena v 01/2019.

Předmětem Změny strategie IPRÚ České Budějovice č. 7 je narovnání finančního plánu 2018 na skutečný stav (podle předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2018) v rámci Operačního programu IROP. Tato změna je MMR ČR koordinována a plošně nařízena u všech nositelů IPRÚ a ITI, kteří realizují integrované nástroje v ČR. V důsledku této změny dojde ke změně finančního plánu v období 2019 – 2023.

Změna finančního plánu je založena na těchto 2 zásadních principech:

- Úprava finančního plánu za rok 2018 na skutečný stav realizace Integrované strategie (ISg) v r. 2018

- Dodržení nastavených minimálních hranic plnění pro období od roku 2019 do roku 2023, následovně:

  - V roce 2019 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 41,17 % kumulativně z celkové alokace

  - V roce 2020 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 55,44 % kumulativně z celkové alokace

  - V roce 2021 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 70,00 % kumulativně z celkové alokace

  - V roce 2022 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 84,85 % kumulativně z celkové alokace

  - Rok 2023 % - splnění ISg na 100%

S cílem dodržet tyto 2 zásady je upraven Finanční plán strategie na období 2018 – 2023 v rámci jednotlivých opatření následovně.

- Opatření 1.1.2 (Parkoviště) - nevyčerpaná alokace ve výši 8.894.584 Kč rozložena do let 2020 – 2021;

- Opatření 1.1.3 (Cyklostezky)– nevyčerpaná alokace ve výši 68.465.860 Kč rozložena do let 2019 – 2021;

- Opatření 1.1.4 (Telematika a IT systémy MHD, terminály) – nevyčerpaná alokace ve výši 60.729.312 Kč rozložena do let 2019 – 2020, předpokládá se realizace 3 terminálů a 1 projektu na telematiku MHD;

- Opatření 1.2.1 (Silnice II. a III. třídy) – alokace ve výši 411.400.000 Kč rozložena do let 2019 – 2023 při dodržení minimální úrovně nařízené MMR ČR. Vytvořen předpoklad pro maximálně možné plynulé čerpání v tomto opatření;

- Opatření 2.1.1 – (technické učebny ZŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 84.129.498 Kč rozložena do let 2020 – 2021;

- Opatření 2.1.2 – (technické učebny SŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 33.231.788 Kč rozložena do let 2020 – 2021;

- Opatření 2.1.3 – (kapacita MŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 41.938.874 Kč nastavena do roku 2020.

Změna č. 7 byla projednána a schválena Radou města České Budějovice a předložena na MMR ČR. Podrobný tabulkový přehled změny v r. 2019 včetně zdůvodnění je uveden v Příloze 1.

5)	Přehled o plnění finančního plánu v rámci ČR dle jednotlivých nositelů strategií (statutárních měst).

V následujících tabulkových přehledech je uveden přehled plnění strategií za všechny nositele integrovaných strategií v rámci České republiky. Město České Budějovice jako jediné ze všech měst splnilo milníkový ukazatel Podílu z celkové alokace ISg (byl stanoven ve výši 27,17 %).

| ITI | SC 1.1 | SC 1.2 | SC 2.1 | SC 2.2 | SC 2.4 | SC 3.1 | Celkem za ITI | Podíl z celkové alokace ISg % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha | 43 212 875,08 | 82 639 380,00 | - | - | 23 311 311,76 | - | 149 163 566,84 | 3,73 |
| Brno | 34 404 057,33 | 141 581 685,24 | 5 863 504,00 | - | 97 560 431,64 | - | 279 409 678,21 | 12,51 |
| Ostrava | 161 962 051,31 | 353 394 286,30 | - | 13 822 940,25 | 121 136 396,85 | 0 | 650 315 674,71 | 22,81 |
| Olomouc | 0 | 211 054 524,44 | - | - | 133 490 572,33 | 35 826 094,86 | 380 371 191,63 | 22,52 |
| Hradec - Pardubice | - | 143 159 299,39 | - | - | 157 650 376,24 | 52 321 993,67 | 353 131 669,30 | 16,37 |
| Plzeň | 0 | 268 125 181,97 | 28 125 527,12 | 0 | 169 008 088,46 | - | 465 258 797,55 | 21,30 |
| Ústí - Chomutov | - | 139 640 065,16 | 15 748 913,35 | - | 0 | - | 155 388 978,51 | 15,07 |
| Celkem | 239 578 983,72 | 1 339 594 422,50 | 49 737 944,47 | 13 822 940,25 | 702 157 177,28 | 88 148 088,53 | 2 433 039 556,75 | 15,07 |

| IPRÚ | SC 1.1 | SC 1.2 | SC 2.1 | SC 2.2 | SC 2.4 | SC 3.1 | Celkem za IPRÚ | Podíl z celkové alokace ISg % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice | 0 | 328 909 596,39 | - | - | 65 399 891,84 | - | 394 309 488,23 | 35,75 |
| Jihlava | - | 72 102 342,91 | 38 013 360,18 | - | 10 540 000,00 | 0 | 120 655 703,09 | 19,07 |
| Karlovy Vary | 46 943 011,66 | 32 102 160,39 | 4 787 356,06 | - | 14 613 653,62 | 46 964 728,11 | 145 410 909,84 | 14,67 |
| Liberec-Jablonec | 0 | 91 229 000,00 | 16 776 331,12 | 0 | 85 718 420,99 | - | 193 723 752,11 | 11,76 |
| Mladá Boleslav | - | 74 570 307,54 | 11 144 193,63 | - | 66 238 267,15 | - | 151 952 768,32 | 24,12 |
| Zlín | 18 869 294,01 | 40 497 000,22 | 5 592 851,90 | 0 | 5 253 259,19 | 0 | 70 212 405,32 | 8,75 |
| Celkem | 65 812305,67 | 639 410 407,45 | 76 314 092,89 | 0 | 247 763 492,79 | 46 964 728,11 | 1 076 265 026,91 | 18,54 |