[bookmark: _GoBack]Radniční 134/3, České  Budějovice
Radniční 134/3 ,  stavební parcela č. 153. kú 1, Č. Budějovice
Radniční 135/5  , stavební parcela č. 155, kú 1, Č. Budějovice
Objekt  Radniční 3 je nemovitou kulturní památkou na území Městské památkové rezervace a je po stránce památkových hodnot veden v registru staveb  pod  č.j.  627/B/112 . Jde původně o založený gotický dům s renesanční přestavbou z poloviny 18. století .   Objekt  Radniční 135/5 je veden pod č.j. 627/B/113. 


Uliční trakt- objekt  Radniční 3
Získané kapacity po rekonstrukci :  					Předpokládané roční příjmy
 1 nebytový prostor-prodejna	-celkem		96.60 m2 x 2000 Kč/m2/rok = 193.200,- Kč

4 bytové  jednotky  		byt č. 1			74,40 m2
				byt č. 2			53,90 m2
				byt č. 3			76,60 m2
				byt č. 4			92,60 m2
				----------------------------------------
				Byty celkem	         297,50 m2x 100 x 12=		357.000,-
Základní práce a dodávky:
· Nové stropní konstrukce ve všech patrech
· Nová konstrukce krovu
· Celková přestavba schodiště mezi 2-4 NP
· Nová střešní konstrukce krovu přístěnku
· Celková demontáž dřevěné pavlače včetně podlah
· Nová okna-dveře,  dřevěná vrata-repase
· Fasády
· Vybavenost bytů a NP
· Požární ochrana staveb
Při průzkumu staveb pro statiku a dendrochronologii dřevěných konstrukcí, byly odhaleny  v části uličního traktu dřevěné trámové stropy, které požaduje odbor Památkové péče restaurovat a dále zviditelnit dle možností v interiéru  jednotlivých bytů a nebytových prostorách . Dále bude nutné provést celkovou revizi schodišťového prostoru  v návaznosti na  nástupy do bytů s výškovým vyrovnáním  dle dispozic uliční fasády. 

Náklady na uliční trakt cca 12,660.000,- Kč – ceny roku 2009 (bez DPH)



Dvorní trakt: stavebně veden pod Radniční 5 ( provozně a evidenčně pod Radniční 3 )
Získané kapacity po rekonstrukci :  					Předpokládané roční příjmy
1 nebytový prostor-prodejna	- plocha 	117,70 m2  x 1000,-			11.770,- Kč
- plocha	  37,50 m2 -   objekt č. 5-po oddělení na KN
=========================
Celkem		155,20 m2

7 bytových  jednotek  		byt č. 1			32,40 m2 – objekt č. 5-po oddělení na KN
				byt č. 2			58,80 m2
				byt č. 3			56,80 m2
				byt č. 4			64,30 m2– objekt č. 5-po oddělení na KN
				byt č. 5			79,20 m2
				byt č. 6			41,80 m2
				byt č. 7			50,10 m2
				------------------------------------------------------------------
				Byty celkem	          286,70 m2 x 100 x 12=		344.040,- Kč
             96,70 m2– objekt č. 5-po oddělení na KN

Základní práce a dodávky:
· Celkový stav  budovy-havarijní- dle statika dojde k celkové demolici mimo obvodových nosných svislých konstrukcí-stěn
· Nové stropní konstrukce ve všech patrech
· Ostatní konstrukce nové 
Projektové práce- ing. arch. Hana Urbancová
· - studie					134.000,
· - rok 2008- I.etapa			256.000,-
· - rok 2009 – II. etapa –			395.496,-
· -průzkum pro statika a památky-	  82.221,-
· Poplatky E-ON				  30.000,
· Rok 2010-projet na oddělení domů	  12.000,-
       =========================================
C e l k e m                       			909.686,-Kč
Náklady na dvorní trakt cca 13,800.000,- Kč – ceny roku 2009 (bez DPH)
Předpokládané roční příjmy v Kč  celkem 871.732,- Kč
Náklady dle rozpočtu     27,369.686,- Kč : 871.732 =  návratnost 31,4 let bez nákladů na běžnou údržbu a další opravy v průběhu užívání nemovitosti.

Zpracoval: Kubeš Jan
