Důvodová zpráva


Město České Budějovice předložilo na konci srpna 2023 do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy hygienických zařízení pokojů DPS Hvízdal“. Jednalo se o 15. výzvu programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024. Mezi podporovanými aktivitami je realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí a vytváření podmínek umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů. Celková alokace výzvy je 28,9 mil. Kč a lhůta pro podávání žádostí skončila dne 31. 8. 2023. Žádost byla předložena na základě požadavku Domova pro seniory Hvízdal, p. o., a v souladu s usnesením rady města.
Poskytovatel dotace požaduje, aby bylo financování vlastních zdrojů projektu schváleno zastupitelstvem města. Z důvodu termínu jednání ZM až 18. 9. 2023 bude doklad o financování k žádosti o dotaci doložen dodatečně, což je s poskytovatelem dotace předjednáno.

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 6 bytů v DPS Hvízdal, p. o. Stávající koupelny s WC budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky osob s omezenou schopností pohybu, bude přizpůsobena dispozice pokojů pro pohyb těchto osob a bude také provedena výměna vstupních a vnitřních dveří. Budou upraveny vždy 2 byty ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží. 


[bookmark: _Hlk145309677]Rozpočet projektu:						5.362.910,- Kč

· Z toho PD, TDS, BOZP				   471.500,- Kč
· Stavební úpravy 6 bytů				4.657.500,- Kč
· Zdravotnické prostředky				   233.910,- Kč

Způsobilé výdaje:						4.891.410,- Kč
Předpokládaná dotace (75 %):				3.668.557,50 Kč	
Vlastní podíl:							1.222.852,50 Kč
Termín realizace:						11/2023-10//2024
Realizaci zajistí: 						IO

Finanční prostředky na realizaci 2 bytů jsou v rozpočtu IO pro rok 2023, zbývající prostředky na úpravy dalších 4 bytů a nákup zdravotnických prostředků budou zajištěny v rozpočtu IO na rok 2024.  



