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SMLOUVA

 O  REALIZACI  stavebních  objektů
Tato smlouva o realizaci stavebních objektů (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice Ing. Vladimírou Hruškovou

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MDS ČR č. j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

IČ:   65993390, DIČ: CZ65993390
(dále též jen „ŘSD“)
a
statutární město České Budějovice

se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 

zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

IČ:  002 44 732 

(dále též jen „Obec“)

(ŘSD a Obec dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci příjezdu k retenční nádrži, a retenční nádrže na Dobrovodském potoce jako stavebních objektů, jejichž realizace je přímo vynucena stavbou „Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice“.
Stavební úpravy budou provedeny z podnětu a na náklady ŘSD, a to na základě povinnosti stanovené ŘSD „Rozhodnutím o umístění stavby Dálnice D3 - 0310/I Úsilné – Hodějovice “ ze dne 12.5.2011 č.j. SU/4701/2010 Tm, které nabylo právní moci dne 29.9.2011, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby „Dálnice D3- 0310/I Úsilné - Hodějovice“. Způsob jejich realizace je podrobněji popsán v čl. I odst. 3 této Smlouvy.
V projektové dokumentaci „D3 0310/I Úsilné -  Hodějovice“ obstarané ŘSD a zpracované společností PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, číslo zakázky 13-141-1-000, která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací, jsou stavební objekty identifikovány jako SO (stavební objekty):
 
SO 166 Příjezd k retenční nádrži v km 135,2


SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce
 (dále jen „Stavební objekty“).

1. Stavební objekty budou realizovány na následujících pozemcích:

viz příloha č. 1 
2. Obec žádá ve smyslu zejména zákona č.128/2000 Sb., o obcích, za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. a touto smlouvou, o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit  ŘSD (dle bodu 1.), respektive jejich částí, které jsou přímo dotčeny stavbou Stavebních objektů (dále jen „Dotčené pozemky“) do svého vlastnictví, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.
3. Smluvní strany se dohodly, že Stavební objekty budou realizovány takto: 
SO 166 Příjezd k retenční nádrži v km 135,2
Objekt řeší výstavbu nového sjezdu k retenční nádrži v km 135,2 dálnice D3. Sjezd je řešen jako účelová komunikace. Začátek sjezdu je ve staničení km 0,000, odpovídajícímu staničení km 0,185 polní cesty (SO 153), na níž se sjezd napojuje. Délka sjezdu je 129,2 m. Kategorie:
P4,0/20. V rámci SO 166 bude vybudován vlastní sjezd, tj. zemní těleso, vozovka, ohumusování a osetí svahů zemního tělesa apod. Sjezd bude zčásti trvale zatopen vodou v retenční nádrži. 
SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce 

Tento stavební objekt řeší samotnou retenci povodňových vod na Dobrovodském potoce. Do retenční nádrže vody natékají bočním nehrazeným (při běžném provozu) levobřežním přelivem o dl. 25,0 m. Práh přelivu je osazen na kótě 411,60 m n.m., při běžných průtocích bude tedy voda odváděna objektem SO 380 Přeložka Dobrovodského potoka. Práh přelivu bude proveden jako ŽB o šířce 0,5 m. Návodní i povodní strana bočního přelivu bude opevněna kamennou dlažbou do betonu a ŠP lože (25/20/10 cm). Práh bude proveden s možností hrazení. Hrazení umožní změnu hydraulických parametrů bočního přelivu (reakce na případnou změnu odtokových poměrů v povodí Dobrovodského potoka), úplné zahrazení bočního přelivu (oprava např. shybek a úplné vyloučení nátoku do nádrže), doladění reálných hydraulických poměrů bočního přelivu na výpočtové hodnoty. Drážky hrazení budou trvale osazeny a budou tvořit velmi hrubou česlovou stěnu na vtoku do nádrže. Boční přeliv je oboustranně ukončen ŽB úhelníkovými zídkami o tl. 40 cm. Konfigurace a stavební uspořádání objektu je patrné z grafické přílohy.

Odvodňovací koryto bude provedeno v místě původního koryta Dobrovodského potoka mezi objektem bočního přelivu a SO 378 Shybka na Dobrovodském potoce. Koryto bude provedeno jako miskovité, opevněné pohozem tl. 30 cm, do vrstvy pohozu bude vtlačen humus tl. 10 cm a oset. V místě před nátokem na shybky bude koryto zahloubeno a bude tak vytvořen usazovací prostor pro odsazení splavením během povodně. V levém břehu bude před usazovacím bazénkem zaústěno koryto z bezejmenné vodoteče. Usazovací prostor bude nutné po výraznějších povodních čistit.
4. Realizace Stavebních objektů bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy.
5. Případné výjimečně Obcí požadované nadstandardní úkony či řešení jdoucí nad rámec povinností ŘSD při výstavbě Stavebních objektů, nejsou předmětem plnění povinností ŘSD dle této smlouvy a náklady na jejich realizaci nese Obec.  
II.
Práva a závazky Obce
1. Zajištění realizace Stavebních objektů sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavebních objektů podle čl. I. této Smlouvy provede ŘSD na své náklady, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Obec se zavazuje poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Stavebních objektů a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech se stavbou souvisejících informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 této Smlouvy.
2. Obec výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace stavby dálnice „Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice“ provedlo, resp. zajistilo realizaci Stavebních objektů, a to za podmínek dle této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace. 
3. Obec se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností:
a)
bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD a vydat k nim své písemné stanovisko; 

b)
zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy;
 c)
uzavřít samostatnou smlouvu o výpůjčce pozemků ve vlastnictví Obce, které se nacházejí v trvalém záboru Stavebních objektů a které zůstanou ve vlastnictví Obce (budou-li takové pozemky a pokud smlouva již nebyla uzavřena).
4.
Obec má právo:
a)
vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě Stavebních objektů v rámci odborného dohledu Obce kontrolu kvality a postupu prováděných prací, a to za podmínky, že Obec o to požádá ŘSD nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace Stavebních objektů;

b)
na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita Stavebních objektů a polohového a výškopisného zaměření Stavebních objektů; 

c)
uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků na Stavebních objektech s tím, že v případě vad a nedodělků, které nebrání tomu, aby Stavební objekty sloužily svému účelu, se ŘSD zavazuje zajistit jejich odstranění v souladu s čl. III. odst. 1. písm. k) této Smlouvy; 
d)
v případě zjištění vad na Stavebních objektech v záruční době poskytované zhotovitelem Stavebních objektů požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby (pro vyloučení pochybností platí, že ŘSD touto Smlouvou neposkytuje a nebude poskytovat Obci samostatnou záruku za vady Stavebních objektů, avšak zavazuje se umožnit Obci, aby využívala oprávnění ze záruky poskytované zhotovitelem stavby); 

e)
kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy.
III.

Práva a závazky ŘSD

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Stavebních objektů: 

a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Stavebních objektů;

b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Stavebních objektů včetně všech potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení);

c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje;

d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Stavebních objektů a zabezpečit jejich realizaci u vybraného zhotovitele stavby;

e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení) písemně informovat Obec o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu Stavebních objektů poskytované jejím zhotovitelem;

f) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Stavebních objektů písemně oznámit Obci plánovaný termín zahájení realizace Stavebních objektů;

g) písemně vyzvat Obec k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita Stavebních objektů a k polohovému a výškopisnému zaměření Stavebních objektů;

h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci Stavebních objektů, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;

i) před zahájením přejímacího řízení Stavebních objektů od zhotovitele písemně vyzvat Obec k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 5 pracovních dní před jeho zahájením;

j) v rámci technické přejímky předat Obci po realizaci Stavební objekty do správy, provozování a údržby se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně kopií stavebního povolení, kolaudačního souhlasu bude-li v té době již vydán, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o provedených zkouškách, přičemž originální vyhotovení listin, které budou součástí přejímky, obdrží Obec v souvislosti s majetkovým vypořádáním dle článku IV odst. 4., 5., 6. a 7. této smlouvy;
k) po ukončení realizace Stavebních objektů u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby; součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. II. odst. 4 písm. d) této Smlouvy k ověřování a dokumentování vad na Stavebních objektech zjištěných Obcí v záruční době a vymáhání odstranění těchto vad po zhotoviteli.
IV.

Ostatní ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že realizace Stavebních objektů má být provedena z podnětu a na náklady ŘSD, souhlasí Smluvní strany s tím, že pokud odpadne důvod pro realizaci Stavebních objektů - jejich  části nebo některého z nich, zejména v důsledku změny projektové dokumentace, není ŘSD povinno Stavební objekty realizovat v rozsahu dle této smlouvy  veškeré změny v projektové dokumentaci musí být s Obcí v dostatečném časovém předstihu prokonzultovány a odsouhlaseny. Ustanovení této smlouvy platí pro realizaci Stavebních objektů v novém rozsahu analogicky. 
2. Obec souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace stavby. 

3. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob.
4. Převod vlastnického práva k Stavebním objektům a předmětným pozemkům dle článku I. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy včetně jejich součástí a příslušenství bude řešen samostatnou, zásadně darovací smlouvou, která upraví práva a povinnosti smluvních stran s převodem související a bude uzavřena do 18 měsíců ode dne převzetí Stavebních objektů Obcí do správy, provozování a údržby nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této Smlouvy (pro vyloučení pochybností včetně případů neoprávněného odmítnutí Obci Stavební objekty převzít), nejpozději však do osmi let od uzavření této smlouvy o realizaci Stavebních objektů. 

Obec bere na vědomí, že smlouvu dle tohoto odstavce musí schválit příslušné ministerstvo, protože se většinou nejedná o pozemky silniční a v opodstatněných případech musí být pozemky eventuálně nabídnuty nejdříve k převodu dle ustanovení § 19 zákona č. 219/2000 Sb., ovšem s přihlédnutím k ustanovení § 15 vyhl. č. 62/2001 Sb. 
5. Povinnost uzavřít smlouvu dle předchozího odstavce zaniká, pokud je zřejmé, že nebude získáno rozhodnutí o tom, že dotčené pozemky jsou pro ŘSD majetkem nepotřebný, nebo že nebude získán shora zmíněný zákonem požadovaný souhlas příslušného ministerstva, či bude muset dojít k převodu dle ustanovení § 19 zákona č. 219/2012 Sb. Statutární město nepřevezme (nenabyde) ani stavební objekty na dotčených pozemcích.
6. Zánik povinnosti dle předchozích odstavců uzavřít smlouvu pouze některého či některých dotčených pozemků včetně na nich umístěných stavebních pozemků, nezpůsobuje zánik povinnosti uzavřít smlouvu ohledně zbývajících dotčených pozemků. 
7. Stavební objekty nebo jejich části realizované na pozemcích ve vlastnictví Obce jsou součástí těchto pozemků a Obec je tak od počátku i jejich vlastníkem, pouze nenese ve vztahu k nim nebezpečí jakékoliv škody. To na ni přechází dnem podpisu předávacího protokolu v rámci přejímacího řízení ohledně Stavebního objektu mezi zhotovitelem, investorem a Obcí. Toto zhodnocení pozemků ve vlastnictví Obce bude na obec převedeno zásadně bezúplatně samostatným právním úkonem. Ustanovení této smlouvy se pro případy dle tohoto odstavce použijí analogicky a v přiměřeném rozsahu.
8. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o tzv. vyvolanou investici, nemůže následný vlastník Stavebních objektů tuto jejich hodnotu odepisovat

V.

Přejímací řízení 
1. ŘSD po dokončení Stavebních objektů vyzve Obec v souladu s čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení Stavebních objektů.

2. Přejímací řízení proběhne v místě realizace Stavebních objektů za účasti zhotovitele, ŘSD a Obce, přičemž předání a převzetí Stavebních objektů do správy, provozu a užívání, proběhne mezi ŘSD a Obcí v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí Stavebních objektů mezi zhotovitelem a ŘSD. 

3. Obec je zásadně povinna Stavební objekty od ŘSD v rozsahu dle předchozího odstavce převzít. Odmítnout převzetí Stavebních objektů je Obec oprávněna pouze na přejímacím řízení, a to výhradně z důvodu, že Stavební objekty nejsou způsobilé sloužit svému účelu. V případě existence takových vad zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. V. této Smlouvy obdobně. 

4. O převzetí Stavebních objektů od zhotovitele a jejich předání do správy, provozu a užívání Obci sepíší zhotovitel, ŘSD a Obec protokol, jehož součástí bude zejména:


a)
seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Stavebních objektů;


b)
výsledky zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;


c)
výčet vad a nedodělků, které nebrání způsobilosti Stavebních objektů sloužit svému účelu a jejichž odstranění ŘSD zajistí v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy;


d)
potvrzení zhotovitele a Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.

5. V případě neúčasti nebo prodlení Obce s účastí na řádně svolaném přejímací řízení, v případě neoprávněného odmítnutí Obce dokončené Stavební objekty převzít, nebo pokud Obec odmítne podepsat nebo převzít předávací protokol, platí pro aplikaci všech ustanovení této Smlouvy, že přejímací řízení řádně proběhlo s účastí Obce. V takových případech ŘSD namísto náležitosti dle čl. V. odst. 4 písm. d) této Smlouvy v něm uvede poznámku o výše uvedeném jednání Obce a bez zbytečného odkladu zašle tento předávací protokol Obci spolu s příslušnými podklady a dokumentací k Stavebním objektům. 

6. Ode dne převzetí Stavebních objektů Obcí nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této Smlouvy (pro vyloučení pochybností včetně případů neoprávněného odmítnutí Obci Stavební objekty převzít), platí následující:

a)
Obec nese nebezpečí jakékoliv škody na Stavebních objektech;


b)
ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Stavební objekty udržovat nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s jejich existencí; 
VI.

Závěrečná ujednání
1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou Smluvní stranu.

3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora.

5. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem Města na jeho ……. . zasedání dne ……………… usnesením č. …………….……… v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu. 

7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane, či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
8. Vlastník bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech  zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. 

9. Vlastník souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

10. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.


11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne ................
 V Českých Budějovicích dne ................ 

Za  ŘSD:

  Za Obec: 

……………………………


  ………………………………
     Ing. Vladimíra Hrušková


Ing. Jiří Svoboda

ředitelka Správy České Budějovice


       primátor
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