Důvodová zpráva
Dne 11. 6. 2012 byla vyhlášena 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008- 2013 z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Hrajeme si každý den“. Jednou z povinných příloh žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. Dále je nutná specifikace zdroje financování (vlastní prostředky nebo úvěr).
Popis projektu
[bookmark: _GoBack]Projekt obnáší osazení herních prvků pro volnočasové aktivity na čtyřech místech v Českých Budějovicích (ulice Krčínova, Sokolská, Puklicova a U Prádelny) a vybudování multifunkčního hřiště se sáňkařským svahem v ulici Plzeňská. Dílo v Plzeňské ulici bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované firmou INTERPROJECT s.r.o.  Kopečný & Lenc. Herní prvky ve zbývajících lokalitách budou osazovány dle projektové dokumentace zpracované firmou Libor Čajan.

Předpokládaný rozpočet- 8 000 000,-Kč
Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení projektové dokumentace, náklady na BOZP a TDS. Vzhledem k výši zbylé alokace pro Tematický IPRM bude výše dotace upřesňována tak, aby došlo k celkovému vyčerpání alokace pro SMČB.
Rozpočet bude zároveň dále zpřesňován a aktualizován dle výsledků výběrových řízení.

Předběžný harmonogram
14. 3. 2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM
30. 5. 2013		předložení žádosti o dotaci do ROP II NUTS Jihozápad
07/2013- 11/2013	realizace
12/2013		ukončení projektu, vyúčtování
