Důvodová zpráva
Investiční odbor připravuje veřejnou zakázku na investiční akci, jejíž realizace bude probíhat v letech 2024 až 2027. Podle čl.12 „Rozpočtové krytí“ směrnice č.6/2022 o postupu při zadávání veřejných zakázek je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.
Rada města na svém jednání dne 20.11.2023 schválila předložení záměru vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investičních akce pod názvem:

„I/20 České Budějovice, severní spojka“
Stručný popis akce:
Jedná se o přípravu k vypsání veřejné zakázky, jejímž předmětem je realizace investiční akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“, tedy propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky 
u Globusu po Pražskou třídu. Uvedená investiční akce je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, mostů, protihlukových opatření, doprovodné zeleně, tras inženýrských sítí včetně provizorních nadzemních kolektorů a mostů nutných při výstavbě. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí. Stavba hlavní trasy je ve většině délky novostavbou, v části Nemanické ulice a Pražské třídy se jedná o rekonstrukci s šířkovou úpravou ulice.
Zadavatelem veřejné zakázky na zhotovitele celé stavby bude na základě „Smlouvy 
o společném zadávání“  Ředitelství silnic a dálnic ČR. V průběhu přípravy byly podle specifikace vyprojektovaných stavebních objektů / služeb vyčleněny části veřejné zakázky, jejichž investorem bude statutární město České Budějovice. 
Předpokládané realizační náklady stavebních objektů hrazených statutárním městem České Budějovice činí 47,1 mil. Kč bez DPH (60 mil. Kč vč. DPH).
Realizace je plánovaná na období let 2025 – 2027 s předpokladem zahájení na konci roku 2024. 
Dotčené stavební objekty, jejichž investorem bude statutární město České Budějovice: 	
SO 128		Autobusové zastávky v ul. Roberta Bosche			
SO 134		Cyklostezky							
SO 139		Chodník v km 1,540 - 1,760					
SO 332 (část b)	Kanalizace km 1,760 - 2,100 - jižní větev		  
SO 333		Kanalizace km 2,100 - 2,370					
SO 341		Vodovody km 2,100 - 2,360					  
SO 441 (část b)	Veřejné osvětlení - hlavní trasa				  
SO 494 (část b)	Systém DIS - trubky pro optické kabely	
