
Důvodová zpráva


Dne 14.3.2013 byl Zastupitelstvu města České Budějovice předkládán materiál týkající se schválení realizace a předfinancování projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L.B. Schneidera)“ s celkovým rozpočtem projektu ve výši Kč 14,2 mil., následně bylo přijato usnesení č. 44/2013.
[bookmark: _GoBack]Poté však došlo k upřesnění předpokládaných nákladů projektu a zároveň byly náklady projektu navýšeny o prostředky nutné na zajištění činnosti autorského dozoru, archeologického průzkumu a hlukových studií.

Předpokládaný celkový rozpočet: Kč 15 000 000,-

Rozpočet bude dále zpřesňován a aktualizován dle výsledku výběrových řízení. 

V souvislosti s předkládanou změnou celkového rozpočtu došlo i k posunu termínů (viz. předběžný harmonogram níže).

Předběžný harmonogram:

23. 5. 2013		schvalování realizace a financování projektu v ZM 
  31.5. 2013	         	předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad
07/2013-12/2013	realizace 
5/2014		            ukončení projektu, vyúčtování






