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Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Registrační číslo IPRM:
	1/JZ/13

	Název IPRM:
	Integrovaný plán rozvoje města
České Budějovice Sídliště Máj

	Datum zahájení realizace IPRM:
	03/07/2009

	Datum ukončení realizace IPRM:
	nejpozději do 31/12/2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	6.

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2014
	Konec
	31/12/2014

	Datum schválení zprávy v orgánech města:
	04/03/2015 (RM), 16/03/2015 (ZM)


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
	Nositel IPRM

	IČ
	00244732

	Název:
	Statutární město České Budějovice

	Adresa:
	nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice 1

	Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce):
	Ing. Jiří Svoboda, primátor

	Zhotovitel zprávy - manažer

	Jméno a příjmení, funkce:
	Dana Dolanská

	Telefonní číslo/mobil:
	386 803 207

	E-mail:
	dolanskad@c-budejovice.cz


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
	Aktivita 5.2a Revitalizace veřejných prostranství

Začátkem roku 2014, na základě přepočtu volné alokace Řídícím orgánem IOP, byla navýšena alokace kontinuální výzvy (5.2a), aby veškeré volné prostředky včetně uspořených prostředků z ukončených realizovaných projektů (5.2a) mohly být použity na realizaci posledního projektu „Regenerace sídliště Máj – část 01a“.

Dne 28. února 2014 byla předložena žádost o dotaci na poslední dílčí projekt IPRM ČB Sídliště Máj. Realizace tohoto posledního projektu „Regenerace sídliště Máj – část 01a“ byla ukončena dle plánu, v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 31.12.2014. (Žádost o proplacení výdajů za tento poslední ukončený projekt byla předložena na pobočku CRR dne 26.01.2015.)

V srpnu 2014 byla na účet města připsána dotace za předposlední projekt „Regenerace sídliště Máj – část 01b – stavba 01 a stavba 02“, který byl ukončen k 30.06.2014. 

Aktivita 5.2b Regenerace bytových domů

V tomto období neprobíhala žádná činnost v aktivitě 5.2b Regenerace bytových domů. Dotace byla proplacena všem realizovaným projektům do konce roku 2012.
Realizované projekty pod čarou

V monitorovaném období nebyl do IPRM Sídliště Máj zařazen žádný projekt pod čarou.


4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	Dílčí projekty IPRM Sídliště Máj, pokrývající celé jeho vymezené území, již byly realizovány. Způsobilé výdaje projektů byly nižší, než se předpokládalo v žádostech o dotaci. Na stavební práce se podařilo na základě výběrových řízení uzavřít smlouvy s nízkými cenami.

	Opatření na odstranění těchto problémů:

	Fyzická realizace revitalizace území IPRM ČB Sídliště Máj je dokončena.


5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

	Přehled výzev (za celé období realizace) 
	

	Číslo výzvy
	Aktivita
	Stav výzvy
	Alokace výzvy (ERDF+SR)
	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR)


	1.
	5.2b
	ukončená
	50.000.000 Kč
	49.999.724 Kč

	2.
	5.2b
	ukončená
	32.810.564 Kč
	32.810.564 Kč

	3.
	5.2a
	kontinuální
	131.257.379 Kč
	161.062.305 Kč


	Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 

	Projekty


	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	Schválené městem
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	1
	33.518.048,00 Kč
	0
	39.432.998,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	3
	93.333.334,19 Kč
	0
	109.803.923,40 Kč

	
	Celkem
	4
	126.851.382,19 Kč
	0
	149.236.921,40 Kč

	Komentář k přehledu projektů: 

	Rozpočet projektu v řádku „Schválené ŘO“ byl upraven tak, aby došlo ke kompletnímu vyčerpání alokace pro IPRM ČB Sídliště Máj, a to včetně předpokládané úspory z předposledního projektu. Proplacená výše dotace u předposledního projektu je však nižší o 4.405.995,81 Kč než se předpokládalo, a proto je součet projektů „Schválené ŘO“ a „Ukončené“ (126.851.382,19 Kč) nižší o 4.405.995,81 Kč než výše alokace pro kontinuální výzvu (131.257.379 Kč). Nesrovnalost 1 Kč vznikla tím, že částka ERDF schválená městem pro poslední projekt byla 33.518.049 Kč, ŘO 33.518.048 Kč.
Z tohoto důvodu je částka celkové dotace projektů vybraných městem (161.062.256 Kč) vyšší než alokace kontinuální výzvy, navýšená dne 26.02.2014 na částku 131.257.379 Kč (viz tabulka výše „Přehled výzev“).


	Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 

	Projekty2

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	32
	53.690.515 Kč
	9.604.503 Kč
	113.358.786 Kč

	
	Celkem
	32
	53.690.515 Kč
	9.604.503 Kč
	113.358.786 Kč

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 

	Projekty2 

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 

	Projekty2

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) 

	
	
	Počet projektů

	
	Zařazené do IPRM
 (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)
	0

	
	 Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO
	0

	
	
	

	
	Ukončené 
	1

	
	
	


6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2015
	do: 
	31/12/2015

	Popis další aktivity IPRM:

	Dne 26. ledna 2015 byla podána poslední žádost o platbu v případě posledního projektu IPRM ČB Sídliště Máj. Do tří měsíců od proplacení této ŽoP předloží město Řídícímu orgánu IOP Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM. Tímto bude realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj ukončena.


7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

	

	Stav řešení nepodstatné změny:

	

	Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ano

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	Oznámení o změně č. 11 – změna statutárního zástupce/primátora.

Formulář oznámení o změně č. 11 je přiložen k této RMZ.

Oznámení o změně č. 12 – změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM.
Formulář oznámení o změně č. 12 je přiložen k této RMZ. 


8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ano

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	· Změna v termínu realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. Původní termín pro předložení poslední žádosti o platbu 30.06.2015 je posunut do 31.12.2015.

· Aktualizace výše celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV). Tato výše byla přesně dopočítána na základě skutečného poměru CZV zaměřených na revitalizaci veřejných prostranství (57,67% CZV) a na regeneraci bytových domů (42,33% CZV). Pro přepočet byl použit kurz 27 Kč/EUR. 

· Aktualizace poměru CZV zaměřených na aktivitu a) revitalizace veřejných prostranství a aktivitu b) regenerace bytových domů. Na základě skutečnosti se poměr CZV zaměřených do aktivit revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů uvedený v Dodatku č. 1 vrací na původní hodnoty v Dohodě (tj. 55% CZV na prostranství, 45% CZV na byty). Dle Dohody je povolen 5% přesun prostředků mezi aktivitami a) a b). 

· Potvrzení hodnot monitorovacích indikátorů uvedených v Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. (plocha revitalizovaného území: 70.000 m2; počet regenerovaných bytů: 1.000; úspora spotřeby energie: 20 %)  

	Stav řešení podstatné změny:

	V červenci 2014 byl mezi MMR a městem uzavřen Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj, ve kterém je zapracována změna termínu realizace IPRM, aktualizace výše a poměru CZV a potvrzení hodnot monitorovacích indikátorů. Dodatek č. 2 byl schválen radou i zastupitelstvem města.

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	


9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
	Monitorovací indikátory 5.2 IOP

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody
	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	Plocha revitalizovaného území
	m2
	70 000
	67 755
	210 267
	21 223

	Počet regenerovaných bytů
	počet
	1 000
	0
	1 256
	0

	Úspora spotřeby energie
	%
	20
	0
	34,51
	0

	
	Poznámka

	
	Plocha revitalizovaného území v posledním sloupci (21 223 m2) byla ve skutečnosti dosažena 31.12.2014.
Jako nepovinný indikátor města byl zvolen „Počet nových parkovacích míst v zóně“ s plánovanou cílovou hodnotou 250 míst. Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM činí 391 nových parkovacích míst. 

	Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP 

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota 
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Monitorovací indikátory za jiné OP – OP LZZ 3.2 

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota 
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	Počet osob, které obdržely podporu v rámci projektu
	počet
	70
	0
	254
	0

	Počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu
	počet
	50
	0
	254
	0

	Počet úspěšně podpořených klientů v rámci projektu
	počet
	13
	0
	92
	0


B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM
	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR
	 6.849.922 €  

	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč6
	188.509.853 Kč

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů( za monitorované období v Kč:
	7.967.956 Kč

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:
	289.533 €  


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.
	Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*
	Ing. Jiří Svoboda

	Funkce:
	primátor města

	Místo a datum:
	České Budějovice

	Podpis a razítko:

	                     ……………………………….

	Poznámky:

	


* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Nerelevantní)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)
	Nerelevantní

	2
	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2  
	Ano

	3
	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2
	Ano

	4
	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4
	Ano

	5
	Oznámení č. 11 o změně v IPRM včetně relevantní přílohy – změna statutárního zástupce/primátora.
	Ano

	6
	Oznámení č. 12 o změně v IPRM včetně relevantních příloh – změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM.
	Ano

	7
	Usnesení Rady města České Budějovice č. 249/2015 k bodu: Návrh Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014.
	Ano

	8
	Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. xxx/2015 k bodu:  Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014.
	Ano


	Datum doručení 

na ŘO IOP:
	Převzal (jméno a podpis):




Příloha č. 2 
Harmonogram IPRM 
	
	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP v tis. Kč)
	Nezpůsobilé výdaje

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Celkem
	

	Oblast intervence/aktivita
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.a)
	0,000
	0,000
	0,000
	35 455,864
	38 621,178
	0,000
	35 726,881
	48 807,064
(49 753,131)
	158 610,987
(159 557,054)
	14 822,652

	5.2.b)
	0,000
	0,000
	33 003,465
	78 160,434
	2 194,887
	0,000
	0,000
	0,000
	113 358,786
	14 565,522

	5.2.c)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Způsobilé výdaje celkem
	271 969,773
(272 915,840)
	

	Nezpůsobilé výdaje celkem
	29 388,174

	IPRM celkem
	301 357,947
(302 304,014)


Komentář k Harmonogramu IPRM:

V rámci aktualizace finančního plánu realizace IPRM byla zohledněna skutečnost čerpání v roce 2014.
Vzhledem k tomu, že v aktivitě 5.2b byla proplacena dotace všem realizovaným projektům, je již možné dopočítat skutečnou výši dotace a způsobilé výdaje pro aktivitu 5.2a. Pro rok 2014, při přepočtu alokace kurzem 27,52 Kč/EUR, je výše celkových způsobilých výdajů 271 969 773 Kč.
Černá čísla jsou skutečně vynaložené způsobilé výdaje. Modrá čísla představují plán při přepočtu alokace IPRM kurzem 27,52 Kč/EUR.
Červená čísla v závorce jsou vztažena k orientační částce CZV IPRM v EUR z Dodatku č. 2 k Dohodě (9 917 tis. EUR) přepočtené kurzem 27,52 Kč/EUR.
Příloha č. 4
Seznam projektů pod čarou 
	Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) 

	Název projektu
	Předkladatel projektu
	OP včetně oblasti intervence
	Dotace / CZV projektu
	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č….)

	Termín realizace 



	Efektivní podpora sociální integrace
	KONÍČEK, občanské sdružení
	OP LZZ CZ.1.04/3.2.01
	3 200 368,86 Kč
	Projekt zařazen zapracováním do dokumentu IPRM České Budějovice Sídliště Máj.
	11/2009 – 04/2011

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.  


� projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“). 


� Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. 


� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.





� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.


6 K přepočtu Kč na Euro se použije průměrný kurz ČNB za monitorované období.


( Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.
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