Důvodová zpráva

12. 11. 2020 byla doručena žádost SK Vodní slalom České Budějovice, z. s.,  o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné 2019-2022 - uspořádání mistrovství Evropy juniorů  do 23 let v roce 2022 (přiděleno 2. 4. 2019 Evropskou kanoistickou asociací). Požadavek na rok 2020 činí 3 300 000 Kč.

- Etapa:  Loděnice – realizace 2020 – dotace statutárního města České Budějovice ve výši 3 900 000 Kč (schváleno ZM dne 17. 6. 2019 usnesením č. 124/2019)

Demolice, základy objektu, připojení ZTV, osazení buněk, ocelová konstrukce vlastní loděnice a pergoly, stravovací buňky, klubovna, plášť objektu, vnější povrchy

Dotace vyplacena dne 20. 10. 2019, termín realizace do 31. 12. 2020

Vyúčtování dotace za 2. etapu – Loděnice bylo předloženo v souladu se smlouvou dne 22. 9. 2020 a nebyly v něm shledány žádné nedostatky.

Požadavky finančních prostředků na další etapu:

- Etapa:  Sociální zařízení a zázemí – plánováno na 2020 - 2021 – celkový rozpočet etapy 7 503 000 Kč

Rekonstrukce a zvýšení kapacity sociálního zařízení (165 m2), doplnění zázemí areálu (180 m2), revitalizace hlavního objektu (fasáda, okna).

Jedná se o odstranění stávajícího nevyhovujícího zázemí a vybudování nového na původním místě. Zázemí se skládá z veřejných WC, sprch, úschovny kol, recepce s informačním centrem, kuchyňky pro veřejnost a sklad. Stávající zázemí v současné době nesplňuje hygienické podmínky a nedisponuje dostatečnou kapacitou ani pro běžný provoz klubu a veřejnosti, natož pro pořádání akcí. Jedná se přitom o jediné volně přístupné WC pro občany města a návštěvníky na cyklostezce mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Stavbu by klub chtěl provést v zimním období, tak aby v květnu roku 2021 bylo zázemí hotové a zkolaudované. Pro realizaci je již vydáno stavební povolení.

Jihočeský kraj přidělil na 3. etapu dotaci ve výši 3,7 mil. Kč a klub se bude podílet vlastními prostředky ve výši 503 000 Kč. Požadavek do RM a ZM České Budějovice je ve výši 3,3 mil. Kč.

Zároveň předkládáme ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace statutárního města České Budějovice na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné.

RM dne 23. 11. 2020 přijala usnesení č. 1404/2020, kterým doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné investiční dotace SK Vodní slalom České Budějovice, z.s., na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné – sociály a zázemí ve výši 3.300.000 Kč.

V rozpočtu odboru školství a tělovýchovy nejsou alokovány finanční prostředky na pokrytí tohoto záměru. V případě schválení bychom požadovali převedení finančních prostředků z kapitálové rezervy města.