Důvodová zpráva
Rada města na svém jednání dne 28.11.2016 usnesením č. 1712/2016 uložila náměstkovi primátora Ing. Holickému na jednání zastupitelstva  předložit a zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit dva materiály týkající se akce zařazené do návrhu rozpočtu na rok 2017 pod A/U 6843 Propojení ulic M. Horákové – Strakonická („Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“):

· Záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace akce
· Uzavření Smlouvy o společnosti

Stručný popis akce:
Propojení ulic Milady Horákové a Strakonické vytváří přirozené pokračování městského okruhu s napojením sídlišť Vltava a Máj na západě města. Kromě očekávaného odvedení dopravy z paralelní ulice Oskara Nedbala a navazující Husovy třídy bude sloužit jako výhodná alternativa radiálním cestám do centra města, odvede tedy i značnou část dopravy z Branišovské ulice.
Přínosem bude odlehčení ulic Branišovská a Nedbala včetně sítě ulic mezi nimi, kde byla z důvodu zklidnění dopravy upravena přednost v jízdě zprava. Tyto ulice dnes slouží k výhradnímu a nevhodnému napojení sídlišť Šumava a Máj na základní komunikační skelet přes rezidenční lokality. Zároveň dojde k odlehčení Husovy třídy při průjezdu Čtyřmi Dvory a významnému odlehčení komplikovaného uzlu Husova x Nedbala x Rošického x Boreckého i nižšímu zatížení křižovatky Husova x Branišovská.

Záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace
Podle čl.11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.

Investiční odbor připravuje společně s Jihočeským krajem realizaci akce Propojení ulic M. Horákové – Strakonická („Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“). Zadavatelem veřejné zakázky bude na základě „Smlouvy o společnosti“ uzavírané mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice Jihočeský kraj. Pro vypsání veřejné zakázky musí být splněna výše uvedená podmínka. Předpokládaný termín realizace akce je v letech 2017 – 2018. (04/2017 – 06/2018). V návrhu rozpočtu investičního odboru na rok 2017 je na tuto akci vyhrazena částka 58 mil. Kč, zbývající potřebná finanční částka bude podle výše ceny vzešlé z výsledku veřejné zakázky nárokována do rozpočtu roku 2018. 
Předpokládaná výše nákladů za objekty realizované statutárním městem České Budějovice činí 72,24 mil. Kč včetně DPH. (rozpis stavebních objektů je uveden v části věnované Smlouvě o společnosti)

Uzavření Smlouvy o společnosti
Zastupitelstvu města je v tomto materiálu předložen návrh „Smlouvy o společnosti“ na akci „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ul. M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1.etapa“ mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem o společném postupu při realizaci výše uvedené akce. (Smlouva je přílohou materiálu). Veřejná zakázka na stavební práce „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ul. M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1.etapa“ bude zadána v režimu zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu se Smlouvou o společnosti (sdružení zadavatelů, dále jen „Smlouva“), mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice, jejímž předmětem je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. Výkonem zadavatelských činností podle ZVZ, je Jihočeský kraj zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, který se v uvedené smlouvě zavázal, kromě jiného:
· zpracovat podklady a dodržet postupy požadované ZVZ, 
· zpracovat zadávací podmínky na základě podkladů poskytnutých statutárním městem České Budějovice, týkajících se jejich stavebních objektů a částí
Statutární město České Budějovice, jako účastník sdružení zadavatelů, je dle výše uvedené Smlouvy v rámci společného postupu povinno:
· spolupracovat při sestavení podmínek zadání a písemně odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace,
· jmenovat své zástupce do hodnotící komise (členové: Ing. Petr Holický, Ing. Zdeněk Šeda, Pavel Voves, náhradníci: Ing. František Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Podhola, Eva Hajerová)

K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou SAGASTA spol. s.r.o., se sídlem Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 045 98 555, dokumentace pro provádění stavby. Dle ujednání obou stran Smlouvy, podle této dokumentace jsou investorem stavebních objektů:
Jihočeský kraj:
SO 02.2   Smluvní požadavky objednatele                              		
SO 001    Příprava území                                                                       	  
SO 002    Demolice                                                                       	     	     
SO 101    Přeložka silnice III/14539                                         	       	
SO 103    Okružní křižovatka Husova – Strakonická                      		
SO 109    Ulice Strakonická                                                        	        	  
SO 191.2 Dopravní značení trvalé                                             		  
SO 192.2 Provizorní dopravní značení                                         	     	     
SO 301    Kanalizace dešťová v přeložce silnice III/14539        	  	  
SO 310    Přeložka vodovodu OC 630/8                                  	              
SO 431    Úpravy vedení Telefonica O2 – Husova ulice                	      	       
SO 451.1 Přeložky (likvidace) SSZ v křižovatce ul. Husova           	     	     
SO 801.2 Sadové úpravy – přeložka silnice III/14539                   	     	     

Statutární město České Budějovice:
SO 02.1   Smluvní požadavky objednatele                                		
SO 107    Ulice Husova – sever                                                 		
SO 108    Ulice Husova – jih                                                      		
SO 110.2 Chodníky a cyklostezky                                              		
SO 302    Přeložky kanalizace v Husově ulici                            		
SO 304    Bezvýkopová sanace sběrače BE 600/900                  	   	   
SO 421.2 Veřejné osvětlení komunikací                                   		
SO 422.2 Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek                		
SO 441.2 Přeložky trolejového vedení                                            	            
SO 442    Přeložka napájecího kabelu                                       		
SO 451.2 Výstražné blikače na přechodech – OK1                   		
SO 451.3 Výstražné blikače na přechodech – OK2                   		
SO 461    Rezervní chráničky                                                          	     	      
SO 802    Sadové úpravy v území                                               		
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„SO 441.2 Přeložky trolejového vedení“ a „SO 442 Přeložka napájecího kabelu“ nebude součástí VZ zadávané na základě Smlouvy o společnosti Jihočeským krajem. 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr vypsání veřejné zakázky a realizace nedotační investiční akce „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ a uzavření „Smlouvy o společnosti“ při realizaci této investiční akce. 
