Důvodová zpráva

Investiční odbor připravuje veřejné zakázky investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v letech 2023 - 2024. Podle čl.12 „Rozpočtové krytí“ směrnice č.1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.

Rada města na svém jednání dne 30.5.2022 usnesením č. 794/2022 doporučila zastupitelstvu města ke schválení záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí:
	
· Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná
· Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova


Stručný popis akcí:

„Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná“

Důvodem realizace akce je snížení energetické náročnosti sedmi objektů v areálu Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích. Objekty v areálu MŠ byly postaveny cca v polovině sedmdesátých let minulého století. Dva pavilony MŠ jsou dvoupodlažní objekty, zbývající tři pavilony, hospodářský pavilon a spojovací chodba jsou objekty jednopodlažní.

Stavební úpravy zahrnují zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů a s tím související práce na pěti pavilonech mateřské školy, hospodářské budově a spojovací chodbě. Součástí bude i nová kompletní vnitřní silnoproudá elektroinstalace a nová vzduchotechnika a chlazení s tepelnými čerpadly včetně měření a regulace.

U všech objektů bude provedena výměna stávajících oken a vstupních dveří za nové plastové 
a instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla a chladu. Střechy budou zatepleny a provedeny jako zelené. Dveře a okna v pobytových místnostech budou opatřena vnějšími předokenními žaluziemi s elektrickým ovládáním. Další úpravy se týkají klempířských prvků, hromosvodu, elektroinstalace  včetně nových rozvaděčů a bude upravena stávající vzduchotechnika ve varně v hospodářské budově. 
Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách v letech 2023 - 2024. Každá etapa bude realizována převážně v prázdninových měsících příslušného kalendářního roku za plné odstávky provozu MŠ 
a pouze práce, které jsou proveditelné za provozu MŠ, budou po vzájemné dohodě s objednatelem 
a provozovatelem MŠ prováděny v době mimo prázdniny.
Zhotovitel bude povinen detailně konzultovat průběh prací se zadavatelem 
a s provozovatelem MŠ a respektovat jejich požadavky na provádění prací.

Realizace I. etapy této akce bude probíhat v roce 2023 s tím, že již na podzim letošního roku bude zahájen výběr zhotovitele. Cílem včasného výběru zhotovitele je získání dostatečného času zejména na zajištění potřebného stavebního materiálu tak, aby mohla být realizace 
I. etapy zahájena v období letních prázdnin 2023.

Výše předpokládaných realizačních nákladů podle aktualizovaného rozpočtu z 05/2022 činí 70,1 mil. Kč včetně DPH. Finanční prostředky na I. etapu realizace budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2023.


„Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova“

Z důvodu nevyhovujícího současného stavu je nutné provést rekonstrukci kuchyně a jídelny v ZŠ Nerudova. Poslední větší úpravy proběhly v tomto zařízení v roce 1995. Současný stav   stavebního objektu i technologie neodpovídá potřebám moderního provozu školní kuchyně a jídelny a některá zařízení jsou již na hraně své životnosti. Cílem investiční akce je zajištění současných standardů provozu zařízení, které v současné době zajišťuje stravování pro 1150 osob (žáci + zaměstnanci) a v současné době již zde dochází k haváriím při provozu školní kuchyně.   
Investiční akce bude zahrnovat stavební úpravy prostorů kuchyně a jídelny a nové vybavení technologie gastro. Na uvedené změny budou navazovat úpravy, rekonstrukce a instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla a chladu, zdravotně technických rozvodů, systému měření 
a regulace, elektroinstalace včetně osvětlení a demontáž stávající plynoinstalace.

Realizace této akce bude probíhat v roce 2023 s tím, že již na podzim letošního roku bude zahájen výběr zhotovitele. Cílem včasného výběru zhotovitele je získání dostatečného času zejména na zajištění potřebného materiálu tak, aby mohla realizace proběhnout v období letních prázdnin 2023.

Výše předpokládaných realizačních nákladů podle aktualizovaného rozpočtu z 04/2022 činí 31,9 mil. Kč včetně DPH. Finanční prostředky na realizaci budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2023.


